**MEZŐKÖVESDI TANKERÜLETI KÖZPONT**

**3400 Mezőkövesd, Széchenyi I. út 12.**

**AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS**

**ÉS**

**MÓDOSÍTOTT Közbeszerzési dokumentumok**

**AZ**

***„EFOP-4.1.3-17 pályázati konstrukció keretében a Mezőkövesdi Tankerületi Központ intézményei tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése”***

**TÁRGYÚ**

**a**

**Kbt. Harmadik Rész, nemzeti eljárásrend szerinti**

**nyílt közbeszerzési eljárásban**

**A Kbt. 113. § (1) bekezdés ALAPJÁN**

**Ellenjegyzem Miskolcon, 2018. év április hó 26. napján**

**Jelen ellenjegyzés kiterjed a közbeszerzési dokumentumok teljes tartalmára.**

**1. FEJEZET**

**eljárást megindító felhívás**

**AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS**

**1. Ajánlatkérő adatai (neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail és honlapcím):**

**MEZŐKÖVESDI TANKERÜLETI KÖZPONT**

3400 Mezőkövesd, Széchenyi István utca 12.Telefon: +3649795205

Kapcsolattartó: Bozsikné Vig Marianna

E-mail: marianna.vig@kk.gov.hu

E-mail: mezokovesd@kk.gov.hu

Honlap: http://kk.gov.hu/mezokovesd

Lebonyolító szervezet:

**DEMETER Ügyvédi Iroda**

3526 Miskolc, Arany János tér 1. F. III/9.

Telefon: +3646572188

Fax: +3646572189

E-mail: info@demeterugyved.hu

Kapcsolattartó: dr. Demeter István felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó

Lajstromszám: 00286

**2. A közbeszerzési eljárás fajtája, alkalmazásának indokolása:**

A Kbt. Harmadik Rész, nemzeti eljárásrend szerinti nyílt közbeszerzési eljárás (Kbt. 113. § (1) bekezdés szerint). Alkalmazásának indoklása: jelen építési beruházás becsült értéke nem éri el az uniós értékhatárt, azonban meghaladja a nettó 300 millió forintot és ajánlatkérő nem kíván az eljárásban tárgyalást tartani.

Ajánlatkérő összefoglaló tájékoztatót küldött meg a Közbeszerzési Hatóság számára, melyet Közbeszerzési Hatóság a honlapján 15918-0/2018/001 iktatószámon, KBE-03621/2018. eljárási azonosítóval 2018. április 05. napján tett közzé a jelen közbeszerzés tárgyát képező építési beruházásra.

**3. A közbeszerzési dokumentumok rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, annak beszerzési helye és pénzügyi feltételei:**

Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat térítésmentesen bocsátja ajánlattevők rendelkezésére a Kbt. 39. § (1) bekezdésének megfelelően. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat az ajánlattételi felhívás megküldésével egyidejűleg elektronikus úton is továbbítja ajánlattevők részére, valamint a közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: http://kk.gov.hu/mezokovesd.

**4. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:**

A közbeszerzés tárgya: építési beruházás: **Az „EFOP-4.1.3-17 pályázati konstrukció keretében a Mezőkövesdi Tankerületi Központ intézményei tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése”**

**1. rész: Az EFOP-4.1.3-17-2017-00358 pályázat keretén belül a Bükkalja Általános Iskola tanulást segítő tereinek korszerűsítési munkálatai (3412 Bogács, Alkotmány utca 54. (778/2 Hrsz.)) mely magában foglal:**

* Tornatermi sportpadló készítése: 165 m2
* Magastető felújítás: 726 m2
* Új belső ajtók beépítése: 38 db
* Külső sportpálya felújítása: 880 m2
* Sportudvar melletti kerítés cseréje: 71 m

**2. rész: Az EFOP-4.1.3-17-2017-00358 pályázat keretén belül a Bükkalja Általános Iskola Móra Ferenc Tagiskolája tanulást segítő tereinek korszerűsítési munkálatai (3411 Szomolya, Széchenyi István u. 1/a. (1059/1 Hrsz.))** **mely magában foglal:**

* Tornatermi sportpadló készítése: 288 m2
* Vizesblokk felújítás: 120 m2

**3. rész: Az EFOP-4.1.3-17-2017-00193 pályázat keretén belül a Tibolddaróci II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tanulást segítő tereinek korszerűsítési munkálatai (3423 Tibolddaróc, Kácsi út 15. (765 Hrsz.))** **mely magában foglal:**

* Külső térlefedés: 22 m2
* Vizesblokk felújítás: 36 m2
* Festés-mázolás: 106 m2
* Külső térburkolás: 300 + 36 m2

**4. rész: Az EFOP-4.1.3-17-2017-00319 pályázat keretén belül a Mezőnagymihályi Arany János Általános Iskola tanulást segítő tereinek korszerűsítési munkálatai (3443 Mezőnagymihály, Kossuth út 54. (393 Hrsz.)) mely magában foglal:**

* Melegburkolatok készítése: 287 m2
* Parketta csiszolás: 288 m2
* Álmennyezet javítása: 60 m2
* Festés-mázolás: 380 m2
* Betonozott udvar javítása, térkövezés: 456 m2
* Kerítéspillérek javítása, vízelvezetés: 20 m2

**5. rész: Az EFOP-4.1.3-17-2017-00190 pályázat keretén belül a Szentistváni István Király Általános Iskola tanulást segítő tereinek korszerűsítési munkálatai (3418 Szentistván, Hősök tere 1. (1032 Hrsz.))** **mely magában foglal:**

* Linóleum burkolat készítése: 203 m2
* Melegburkolat készítése: 102 m2
* Tornatermi sportpadló készítése: 288 m2
* Hidegburkolat készítése: 18 m2
* Álmennyezet készítése: 60 m2
* Bádogozás: 10 m2
* Festés-mazolás: 953 m2
* Vakolatjavítás, festés: 12 m2
* Új ajtók: 3 db
* Külső térlefedés: 77 m2
* Kamerarendszer telepítése: 1 rendszer (kamera rendszer kiépítése, kamerákkal, monitorral, adattárolóval, vezetékeléssel, hálózat kiépítéssel)
* Tornatermi fényforrás csere: (a tornaterem világítás rendszerének cseréje)

**6. rész: Az** **EFOP-4.1.3-17-2017-00203 pályázat keretén belül a Mezőkeresztesi Kossuth Lajos Általános Iskola tanulást segítő tereinek korszerűsítési munkálatai (3441 Mezőkeresztes, Összekötő utca 28. (684/3 Hrsz.)) mely magában foglal:**

* Linóleum burkolat készítése: 87 m2
* Tetőhéjalás csere: 180 m2
* Vizesblokk felújítás: 20 m2
* Festés-mázolás: 500 m2
* Épületgépészeti munkák
* Belső átalakítási munkák
* Meglévő belső ajtók kibontása, új ajtók beépítése
* Épületvillamossági erősáramú fejlesztés
* Kamera rendszer telepítése: 2 rendszer telepítése kamerákkal, monitorokkal, adattárolókkal.
* Nyílászáró szerkezetek cseréje: 50 db
* Statikai megerősítés
* Külső hőszigetelés: 121 m2
* Műfüves sportpálya felújítása: 1050 m2
* Kazánház felújítása
* Tornateremi vizesblokk felújítása: 74 m2
* "C" épület vizesblokk átalakítás: 7 m2

**7. rész: Az EFOP-4.1.3-17-2017-00305 pályázat keretén belül a Sályi Gárdonyi Géza Általános Iskola tanulást segítő tereinek korszerűsítési munkálatai (3425 Sály, Tél út 2. (898 Hrsz.))** **mely magában foglal:**

* Linóleum burkolat készítése: 167 m2
* Melegburkolat készítése: 259 m2
* Parketta csiszolás: 72,50 m2
* Lapostető szigetelése: 750 m2
* Vizesblokk felújítás: 74 m2
* Festés-mázolás: 502 m2
* Nyílászáró szerkezetek javítása
* Külső sportpálya felújítása: 800 m2

**8. rész: Az EFOP-4.1.3-17-2017-00309 pályázat keretén belül a Hejőpapi Általános Iskola tanulást segítő tereinek korszerűsítési munkálatai (3594 Hejőpapi, Templom utca 2. (563 Hrsz.))** **mely magában foglal:**

* Linóleum burkolat készítése: 210 m2
* Hidegburkolat készítése: 40 m2
* Bádogozás: 30 m2
* Festés-mázolás, vakolatjavítás: 575 m2
* Tornaterem kettéválasztása gipszkarton fallal
* Külső közmű szerelés: lefolyócsatorna kiömlő vizének bevezetése gyűjtőcsőbe, térkő megbontásával és visszaépítésével, gyűjtőcső szintezésével.

**9. rész: Az EFOP-4.1.3-17-2017-00277 pályázat keretén belül a Dr. Mészáros Kálmán Általános Iskola tanulást segítő tereinek korszerűsítési munkálatai (3467 Ároktő, Széchenyi utca 6/b (986/3 Hrsz.))** **mely magában foglal:**

* Külső palánk építése: 128 m2
* Külső sportpálya felújítása: 800 m2
* Nyílászáró szerkezetek cseréje: 33 db

**10. rész: Az EFOP-4.1.3-17-2017-00283 pályázat keretén belül az Igrici Tompa Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulást segítő tereinek korszerűsítési munkálatai (3459 Igrici, Kossuth utca 71. (453 Hrsz.))** **mely magában foglal:**

* Aljzat készítése: 377 m2 Az egész tetőtér aljzatolása, új rétegrend kialakítása.
* Álmennyezet készítése: 516 m2
* Vizesblokk felújítása: 9 m2 Újonnan kialakított wc burkolása és épületgépészeti munkái.
* Festés-mázolás: 105 m2
* Új falak megépítése száraztechnológiás (gipszkarton) rendszerből. A vizes helyiségek falai impregnált gipszkartonból.
* Fűtés alapcsövezés+radiátoros hőelosztó rendszer: Új kazán beépítése füstgáz elvezetéssel együtt, össze helyiséghez menő csövezés kiépítése, nem kialakított helyiségeknél ledugózva, az aktív használatba kerülő helyiségekben, hőleadókkal, Rendszer kiegészítő elemeinek beépítésével.
* Az egész tetőtér villamoshálózata kiépítésre kerül.
* Melegítő konyha kialakítása: burkolás-festés, konyhabútor mögött egy sávban csempézés, padló linóleumozása.

**11. rész: Az EFOP-4.1.3-17-2017-00227 pályázat keretén belül a Tiszakeszi Széchenyi István Általános Iskola tanulást segítő tereinek korszerűsítési munkálatai (3458 Tiszakeszi, Községháza utca 18. (2/4 Hrsz.))** **mely magában foglal:**

* Linóleum burkolat készítése: 103 m2
* Parkettacsiszolás: 70 m2
* Bádogozás: 40 m2
* Külső térlefedés: Kerékpár tároló építése, fölötte polikarbonát fedésű tetővel. Faszerkezetű polikarbonát fedésű nagyméretű előtető készítése kültéri rendezvényekhez.
* Festés-mázolás, vakolat javítás: 726+144 m2
* Külső udvar térkövezése, burkolása

**12. rész: Az EFOP-4.1.3-17-2017-00388 pályázat keretén belül a Dőry Ferenc Körzeti Általános Iskola tanulást segítő tereinek korszerűsítési munkálatai (3578 Girincs, Rákóczi Ferenc utca 6. (304 Hrsz.))** **mely magában foglal:**

* Linóleum burkolat készítése: 315 m2
* Tornatermi sportpadló készítése: 180 m2
* Magastető felújítás: 190 m2
* Festés-mázolás, vakolatjavítás: 488 m2
* Meglévő ajtók bontása, új ajtók beépítése, visszajavítással.

**13. rész: Az EFOP-4.1.3-17-2017-00312 pályázat keretén belül a Hejőbábai Zrínyi Ilona Általános Iskola tanulást segítő tereinek korszerűsítési munkálatai (3593 Hejőbába, Fő út 15. (98/1 Hrsz.))** **mely magában foglal:**

* Linóleum burkolat készítése: 65 m2
* Tornatermi sportpadló készítése: 288 m2
* Hideg burkolás: 45 m2
* Vizesblokk felújítás: 10 m2
* Festés-mázolás: 457 m2
* Akadálymentes mosdó kialakításával járó fal bontás-építés. Konyha és ebédlő között falnyílások létrehozása. Visszajavítással, állapot helyreállítással.
* A kialakított helyiségekben épületvillamossági munkák.
* Tornatermi fényforrás csere
* Külső sportpálya aszfaltozása: 500 m2

**14. rész: Az EFOP-4.1.3-17-2017-00225 pályázat keretén belül a Sajószögedi Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulást segítő tereinek korszerűsítési munkálatai (3599 Sajószöged, Ady Endre út 20. (178 Hrsz.))** **mely magában foglal:**

* Meglévő betonozott udvar térkövezése: 364 m2
* Külső sportpálya aszfaltozása: 364 m2
* Távolugró pálya kialakítása
* Súlylökő pálya kialakítása
* Futópálya kialakítása

**15. rész: Az EFOP-4.1.3-17-2017-00137 pályázat keretén belül a Tiszapalkonyai Széchenyi István Általános Iskola tanulást segítő tereinek korszerűsítési munkálatai (3587 Tiszapalkonya, Hősök tere 10. (36 Hrsz.))** **mely magában foglal:**

* Hidegburkolat készítése: 302 m2
* Nyílászáró csere: 73 db Külső homlokzati nyílászárók cseréje hőszigetelt, fokozott légzárású műanyagra. (U=1,15 W/m2K). Bontással-beszereléssel visszajavítással, takarítással.

**16. rész: Az EFOP-4.1.3-17-2017-** **00273 pályázat keretén belül a Tiszaújvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulást segítő tereinek korszerűsítési munkálatai (3580 Tiszaújváros, Alkotmány köz 2. (659/23 Hrsz.))** **mely magában foglal:**

* Hidegburkolat készítése: 1005 m2
* Vizesblokk felújítás
* A tanári mosdóban gipszkarton válaszfal építés
* Belső informatikai hálózat korszerűsítése: 53 végpontú hálózat, teljes vezetékhálózatának kiépítéssel.
* Nyílászáró csere: A hátsó bejáratánál szélfogót kialakítása, járulékos belső építészeti bontással, nagy igénybevételű műanyag nyílászáró szerkezet beépítésével.

**17. rész: Az EFOP-4.1.3-17-2017-00302** **pályázat keretén belül a Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskola tanulást segítő tereinek korszerűsítési munkálatai (3580 Tiszaújváros, Deák Ferenc tér 16. (664/32 Hrsz.))** **mely magában foglal:**

* Linóleum burkolat készítése: 221 m2
* Tornatermi sportpadló készítése: 40 m2
* Álmennyezet készítése: 50 m2
* Fix lamellás árnyékoló rögzítése a homlokzathoz.
* Elektromos működtetésű, függőleges mozgású, két rétegű PVC elválasztó függöny épület tartószerkezetéhez rögzítve.
* Tanári mosdó felújítása: burkolás és épületgépészeti munkák.
* Festés-mázolás: 1027 m2
* Épületvillamossági erősáramú fejlesztés
* Lambéria bontás több helyiségben, valamint falbontás a tornaszobában.
* Belső ajtók cseréje
* Laminált padló csere: 108 m2

**18. rész: Az EFOP-4.1.3-17-2017-00363** **pályázat keretén belül a Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium Középiskolai Kollégiuma tanulást segítő tereinek korszerűsítési munkálatai (3580 Tiszaújváros, Munkácsy M út 26-28. (1448/7 Hrsz.))** **mely magában foglal:**

* Vizesblokk felújítás: 130 m2

**19. rész: Az EFOP-4.1.3-17-2017-00235 pályázat keretén belül a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium és EGYMI tanulást segítő tereinek korszerűsítési munkálatai (3578 Girincs, Rákóczi utca 1. (33 Hrsz.))** **mely magában foglal:**

* Parkettacsiszolás: 480 m2
* Vizesblokk felújítás: 80 m2
* Festés-mázolás: 283 m2

**20. rész: Az EFOP-4.1.3-17-2017-00235 pályázat keretén belül a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium és EGYMI Ózdi Tagintézménye tanulást segítő tereinek korszerűsítési munkálatai (3600 Ózd, 48-as út 26. (5319/2 Hrsz.))** **mely magában foglal:**

* Linóleum burkolat készítése: 203 m2
* Vizesblokk felújítás: 66,20 m2
* Festés-mázolás, vakolat javítás: 649 m2
* Vizesblokkban belső építészeti munkák, száraztechnológiás falak építésével.
* Épületvillamossági erősáramú fejlesztés: A fejlesztés az akadálymentes WC kialakításával járó épületvillamossági munkákat foglalja magában.

**21. rész: Az EFOP-4.1.3-17-2017-00235 pályázat keretén belül a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium és EGYMI Sályi Tagintézménye tanulást segítő tereinek korszerűsítési munkálatai (3425 Sály, Gárdonyi út 18. (41 Hrsz.))** **mely magában foglal:**

* Vizesblokk felújítás: 86 m2

**22. rész: Az EFOP-4.1.3-17-2017-00235 pályázat keretén belül a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium és EGYMI Sárospataki Tagintézménye tanulást segítő tereinek korszerűsítési munkálatai (3950 Sárospatak, Nagy Lajos utca 10. (1857/5 Hrsz.))** **mely magában foglal:**

* Parkettacsiszolás: 210 m2
* Vizesblokk felújítás: 50 m2

**23. rész: Az EFOP-4.1.3-17-2017-00235 pályázat keretén belül a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium és EGYMI Tornanádaskai Tagintézménye tanulást segítő tereinek korszerűsítési munkálatai (3767 Tornanádaska, Kossuth út 1. (7/5 Hrsz.))** **mely magában foglal:**

* Parkettacsiszolás: 230 m2
* Vizesblokk felújítás: 55 m2
* Festés-mázolás: 20 m2

**24. rész: Az EFOP-4.1.3-17-2017-00235 pályázat keretén belül a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium és EGYMI Sátoraljaújhelyi Tagintézménye tanulást segítő tereinek korszerűsítési munkálatai (3980 Sátoraljaújhely, Hajnal u. 8. (1317 Hrsz.))** **mely magában foglal:**

* Bontási munkálatok: belső vakolatok leverése oldalfalról és mennyezetről; padló rétegrend bontása; belső nyílászárók bontása; törmelék elszállítása 100 m3.
* Új válaszfalak építése. A funkció változás miatt a teljes alaprajzi elrendezés megváltozik, új válaszfalak kerülnek beépítésre, hőszigetelt gipszkarton szerkezetből, felületkezeléssel.
* Új belső ajtók beépítése. A teljes épületrész belső nyílászárói cserére kerülnek, gyári felületkezelt acél tokos ajtók, lyukfuratolt ajtólappal, rozsdamentes szerelvényekkel.
* Új padlórétegrend készítése. A meglévő padló réteg teljes bontása után új tömörített 10 cm kavicsréteg, 8 cm aljzatbeton, 1 rtg. hegeszthető bitumenes lemez szigetelés, 15 cm lépésálló hőszigetelés, technológiai szigetelés, 6 cm aljzatbeton, önterülő réteg, flexibilis ragasztó, padlóburkolat rétegrend készül.

**Az elvégzendő építési feladatok építési engedélyhez vagy bejelentéshez nem kötött tevékenységek.**

**Nyertes ajánlattevőnek a kivitelezés alatt az iskolai tanév időszakában az intézmények zavartalan és biztonságos működését biztosítania kell.**

**Nyertes ajánlattevő feladatát képezi jelen ajánlattételi felhívással egyidejűleg megküldött közbeszerzési dokumentumokban, így a közbeszerzési dokumentumokhoz csatolt műszaki dokumentációban, a szerződéstervezetben, valamint az árazatlan költségvetésben összefoglalt tevékenységek teljes körű ellátása, a minőségi követelmények és a vonatkozó jogszabályi előírások maradéktalan betartása mellett.**

**A részletes feladatleírást és az árazatlan költségvetést a közbeszerzési dokumentumok önálló mellékletét képező műszaki dokumentáció tartalmazza.**

**(A műszaki leírás mennyiségi eltérése esetén az árazatlan költségvetési kiírásban leírtak az irányadóak.)**

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.

**CPV:**

Fő tárgy: **45000000-7 Építési munkák**

További tárgyak:

**45200000-9 (Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka)**

**45210000-2 (Magasépítési munka)**

**45432100-5 (Padlólerakás és –burkolás)**

**45442100-8 (Festés)**

**45453100-8 (Felújítás)**

**5.** **A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a közbeszerzési eljárást lefolytatják:**

Mindegyik rész vonatkozásában: Vállalkozási szerződés

**6.** **Annak feltüntetése, ha a keretmegállapodás kötésére, dinamikus beszerzési rendszer alkalmazására, elektronikus árlejtés alkalmazására kerül sor:**

Nem. Jelen eljárás keretében egyik alkalmazására sem kerül sor egyik rész vonatkozásában sem.

**7. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje:**

Mindegyik rész vonatkozásában a szerződés teljesítésének határideje **2018. szeptember 15. napja. A teljesítési határidőbe a** **műszaki átadás-átvételi eljárás időtartama beleszámít.** **Ajánlatkérő a munkaterületet legkésőbb 2018. június 18. napján adja a nyertes ajánlattevő birtokába (kezdés időpontja).**

Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.

**8. A teljesítés helye:**

1. rész: 3412 Bogács, Alkotmány utca 54. (778/2 Hrsz.)

2. rész: 3411 Szomolya, Széchenyi István u. 1/a. (1059/1 Hrsz.) NUTS: HU311

3. rész: 3423 Tibolddaróc, Kácsi út 15. (765 Hrsz.) NUTS: HU311

4. rész: 3443 Mezőnagymihály, Kossuth út 54. (393 Hrsz.) NUTS: HU311

5. rész: 3418 Szentistván, Hősök tere 1. (1032 Hrsz.) NUTS: HU311

6. rész: 3441 Mezőkeresztes, Összekötő utca 28. (684/3 Hrsz.) NUTS: HU311

7. rész: 3425 Sály, Tél út 2. (898 Hrsz.) NUTS: HU311

8. rész: 3594 Hejőpapi, Templom utca 2. (563 Hrsz.) NUTS: HU311

9. rész: 3467 Ároktő, Széchenyi utca 6/b (986/3 Hrsz.) NUTS: HU311

10. rész: 3459 Igrici, Kossuth utca 71. (453 Hrsz.) NUTS: HU311

11. rész: 3458 Tiszakeszi, Községháza utca 18. (2/4 Hrsz.) NUTS: HU311

12. rész: 3578 Girincs, Rákóczi Ferenc utca 6. (304 Hrsz.) NUTS: HU311

13. rész: 3593 Hejőbába, Fő út 15. (98/1 Hrsz.) NUTS: HU311

14. rész: 3599 Sajószöged, Ady Endre út 20. (178 Hrsz.) NUTS: HU311

15. rész: 3587 Tiszapalkonya, Hősök tere 10. (36 Hrsz.) NUTS: HU311

16. rész: 3580 Tiszaújváros, Alkotmány köz 2. (659/23 Hrsz.) NUTS: HU311

17. rész: (3580 Tiszaújváros, Deák Ferenc tér 16. (664/32 Hrsz.) NUTS: HU311

18. rész: 3580 Tiszaújváros, Munkácsy M út 26-28. (1448/7 Hrsz.) NUTS: HU311

19. rész: 3578 Girincs, Rákóczi utca 1. (33 Hrsz.) NUTS: HU311

20. rész: 3600 Ózd, 48-as út 26. (5319/2 Hrsz.) NUTS: HU311

21. rész: 3425 Sály, Gárdonyi út 18. (41 Hrsz.) NUTS: HU311

22. rész: 3950 Sárospatak, Nagy Lajos utca 10. (1857/5 Hrsz.) NUTS: HU311

23. rész: 3767 Tornanádaska, Kossuth út 1. (7/5 Hrsz.) NUTS: HU311

24. rész: 3980 Sátoraljaújhely, Hajnal u. 8. (1317 Hrsz.) NUTS: HU311

**9.** **Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei vagy a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás****:**

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (**HUF**).

Ajánlatkérő a megvalósítás pénzügyi fedezetét - figyelemmel a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben foglaltakra - az EFOP-4.1.3-17 pályázati konstrukció keretében az 1. rész vonatkozásában az EFOP-4.1.3-17-2017-00358.; 2. rész vonatkozásában az EFOP-4.1.3-17-2017-00358.; 3. rész vonatkozásában az EFOP-4.1.3-17-2017-00193.; 4. rész vonatkozásában az EFOP-4.1.3-17-2017-00319.; 5. rész vonatkozásában az EFOP-4.1.3-17-2017-00190.; 6. rész vonatkozásában az EFOP-4.1.3-17-2017-00203.; 7. rész vonatkozásában az EFOP-4.1.3-17-2017-00305.; 8. rész vonatkozásában az EFOP-4.1.3-17-2017-00309.; 9. rész vonatkozásában az EFOP-4.1.3-17-2017-00277.; 10. rész vonatkozásában az EFOP-4.1.3-17-2017-00283.; 11. rész vonatkozásában az EFOP-4.1.3-17-2017-00227.; 12. rész vonatkozásában az EFOP-4.1.3-17-2017-00388.; 13. rész vonatkozásában az EFOP-4.1.3-17-2017-00312.; 14. rész vonatkozásában az EFOP-4.1.3-17-2017-00225.; 15. rész vonatkozásában az EFOP-4.1.3-17-2017-00137.; 16. rész vonatkozásában az EFOP-4.1.3-17-2017- 00273.; 17. rész vonatkozásában az EFOP-4.1.3-17-2017-00302.; 18. rész vonatkozásában az EFOP-4.1.3-17-2017-00363.; 19. rész vonatkozásában az EFOP-4.1.3-17-2017-00235.; 20. rész vonatkozásában az EFOP-4.1.3-17-2017-00235.; 21. rész vonatkozásában az EFOP-4.1.3-17-2017-00235.; 22. rész vonatkozásában az EFOP-4.1.3-17-2017-00235.; 23. rész vonatkozásában az EFOP-4.1.3-17-2017-00235.; 24. rész vonatkozásában az EFOP-4.1.3-17-2017-00235. azonosítószámú Támogatási Szerződés forrásából; az Európai Unió forrásából biztosítja.

A támogatás intenzitása a projekt elszámolható összköltségének 100,000000 %-a. A finanszírozás formája: utófinanszírozás.

Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) bekezdés alapján a szerződésben foglalt - tartalékkeret és áfa nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összegű előleget biztosít, amennyiben az előlegre nyertes ajánlattevő igényt tart. Az előleg a 322/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése alapján, legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül előlegbekérő alapján kerül kifizetésre.

Az előlegszámla összege a végszámlában számolható el.

Ajánlatkérő az előleg igénybevételét nem köti előleg-visszafizetési biztosíték nyújtásához.

Ajánlatkérő a vállalkozói díjat 30 napos fizetési határidő mellett, az igazolt szerződésszerű teljesítést követően átutalással, forintban (HUF) teljesíti az alábbiak szerint:

* alvállalkozó igénybevételének hiánya esetén a Kbt. 135. § (1)-(2) és (5)-(6) bekezdései, továbbá a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés szerint,
* alvállalkozó igénybevétele esetén a fentiek figyelembevételével, de a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. § (3) bekezdése alapján a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. szerint.

Ajánlatkérő a kifizetés során az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/B. §-ában foglaltakat teljes körben alkalmazza.

**Ajánlatkérő részszámlázást az alábbiak szerint biztosít**:

A teljesítés során 2 db számla (az esetleges előlegszámlát nem számítva, de ideértve a végszámlát is) benyújtásának lehetősége biztosított az alábbiak szerint:

* 1. részszámla benyújtásának lehetősége: a teljes nettó vállalkozói díj 50%-ának megfelelő összegről az ÁFA nélküli vállalkozói díj 50%-át elérő megvalósult teljesítés esetén
* végszámla benyújtása: a teljes nettó vállalkozói díj 50%-ának megfelelő összegről az ÁFA nélküli vállalkozói díj 100 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén, sikeres műszaki átadás-átvételt követően. A végszámla benyújtásának feltétele sikeres műszaki átadás-átvétel, a megvalósulási és átadási dokumentáció és annak összes mellékletének szolgáltatása, a munkaterület rendeltetés szerinti használatra alkalmas állapotban ajánlatkérőnek történő birtokba adása, és ennek a teljesítésigazolásban való elismerése.

Ajánlatkérő a részszámlák tekintetében (ide nem értve természetesen a végszámlát) nem határoz meg részteljesítési határidőt.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a vállalkozói díj tartalékkeretet nem tartalmaz, továbbá, hogy a megkötendő szerződés rendelkezései vonatkozásában a tartalékkeret jogintézményét nem alkalmazza.

A kivitelezési feladatok teljesítését az Építési naplóban tett bejegyzések, illetve az adott teljesítési időszakhoz kapcsolódóan elkészített jelentés alapozza meg, amelyet a teljesítés igazolásához a Megbízónak köteles három példányban benyújtani, s amely jelentés a teljesítés igazolás mellékletéül is szolgál.

Késedelmes fizetés esetén ajánlatkérő köteles a Ptk-ban meghatározott (6:155.§.), és a késedelem időtartamához igazodó mértékű késedelmi kamatot megfizetni, továbbá a külön jogszabályban (2016. évi IX. törvény) meghatározottak szerint a behajtási költségátalányt nyertes ajánlattevő a késedelem bekövetkezésétől számított egy éves jogvesztő határidőn belül a 2016. évi IX. törvényben rögzített feltételek szerint a kötelező törvényi minimum mértékében követelheti.

Irányadó jogszabályok:

• Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény

• A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény

• Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény.

• A polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

• Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII. 31.) kormányrendelet

• Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

• 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról

• 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól

• 272/2014 (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről

• 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről

A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

**10. Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) ajánlatot:**

Ajánlatkérő nem engedélyezi, és nem írja elő többváltozatú ajánlat benyújtását egyik rész tekintetében sem.

**11. Részajánlat tétel lehetősége vagy annak kizárása:**

Részajánlat tételének lehetősége biztosított az alábbiak szerint:

**1. rész: Az EFOP-4.1.3-17-2017-00358 pályázat keretén belül a Bükkalja Általános Iskola tanulást segítő tereinek korszerűsítési munkálatai (3412 Bogács, Alkotmány utca 54. (778/2 Hrsz.))**

**2. rész: Az EFOP-4.1.3-17-2017-00358 pályázat keretén belül a Bükkalja Általános Iskola Móra Ferenc Tagiskolája tanulást segítő tereinek korszerűsítési munkálatai (3411 Szomolya, Széchenyi István u. 1/a. (1059/1 Hrsz.))**

**3. rész: Az EFOP-4.1.3-17-2017-00193 pályázat keretén belül a Tibolddaróci II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tanulást segítő tereinek korszerűsítési munkálatai (3423 Tibolddaróc, Kácsi út 15. (765 Hrsz.))**

**4. rész: Az EFOP-4.1.3-17-2017-00319 pályázat keretén belül a Mezőnagymihályi Arany János Általános Iskola tanulást segítő tereinek korszerűsítési munkálatai (3443 Mezőnagymihály, Kossuth út 54. (393 Hrsz.))**

**5. rész: Az EFOP-4.1.3-17-2017-00190 pályázat keretén belül a Szentistváni István Király Általános Iskola tanulást segítő tereinek korszerűsítési munkálatai (3418 Szentistván, Hősök tere 1. (1032 Hrsz.))**

**6. rész: Az EFOP-4.1.3-17-2017-00203 pályázat keretén belül a Mezőkeresztesi Kossuth Lajos Általános Iskola tanulást segítő tereinek korszerűsítési munkálatai (3441 Mezőkeresztes, Összekötő utca 28. (684/3 Hrsz.))**

**7. rész: Az EFOP-4.1.3-17-2017-00305 pályázat keretén belül a Sályi Gárdonyi Géza Általános Iskola tanulást segítő tereinek korszerűsítési munkálatai (3425 Sály, Tél út 2. (898 Hrsz.))**

**8. rész: Az EFOP-4.1.3-17-2017-00309 pályázat keretén belül a Hejőpapi Általános Iskola tanulást segítő tereinek korszerűsítési munkálatai (3594 Hejőpapi, Templom utca 2. (563 Hrsz.))**

**9. rész: Az EFOP-4.1.3-17-2017-00277 pályázat keretén belül a Dr. Mészáros Kálmán Általános Iskola tanulást segítő tereinek korszerűsítési munkálatai (3467 Ároktő, Széchenyi utca 6/b (986/3 Hrsz.))**

**10. rész: Az EFOP-4.1.3-17-2017-00283 pályázat keretén belül az Igrici Tompa Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulást segítő tereinek korszerűsítési munkálatai (3459 Igrici, Kossuth utca 71. (453 Hrsz.))**

**11. rész: Az EFOP-4.1.3-17-2017-00227 pályázat keretén belül a Tiszakeszi Széchenyi István Általános Iskola tanulást segítő tereinek korszerűsítési munkálatai (3458 Tiszakeszi, Községháza utca 18. (2/4 Hrsz.))**

**12. rész: Az EFOP-4.1.3-17-2017-00388 pályázat keretén belül a Dőry Ferenc Körzeti Általános Iskola tanulást segítő tereinek korszerűsítési munkálatai (3578 Girincs, Rákóczi Ferenc utca 6. (304 Hrsz.))**

**13. rész: Az EFOP-4.1.3-17-2017-00312 pályázat keretén belül a Hejőbábai Zrínyi Ilona Általános Iskola tanulást segítő tereinek korszerűsítési munkálatai (3593 Hejőbába, Fő út 15. (98/1 Hrsz.))**

**14. rész: Az EFOP-4.1.3-17-2017-00225 pályázat keretén belül a Sajószögedi Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulást segítő tereinek korszerűsítési munkálatai (3599 Sajószöged, Ady Endre út 20. (178 Hrsz.))**

**15. rész: Az EFOP-4.1.3-17-2017-00137 pályázat keretén belül a Tiszapalkonyai Széchenyi István Általános Iskola tanulást segítő tereinek korszerűsítési munkálatai (3587 Tiszapalkonya, Hősök tere 10. (36 Hrsz.))**

**16. rész: Az EFOP-4.1.3-17-2017- 00273 pályázat keretén belül a Tiszaújvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulást segítő tereinek korszerűsítési munkálatai (3580 Tiszaújváros, Alkotmány köz 2. (659/23 Hrsz.))**

**17. rész: Az EFOP-4.1.3-17-2017-00302** **pályázat keretén belül a Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskola tanulást segítő tereinek korszerűsítési munkálatai (3580 Tiszaújváros, Deák Ferenc tér 16. (664/32 Hrsz.))**

**18. rész: Az EFOP-4.1.3-17-2017-00363** **pályázat keretén belül a Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium Középiskolai Kollégiuma tanulást segítő tereinek korszerűsítési munkálatai (3580 Tiszaújváros, Munkácsy M út 26-28. (1448/7 Hrsz.))**

**19. rész: Az EFOP-4.1.3-17-2017-00235 pályázat keretén belül a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium és EGYMI tanulást segítő tereinek korszerűsítési munkálatai (3578 Girincs, Rákóczi utca 1. (33 Hrsz.))**

**20. rész: Az EFOP-4.1.3-17-2017-00235 pályázat keretén belül a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium és EGYMI Ózdi Tagintézménye tanulást segítő tereinek korszerűsítési munkálatai (3600 Ózd, 48-as út 26. (5319/2 Hrsz.))**

**21. rész: Az EFOP-4.1.3-17-2017-00235 pályázat keretén belül a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium és EGYMI Sályi Tagintézménye tanulást segítő tereinek korszerűsítési munkálatai (3425 Sály, Gárdonyi út 18. (41 Hrsz.))**

**22. rész: Az EFOP-4.1.3-17-2017-00235 pályázat keretén belül a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium és EGYMI Sárospataki Tagintézménye tanulást segítő tereinek korszerűsítési munkálatai (3950 Sárospatak, Nagy Lajos utca 10. (1857/5 Hrsz.))**

**23. rész: Az EFOP-4.1.3-17-2017-00235 pályázat keretén belül a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium és EGYMI Tornanádaskai Tagintézménye tanulást segítő tereinek korszerűsítési munkálatai (3767 Tornanádaska, Kossuth út 1. (7/5 Hrsz.))**

**24. rész: Az EFOP-4.1.3-17-2017-00235 pályázat keretén belül a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium és EGYMI Sátoraljaújhelyi Tagintézménye tanulást segítő tereinek korszerűsítési munkálatai (3980 Sátoraljaújhely, Hajnal u. 8. (1317 Hrsz.))**

**12. Az ajánlatok értékelési szempontja:**

**Mindegyik rész vonatkozásában!**

A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint a legjobb ár-érték arány:

|  |  |
| --- | --- |
| **Értékelési szempont** | **Súlyszám** |
| **1.** Nettó ajánlati ár összesen (HUF) | **70** |
| **2.** A teljesítésbe bevonásra kerülő M.1. alkalmasság tekintetében megajánlott „MV-É” kategóriájú felelős műszaki vezető szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap) (az ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 48 hónap) | **20** |
| **3.** Többlet jótállás időtartama a kötelező 12 hónapon felül egész hónapban megadva (hónap) (az ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 24 hónap)  | **10** |

Az 1. értékelési részszempont vonatkozásában megadott **szakmai ajánlat árazott költségvetésének** alapadataiból ajánlatkérő ellenőrzi az ajánlattevő számításait, és szükség esetén azt a Kbt. 71. § (11) bekezdése szerint számítási hiba javítására vonatkozó előírások szerint javítja.

A nettó ajánlati ár átalányár, az árazott költségvetés főösszesítőjének összesen sorában szereplő nettó összeget kell tartalmazza. Az ajánlati árat úgy kell megadni, hogy az tartalmazzon minden járulékos költséget, függetlenül azok formájától és forrásától, pl. VÁM, különböző díjak és illetékek, stb. Az ajánlati árat a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki dokumentáció alapján, az abban szereplő műszaki tartalomra és a műszaki leírásokban előírt műszaki követelményeknek megfelelően kell elkészíteni.

Az ajánlatok kidolgozásakor vegyék figyelembe, hogy az ajánlati árnak teljes körűnek kell lennie, vagyis magában kell foglalnia valamennyi ajánlattevői kifizetési igényt.

Az ajánlattevők csak forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés valutaneme is csak ez lehet.

A legjobb ár-érték arányú ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont.

Ajánlatkérő azon értékelési részszempontok esetében, ahol minimális elvárást határozott meg, az értéket el nem érő vállalások az ajánlat érvénytelenségét eredményezik! Az ajánlati elemek ajánlatkérő számára legkedvezőbb szintet elérő, illetve a legkedvezőbb szintjénél még kedvezőbb vállalásokra ajánlatkérő egyaránt a ponthatár felső határával azonos (10 pont) számú pontot ad.

A részszempontok esetén ajánlatoknak az elbírálás részszempontjai szerinti tartalmi elemeit a ponthatárok között értékeli úgy, hogy a legjobb tartalmi elemre az értékelési pontszám maximumát adja. A többi ajánlat részszempont szerinti pontszáma a legjobb tartalmi elemhez viszonyított arány szerint kerül megállapításra, kettő tizedes jegyre való kerekítés mellett.

Az ajánlatkérő az **1. értékelési részszempont** esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra (legalacsonyabb nettó ajánlati ár) 10 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet. A pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képletet a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. számú melléklet A.1.ba) pontja szerinti **fordított arányosítás módszere** tartalmazza.

Az értékelés módszere képlettel leírva:

P = (A legjobb / A vizsgált) × (P max - P min) + P min

ahol:

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

P max: a pontskála felső határa

P min: a pontskála alsó határa

A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme

A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabályoknak megfelelően két tizedes jegyre kell kerekíteni (ehhez ajánlatkérő Microsoft Excel programot fog használni a pontszámítás során).

Az ajánlati ár kialakítása során a kiadott műszaki leírás ismerete mellett az alábbi pontokat is figyelembe kell venni.

Az ajánlatban szereplő áraknak fix árnak kell lennie, vagyis az ajánlattevők semmilyen formában és semmilyen hivatkozással nem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot. A nettó árakat úgy kell megadni, hogy azok tartalmazzanak minden járulékos költséget, függetlenül azok formájától és forrásától, pl. vám, különböző díjak és illetékek, stb. Amennyiben a szerződés megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a szerződés hatálya alatt változik, a hatályos szabályozás a szerződés ÁFÁ-ra vonatkozó rendelkezéseit a Szerződő Felek minden külön nyilatkozata, szerződésmódosítás nélkül módosítja. Ha az ajánlati ár számokkal megadott összege és a betűvel leírt összeg között eltérés mutatkozik, akkor a számokkal kiírt összeget tekinti ajánlatkérő érvényesnek. Az ajánlattevők csak forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés valutaneme is csak ez lehet. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat tárgyának eredményfelelős megvalósításához, az ajánlati feltételekben rögzített feltételek betartásához szükségesek, így többek között minden illetéket, díjat. Az ajánlat csak banki átutalásos fizetési módot tartalmazhat, minden egyéb fizetési mód elfogadhatatlan az ajánlatkérő számára.

Az árazott költségvetés elkészítése során az alábbiakat szükséges figyelembe venni:

* Az árazatlan költségvetés tételeinek tartalmát elsődlegesen úgy kell értelmezni, hogy azok a megnevezésük szerinti munka minden közvetlen és közvetett munkaműveleti és dologi elemét magukban foglalják az előkészítéstől a szerződésben megfogalmazott és az egyéb vonatkozó előírásokat mindenben kielégítő módon történő teljes elkészítésig, azaz a tételekhez tartozó egységárakat ÁFA (általános forgalmi adó) nélkül kell megadni, de tartalmazniuk kell minden egyéb járulékos költséget is (felvonulási és ideiglenes melléképítmények [építés, fenntartás és bontás], biztonsági elkorlátozások, terelőelemek, lezárások, lerakóhelyi díjak, előírt ellenőrző mérések és vizsgálatok, mintavételek, minősítések, minőség tanúsítások, segédanyagok, kitűzések, geodéziai munkák, stb.), valamennyi szükséges munka elvégzését teljesen készen, továbbá minden vámot adót és egyéb illetéket, ami a vállalkozónak a szerződés alapján vagy bármely más okból kell fizetnie.
* Ha egy munkafázis tétele nem került külön kiírásra, de az abban foglalt tevékenységre szükség van, akkor azok költségeit a munkatételek egységárában kell figyelembe venni.
* A megadott egységáraknak a műszaki tartalom megvalósításához szükséges ráfordítás összegén túl a munkák teljes befejezéséig várható árváltozásból eredő költségeket is tartalmaznia kell, ezért az egységárak rögzítettek és nem változtathatók a szerződés időtartama alatt.
* A költségvetés(ek) Microsoft Office Excel formátumban állnak az ajánlattevők rendelkezésére, amelyet kitöltve kell az ajánlatukhoz csatolniuk papír alapon, valamint elektronikus formátumban (Microsoft Office Excel formátumban) is!

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjára, mely szerint átalánydíjas szerződés esetén az árazott költségvetés (részletes árajánlat) valamely tétele és egységára pótolható, módosítható, kiegészíthető vagy törölhető, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső részösszegét és az ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet nem befolyásolja.

Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek nyilváníthatja az alábbi esetekben, amennyiben a következő változtatások bármelyike esetén ajánlatkérő nem lenne képes az ajánlatok közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak megfelelő értékelésére:

* Ajánlattevő nem nyújt be árazott költségvetést,
* Ajánlattevő a költségvetés sorait ajánlatkérő erre vonatkozó jóváhagyása nélkül (pl. kiegészítő tájékoztatás) új sorral egészíti ki, vagy
* Ajánlattevő a költségvetés sorait ajánlatkérő erre vonatkozó jóváhagyása nélkül összevonja, vagy
* Ajánlattevő ajánlatkérő erre vonatkozó jóváhagyása nélkül a költségvetés tételeit, mennyiségi adatait módosítja, vagy
* egyéb módon olyan módosítást eszközöl ajánlattevő az árazatlan költségvetésen, mely alapján az nem felel meg a közbeszerzési dokumentumokban és a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak.

Ajánlatkérő az aránytalanul alacsony vállalási árat adó ajánlattevőtől - a Kbt. 72. § (1) bekezdése alapján - köteles írásban indokolást kérni, és dönt a magyarázat alapján az ajánlat érvényességéről.

Nem megfelelő az indokolás különösen, ha megállapítható, hogy az ajánlat azért tartalmaz aránytalanul alacsony árat vagy költséget, mert nem felel meg a Kbt. 73. § (4) bekezdése szerinti környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek. Az ajánlatkérő az ajánlat megalapozottságának vizsgálata során ennek megítéléséhez az adott ágazatban kötelezően alkalmazandó irányadó munkabérekről is tájékoztatást kérhet az ajánlattevőtől.

Amennyiben ajánlatkérő nem tartja elfogadhatónak és a gazdasági ésszerűséggel összeegyeztethetőnek az indokolást, köteles érvénytelennek nyilvánítani az ajánlatot a Kbt. 73. § (2) bekezdése szerint.

A **2. értékelési részszempont** esetében ajánlatkérő a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja által adott lehetőség szerint az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feladatok körében értékként tekinti a minél nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberek bevonását, mellyel a kivitelezés szakmai minősége és a kivitelezési feladatok ellátásának szakmai színvonala emelhető.

Ajánlatkérő a 2. értékelési részszempont esetében az „MV-É” kategóriájú felelős műszaki vezető szakember alatt a következőket érti: Aki a végzettsége terén a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-É” szakterületű felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete IV./1. rész 2. pontjában meghatározott végzettséggel, vagy érvényes, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-É” szakterületű felelős műszaki vezetői (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkezik, illetve aki a szakmai gyakorlata terén a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-É” szakterületű felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete IV./1. rész 2. pontjában meghatározott gyakorlattal, vagy érvényes, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-É” kategóriájú felelős műszaki vezetői (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkezik.

**Ajánlatkérő** a **teljesítésbe bevonásra kerülő M.1. alkalmasság tekintetében megajánlott szakember felelős műszaki vezetői kategóriára vonatkozó vagy azzal egyenértékű kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges jogszabályi feltételek teljesülését követően, a magasépítés területén megszerzett többlet szakmai tapasztalatot (hónap) értékeli.**

**Az ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 48 hónap, ajánlatkérő abban az esetben is a legkedvezőbbnek tekintett értéket rögzíti a képletbe, ha ajánlattevő annál kedvezőbb megajánlást tesz.**

**Magasépítés területén szerzett szakmai tapasztalat** = hónapban megadott gyakorlati idő

A hónapban megadott gyakorlati idő meghatározása az önéletrajz alapján:

* az adott projekt vonatkozásában az év, hónap adatokkal megadott hónapok kerülnek összeadásra, úgy, hogy
	+ az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember szakmai tapasztalatába
	+ a projekt kezdő és záró hónapja is beleszámít az adott szakember szakmai tapasztalatába
	+ a projekt kezdő és záró hónapjába nem lehet beleszámítani a garanciális időszak hosszát, hanem a munkaterület átadástól a műszaki átadás lezárásáig tartó időszakot

**A gyakorlat vonatkozásában a felolvasólapon csak egész hónap ajánlható meg.**

**Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos építési beruházások vonatkozásában szerzett gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet továbbá arra, hogy a többlet szakmai tapasztalat ellenőrzése során a kezdő hónapot is számításba veszi. Például a márciustól augusztusig tartó szakmai tapasztalat 6 hónappal számítandó.**

Az ajánlattevő személyi állományának képzettsége és tapasztalata:

Amennyiben az Ajánlattevő a teljesítésbe bevon olyan szakembert, aki rendelkezik magasépítési kivitelezésben szerzett szakmai tapasztalattal ajánlatkérő pontokkal értékeli.

A Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján ajánlatkérő rögzíti, hogy jelen értékelési szempont tekintetében tett megajánlás legkedvezőbb szintje magasépítés területén szerzett szakmai gyakorlat vonatkozásában 48 hónap, így ezen megajánlás és az ennél kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot, azaz 10 pontot ad. Ajánlatkérő abban az esetben is a legkedvezőbbnek tekintett értéket rögzíti a képletbe, ha ajánlattevő annál kedvezőbb megajánlást tesz.

A fenti szakmai tapasztalatot bemutatott szakembert a jelen közbeszerzés eredményeként megkötött vállalkozói szerződés nyertesének a kivitelezés során kötelessége alkalmazni.

Ezen részszempont vonatkozásában csatolni kell a szakember saját kezűleg aláírt 2.3 számú melléklet szerint készített szakmai önéletrajzát, amely igazolja ezen értékelési részszempontban megjelölt szakmai gyakorlatát és a 2.4. számú melléklet szerinti rendelkezésre állási nyilatkozatát.

Amennyiben az önéletrajzból számolt szakmai tapasztalati idő eltér a felolvasólapon jelzett értéktől, akkor az ajánlatkérő a Kbt. 71. § (9) bekezdése szerint jár el.

**Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy az önéletrajzban az adatokat a valóságnak megfelelően állítsák be. Az ajánlattevő fenntartja a jogot az önéletrajzban szereplő adatok valóságtartalmának szúrópróbaszerű ellenőrzésére. A valóságtól eltérően közölt bármely adat esetén az ajánlattevő a Kbt. 62. (1) bekezdés h) pontjában foglalt kizáró ok hatálya alá kerül.**

Az ajánlatkérő a 2. értékelési részszempont esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra (legmagasabb igazolt szakmai gyakorlati tapasztalat) 10 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet. A pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képletet a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. számú melléklet A.1.bb) pontja szerinti **egyenes arányosítás** módszere tartalmazza.

Az értékelésmódszere képletekkel leírva:

P = (A vizsgált / A legjobb) × (P max - P min) + P min

ahol:

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

P max: a pontskála felső határa

P min: a pontskála alsó határa

A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme

A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabályoknak megfelelően két tizedes jegyre kell kerekíteni (ehhez Ajánlatkérő Microsoft Excel programot fog használni a pontszámítás során).

Abban az esetben, ha szakember tekintetében tett megajánlás minden ajánlattevő esetében 0, ajánlatkérő a képlet alkalmazása nélkül minden ajánlattevőnek 0 pontot ad.

Az ajánlatkérő a **3. értékelési részszempont** esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra (legmagasabb jótállás időtartama) 10 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet. A pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képletet a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.; 1. sz. melléklet A.1.bb) pontja szerinti **egyenes arányosítás módszere** tartalmazza.

Az értékelésmódszere képletekkel leírva:

P = (A vizsgált / A legjobb) × (P max - P min) + P min

ahol:

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

P max: a pontskála felső határa

P min: a pontskála alsó határa

A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme

A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabályoknak megfelelően két tizedes jegyre kell kerekíteni (ehhez Ajánlatkérő Microsoft Excel programot fog használni a pontszámítás során).

Abban az esetben, ha a jótállás tekintetében tett megajánlás minden ajánlattevő esetében 0, ajánlatkérő a képlet alkalmazása nélkül minden ajánlattevőnek 0 pontot ad.

A 3. értékelési részszempont legkedvezőbb szintje: 24 hónap, így ezen megajánlásra és az ennél kedvezőbb vállalásokra ajánlatkérő egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot, azaz 10 pontot ad. Ajánlatkérő abban az esetben is a legkedvezőbbnek tekintett értéket rögzíti a képletbe, ha ajánlattevő annál kedvezőbb megajánlást tesz.

A jótállás időtartamára tett vállalást egész hónapokban kell megadni. A tört hónapokat tartalmazó megajánlás érvénytelen.

**Az összpontszám megállapítása:**

A fentiek szerint kapott pontokat (értékelési pontszámot) az ajánlatkérő megszorozza az adott részszemponthoz tartozó súlyszámmal a szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja. Amennyiben a különböző megajánlások között így azonos pontszám keletkezik, abban az esetben a kerekítés addig folytatódik minden ajánlat esetében, amíg különbség nem lesz az ajánlatok között. (ehhez ajánlatkérő Microsoft Excel programot fog használni a pontszámítás során).

Az az ajánlat a legkedvezőbb, amelynek az összpontszáma a legnagyobb.

Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az értékelési szempontok szerint a legkedvezőbb ajánlatot tette és ajánlata érvényes.

**13. A kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:**

**Mindegyik rész vonatkozásában**

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a **Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k); m) és q) pontjának** hatálya alá tartozik.

A megkövetelt igazolási mód:

Ajánlattevő vonatkozásában: a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §. (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek ajánlatában csak egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a fenti kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.

A Kbt. 114. § (2) bekezdésére tekintettel az Európai Bizottság által meghatározott egységes formanyomtatvány nem alkalmazandó, ahol a Kbt. Második Része „egységes európai közbeszerzési dokumentumot" említ, az alatt a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell érteni. A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban az ajánlattevőnek a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a külön jogszabályban meghatározottak szerint kell a részletes adatokat megadnia.

Az ajánlatkérő a Kormány rendeletben részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is.

A 321/2015. Korm. rendelet 17.§ (1) bekezdése alapján a kizáró okok igazolására azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.

Alvállalkozó/kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet vonatkozásában: Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §. (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ajánlatában nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k); m) és q) pontjának szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetet.

Amennyiben ajánlattevő más szervezet kapacitásaira támaszkodva felel meg az alkalmassági feltételeknek, úgy az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67.§ (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot is.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Közbeszerzések Tanácsa 2017. május 19-én közzétett útmutatójára a kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról. ([www.kozbeszerzes.hu/jogi-hatter/a-hatosag-utmutatoi](http://www.kozbeszerzes.hu/jogi-hatter/a-hatosag-utmutatoi); KÉ 2017. évi 81. szám).

A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

Az öntisztázás lehetősége biztosított a Kbt. 64. §-a alapján.

Az ajánlatkérő köteles kizárni az eljárásból azt a gazdasági szereplőt, amelyre vonatkozóan valamelyik, az eljárásban alkalmazandó kizáró ok fennáll. A kizáró okok fenn nem állásának ellenőrzését az ajánlatkérő az Kbt.-ben és a külön jogszabályban foglaltak szerint köteles elvégezni.

**14. Az alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatokat és a megkövetelt igazolási mód:**

**Mindegyik rész vonatkozásában!**

**Gazdasági és pénzügyi alkalmasság:**

**P.1.** Ajánlattevő, adott esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet ajánlatában a Kbt. 114. § (2) bekezdése értelmében a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti egyszerű nyilatkozat benyújtására köteles, mely szerint megfelel az előírt alkalmassági követelmény(ek)nek, illetve a Kbt. 65.§ (7) bekezdés szerinti esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek az ajánlattevővel azonos módon kell igazolnia az alkalmassági követelménynek megfelelést (Kbt. 67.§ (3) bekezdés).

Egyebekben ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (7) bekezdésében és a 62. § (1) bekezdés i) pontjában foglaltakra is.

Az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a jelen eljárás megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

Az alkalmasság igazolása a Kbt. 69. §. (4) bekezdése szerinti ajánlatkérői felhívásra történik. Amennyiben azonban a gazdasági szereplő az igazolásokat korábban (azaz ajánlatában) benyújtotta, úgy az ajánlatkérő nem hívja fel az igazolások ismételt benyújtására, hanem akként tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be – és szükség szerint – hiánypótlást rendel el, vagy felvilágosítást kér.

**P.1.** Ajánlattevő csatoljon be a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján valamennyi, a cégkivonatában szereplő számlavezető pénzügyi intézményétől származó, az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított 2 év (24 hónap) – későbbi számlanyitás esetén a számlanyitás időpontjáig terjedő időszak – során vezetett valamennyi, a cégkivonatában szereplő pénzforgalmi számlájára vonatkozó nyilatkozatot az alábbi kötelező és kifejezett tartalommal attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak:

- pénzforgalmi számlaszám megadása,

- mióta vezeti az adott pénzforgalmi számláját a pénzügyi intézmény,

- volt-e a pénzforgalmi számláján 15 napot meghaladó mértékű sorbaállítás az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított 2 évben (24 hónapban), illetve későbbi számlanyitás esetén a számlanyitás időpontjáig terjedő időszakban.

A „sorbaállítás” alatt ajánlatkérő a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.

**Ajánlatkérő a megszűnt pénzforgalmi számlák (cégkivonatban nem szereplő pénzforgalmi számlák) tekintetében az alkalmassági követelménynek történő megfelelést nem vizsgálja/nem alkalmazza.**

Ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel a meghatározott minimum követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum elérhetőségének pontos megjelölését is elfogadja az ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. §. (1) bekezdésben meghatározott dokumentumok benyújtása helyett összhangban a Korm. rendelet 19.§ (6) bekezdésében foglaltakkal.

Azokban az esetekben, amelyekben a Korm. rendelet 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke – figyelemmel a Korm. rendelet 30. §-ban és 39. §-ban foglaltakra – bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni az eljárást megindító felhívásban előírt egyéb igazolási módok helyett.

Az alkalmasság igazolására irányadó a Kbt. 65. § (6)-(8) és (11) bekezdése is. Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely már szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmassági igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:149. § szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

**Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:**

**Gazdasági és pénzügyi alkalmasság:**

**P.1.** Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben a számlavezető pénzügyi intézményektől származó nyilatkozatok szerint a jelen eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított 2 éven (24 hónapon) belül bármelyik cégkivonatban szereplő pénzforgalmi számláján 15 napot meghaladó időtartamú sorbaállítás fordult elő – attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

**Ajánlatkérő a megszűnt pénzforgalmi számlák (cégkivonatban nem szereplő pénzforgalmi számlák) tekintetében az alkalmassági követelménynek történő megfelelést nem vizsgálja/nem alkalmazza.**

**Mindegyik rész vonatkozásában!**

**Műszaki és szakmai alkalmasság:**

**M.1.** Ajánlattevő, adott esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet ajánlatában a Kbt. 114. § (2) bekezdése értelmében a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti egyszerű nyilatkozat benyújtására köteles, mely szerint megfelel az előírt alkalmassági követelmény(ek)nek, illetve a Kbt. 65.§ (7) bekezdés szerinti esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek az ajánlattevővel azonos módon kell igazolnia az alkalmassági követelménynek megfelelést (Kbt. 67.§ (3) bekezdés).

Egyebekben ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (7) bekezdésében és a 62. § (1) bekezdés i) pontjában foglaltakra is. Az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a jelen eljárás megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

Az alkalmasság igazolása a Kbt. 69. §. (4) bekezdése szerinti ajánlatkérői felhívásra történik. Amennyiben azonban a gazdasági szereplő az igazolásokat korábban (azaz ajánlatában) benyújtotta, úgy az ajánlatkérő nem hívja fel az igazolások ismételt benyújtására, hanem akként tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be – és szükség szerint – hiánypótlást rendel el, vagy felvilágosítást kér.

**M.1.** Ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján mutassa be azokat a szakembereket, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

A bemutatott szakember(ek)nek

- a szakemberek bevonására, gyakorlati idejük ismertetésére vonatkozó nyilatkozat;

- a szakember szakmai tapasztalatát és végzettségét ismertető saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza (szakmai tapasztalat idejét év, hónap megjelöléssel kell tartalmaznia);

- végzettséget (képzettséget) igazoló dokumentumok egyszerű másolata;

- más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban szerzett, a fentiekkel egyenértékű jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordítása;

- a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat, mely tartalmazza, hogy eljárásba történő bevonásáról tudomással bír.

A minimumkövetelmény szerinti időtartamban megállapított szakmai tapasztalat igazolására megjelölt munkák (korábbi projektek) időtartamai esetében fellépő időintervallum átfedés, az ugyanazon időszak alatt megszerzett szakmai tapasztalat nem minősíthető többszörös szakmai tapasztalati időként. Az önéletrajzból egyértelműen megállapíthatónak kell lenni az alkalmassági követelményeknek való megfelelés (ajánlatkérő kiemelten felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy az önéletrajznak szövegszerűen kell tartalmaznia azokat a minimális fordulatokat, melyeket ajánlatkérő az alkalmassági követelmények esetén előír).

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.

A Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlattételi felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.

A Kbt. 65. § (9) bekezdése szerint a külön jogszabályban foglaltak szerint előírt, szakemberek – azok végzettségére, képzettségére – rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely – az ajánlattevő saját kapacitásával együtt – biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben.

Amennyiben az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva felel meg, ebben az esetben csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratát, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6)-(7), (9)-(11) bekezdése irányadó.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése alapján azokban az esetekben, amelyekben a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke – figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra – bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni az M.1. pontban foglalt igazolási mód helyett.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (2) bekezdése szerint, ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített, a 21. § (2) bekezdés előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő az alkalmasság igazolására az általa előírt dokumentumok helyett.

**Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:**

**Műszaki és szakmai alkalmasság:**

**M1.** Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik legalább 1 fő szakemberrel, aki

- a végzettség terén:

a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-É” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete IV./1. rész 2. pontjában meghatározott végzettséggel, vagy érvényes, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-É” kategóriájú felelős műszaki vezetői (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkezik.

és

- a szakmai gyakorlat terén:

a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-É” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete IV./1. rész 2. pontjában meghatározott gyakorlattal, vagy érvényes, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-É” kategóriájú felelős műszaki vezetői (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkezik.

**Egyazon szakember mindegyik rész esetében is bemutatható!**

Abban az esetben, ha a bemutatott szakember a kamarai nyilvántartásban már szerepel, kérjük az ajánlatban jelöljék meg az elektronikus elérhetőséget, a névjegyzéki/kamarai nyilvántartási számot és a nyilvántartó kamara nevét.

A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben előírt feltételek teljesülését ajánlatkérő a Magyar Építész Kamara vagy a Magyar Mérnöki Kamara honlapján ellenőrzi. Abban az esetben, ha a bemutatott szakember a kamarai névjegyzékben nem szerepel, csatolandó az előírt iskolai végzettség igazolására az iskolai oklevél egyszerű másolata.

**15. Ajánlattételi határidő:**

**~~2018. május 02. napja 10.00 óra.~~**

**2018. május 09. napja 10.00 óra.**

**16.** **Az ajánlat benyújtásának címe:**

 **DEMETER Ügyvédi Iroda**

 3526 Miskolc, Arany János tér 1. F. III/9.

**17.** **Az ajánlattétel nyelve:**

Magyar. Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja.

**18. Az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje és az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak:**

DEMETER Ügyvédi Iroda

3526 Miskolc, Arany János tér 1. F. III/9.

**~~2018. május 02. napja 10.00 óra.~~**

**2018. május 09. napja 10.00 óra.**

Kbt. 68. § (3) bekezdésében meghatározott személyek jogosultak jelen lenni. Ajánlatkérő a bontás során a Kbt. 68. § (1); (4) és (6) bekezdései szerint jár el.

**19.** **Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:**

60 nap *(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)*

**20.****Az ajánlati biztosíték előírására, valamint a szerződésben megkövetelt biztosítékokra vonatkozó információ:**

Ajánlatkérő jelen beszerzési eljárásban **ajánlati biztosíték** nyújtását **nem** követeli meg.

Késedelmi kötbér: Nyertes ajánlattevőt késedelmes teljesítése esetén késedelmi kötbér-fizetési kötelezettség terheli, amennyiben a késedelemért felelős. A késedelmi kötbér mértéke a nettó vállalkozói díj 0,5%-a naptári naponként, a késedelem minden megkezdett napja után. A 30 napot meghaladó késedelem esetén ajánlatkérő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani/elállni, mely okán nyertes ajánlattevő a meghiúsulási kötbér fizetésre lesz kötelezett.

Meghiúsulási kötbér: Nyertes ajánlattevő amennyiben a szerződés teljesítése meghiúsul - olyan okból, amiért felelős -, akkor ajánlatkérő részére meghiúsulási kötbért köteles fizetni. A meghiúsulási kötbér alapja nettó vállalkozói díj. A meghiúsulási kötbér mértéke, a kötbéralap 15 %-a.

Jótállás: Ajánlattevő a szerződés hibátlan teljesítésének a biztosítására valamennyi beépített dolog ill. elvégzett munka vonatkozásában a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást követően kiadott teljesítési igazolás keltétől számított minimum 12 hónap, maximum az ajánlata szerint megajánlott mértékű jótállást köteles vállalni.

A jótállási idő alatt a csere, vagy garanciális javítás egyetlen költségeleme sem terhelhető az ajánlatkérőre, így nem számolható fel a szállítás, illetve kiszállás díja, illetve munkabér sem.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes leírását az ajánlatkérési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

**21. A közbeszerzés Európai Unióból származó forrásból támogatott:**

 Igen.

A pályázati forrás azonosítója: 1. rész vonatkozásában az EFOP-4.1.3-17-2017-00358.; 2. rész vonatkozásában az EFOP-4.1.3-17-2017-00358.; 3. rész vonatkozásában az EFOP-4.1.3-17-2017-00193.; 4. rész vonatkozásában az EFOP-4.1.3-17-2017-00319.; 5. rész vonatkozásában az EFOP-4.1.3-17-2017-00190.; 6. rész vonatkozásában az EFOP-4.1.3-17-2017-00203.; 7. rész vonatkozásában az EFOP-4.1.3-17-2017-00305.; 8. rész vonatkozásában az EFOP-4.1.3-17-2017-00309.; 9. rész vonatkozásában az EFOP-4.1.3-17-2017-00277.; 10. rész vonatkozásában az EFOP-4.1.3-17-2017-00283.; 11. rész vonatkozásában az EFOP-4.1.3-17-2017-00227.; 12. rész vonatkozásában az EFOP-4.1.3-17-2017-00388.; 13. rész vonatkozásában az EFOP-4.1.3-17-2017-00312.; 14. rész vonatkozásában az EFOP-4.1.3-17-2017-00225.; 15. rész vonatkozásában az EFOP-4.1.3-17-2017-00137.; 16. rész vonatkozásában az EFOP-4.1.3-17-2017- 00273.; 17. rész vonatkozásában az EFOP-4.1.3-17-2017-00302.; 18. rész vonatkozásában az EFOP-4.1.3-17-2017-00363.; 19. rész vonatkozásában az EFOP-4.1.3-17-2017-00235.; 20. rész vonatkozásában az EFOP-4.1.3-17-2017-00235.; 21. rész vonatkozásában az EFOP-4.1.3-17-2017-00235.; 22. rész vonatkozásában az EFOP-4.1.3-17-2017-00235.; 23. rész vonatkozásában az EFOP-4.1.3-17-2017-00235.; 24. rész vonatkozásában az EFOP-4.1.3-17-2017-00235.

**22. Egyéb információk:**

**1.** Az eljárásban kizárólag azok a gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot, amelyeknek az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást megküldte. Azok a gazdasági szereplők, amelyeknek az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást - anélkül, hogy az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték volna - megküldte, egymással közösen nem tehetnek ajánlatot. A gazdasági szereplő, amelynek az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást megküldte, jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel, amelynek az ajánlatkérő nem küldött eljárást megindító felhívást.

**Közös ajánlattétel esetén ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (3) bekezdésére, mely szerint: „A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők megjelölését.”**

**2.** Ajánlatkérő jelen eljárásban előírja a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti információk ajánlatban történő feltüntetését, melynek alapján az ajánlatban meg kell jelölni:

a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni,

 b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.

**Nemleges tartalommal is csatolandóak a nyilatkozatok**.

**3.** Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdésre.

**4.** A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján a jelen felhívásban, illetve közbeszerzési dokumentumokban előírt dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatóak, (kivéve, ahol ajánlatkérő a felhívásban vagy a közbeszerzési dokumentumokban ettől eltérően rendelkezett). Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy az ajánlat 68. § (2) bekezdése szerint benyújtott egy papír alapú példányának a 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.

**5.** Ajánlatkérő a Kbt. 140. §-ában foglaltakkal kapcsolatban rögzíti, hogy nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását sem önálló, sem közös ajánlattevők tekintetében.

**6.** Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ban foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők erre vonatkozó megállapodását a közbeszerzési dokumentumok 2. fejezetének 4.1. pontjában meghatározott tartalommal.

**7.** Formai előírások: az ajánlatot ajánlattevőknek nem elektronikus úton kell a jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi és a formai követelményeknek megfelelően elkészítenie és benyújtania:

• az ajánlat papír alapú példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy, hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen;

• az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat, vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is elfogad, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható és az iratok helyére egyértelműen lehet hivatkozni. Az ajánlatkérő a kismértékben hiányos számozást jogosult kiegészíteni, ha ez az ajánlatban való tájékozódása, illetve az ajánlatra való hivatkozása érdekében szükséges;

 • az ajánlatnak az elején (fedőlapot vagy felolvasólapot követően) tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak;

• az ajánlatot zárt csomagolásban, egy papír alapú és egy elektronikus példányban, (a papír alapú ajánlatról szkennelt, pdf formátumban (cd/dvd lemezen vagy pendriveon) kell beadni,

• az ajánlatban lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek, aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak;

• az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni;

• a zárt (külső) csomagon **Ajánlat: „EFOP-4.1.3-17 pályázati konstrukció keretében a Mezőkövesdi Tankerületi Központ intézményei tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése” valamint: „Csak közbeszerzési eljárás során, az ajánlattételi határidő lejártakor bontható fel!”** megjelölést kell feltüntetni.

**8.** Az ajánlatokat írásban és zártan, a felhívás által megjelölt kapcsolattartási pontban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig, hétfőtől-péntekig 09.00-15.00 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján 9.00- 10.00 óra között, előzetes egyeztetéssel. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.

**9.** Az ajánlatnak a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerint felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti információkat.

**10.** Ajánlatkérőtől a benyújtott ajánlatok, egyéb dokumentumok nem igényelhetők vissza, azokat ajánlatkérő bizalmasan kezeli és a Kbt. 46. § (2) bekezdése alapján őrzi meg.

**11.** Az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani. Az ajánlatkérő - a Kbt. 47. § (2) bekezdésébe alapján - nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is köteles elfogadni.

**12.** Ajánlatkérő térítésmentesen biztosítja a közbeszerzési dokumentumokba történő személyes betekintés lehetőségét.

**13.** Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (6) bekezdése vonatkozásában, a kiegészítő tájékoztatás esetében ésszerű időnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző **második munkanapot** (tájékoztatás megküldésére), feltéve, hogy a kérdések és kérések az ajánlattételi határidő lejártát megelőző **negyedik munkanapig** megérkeznek ajánlatkérőhöz. Ajánlatkérő nem vállal felelősséget azért, ha egy gazdasági szereplő kiegészítő tájékoztatás kérés keretében nem adja meg azon elérhetőségeit, melyekre a kiegészítő tájékoztatás megadását várja és ezáltal ajánlatkérő nem képes a tájékoztatás célszemélyhez történő megküldésére (vagy téves címre küldi meg a tájékoztatást). Az ajánlatkérő, amennyiben a válaszadáshoz és a válasz figyelembevételéhez nem áll rendelkezésre megfelelő idő, a Kbt. 52. § (3) bekezdésében foglalt módon élhet az ajánlattételi határidő meghosszabbításának lehetőségével.

**14.** Amennyiben a nyertesnek minősített ajánlattevő visszalép, úgy az ajánlatkérő a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köti meg a szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.

**15.** Irányadó idő: Az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET)

**16.** Irányadó jog: A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni.

**17.** Az ajánlat összeállításával és benyújtásával kapcsolatos összes költség az ajánlattevőt terheli.

**18.** Ajánlatkérő a hiánypótlás, valamint a felvilágosítás lehetőségét a Kbt. 71. §-ában foglaltaknak megfelelően biztosítja. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdése alapján nem rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.

**19.** Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdés alapján felhívja az ajánlattevő figyelmét, hogy ajánlatkérő az ajánlattevő a pénzügyi, gazdasági, műszaki, illetőleg szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg a P.1., M.1. feltételek vonatkozásában.

**20.** Árfolyamok: Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek az árbevétel tekintetében az érintett év, a beszámolói évek tekintetében az üzleti év utolsó napján, a referenciák tekintetében a teljesítés időpontjában érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját központi bankja által a fenti időpontokban érvényes árfolyamon számított euró ellenérték kerül átszámításra. Átszámítás esetén az ajánlattevőnek közölnie kell az alkalmazott árfolyamot. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni.

**21.** Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját, azaz a közbeszerzési eljárást eredménytelenné nyilvánítja, ha nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot.

**22.** Az ajánlathoz csatolni kell: Az ajánlattevő cégjegyzésre jogosult, nyilatkozatot, dokumentumot aláíró képviselő aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9.§ (1) bekezdése szerinti aláírás mintáját egyszerű másolatban. A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást. Egyéni vállalkozó ajánlattevő csatolja a képviseletre jogosult személy által aláírt nyilatkozatot, amelyben egyéni vállalkozó megjelöli a nyilvántartási számát, vagy az adószámát. Egyéni vállalkozó esetében ajánlatkérő elfogadja bármely olyan dokumentum egyszerű másolatának csatolását, amely alkalmas a képviseletre való jogosultság igazolására.

**23.** Ajánlatkérő helyszíni bejárást jelen eljárásban nem tart.

**24.** Ajánlatkérő konzultációt jelen eljárásban nem tart.

**25.** Az eljárás során elektronikus árlejtésre nem kerül sor.

**26.** Az ajánlatkérő nem él a Kbt. 114. § (11) bekezdésében foglalt lehetőségével.

**27.** A jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és vonatkozó végrehajtási rendeletek, valamint a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint kell eljárni. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a Kbt. kötelezően előír. A szerződésre a magyar jog az irányadó.

**28.** Felelősségbiztosítás: Nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjában rendelkeznie kell: **az 1. rész vonatkozásában legalább** 5 millió- Ft/év és legalább 2 millió Ft/káresemény mértékű, **a 2. rész vonatkozásában legalább** 2 millió- Ft/év és legalább 1 millió Ft/káresemény mértékű, **a 3. rész vonatkozásában legalább** 1 millió- Ft/év és legalább 500 ezer Ft/káresemény mértékű, **a 4. rész vonatkozásában legalább** 2 millió- Ft/év és legalább 1 millió Ft/káresemény mértékű, **az 5. rész vonatkozásában legalább** 2 millió- Ft/év és legalább 1 millió Ft/káresemény mértékű, **a 6. rész vonatkozásában legalább** 8 millió- Ft/év és legalább 4 millió Ft/káresemény mértékű, **a 7. rész vonatkozásában legalább** 5 millió- Ft/év és legalább 2 millió Ft/káresemény mértékű, **a 8. rész vonatkozásában legalább** 1 millió- Ft/év és legalább 500 ezer Ft/káresemény mértékű, **a 9. rész vonatkozásában legalább** 1,5 millió- Ft/év és legalább 500 ezer Ft/káresemény mértékű, **a 10. rész vonatkozásában legalább** 1,5 millió- Ft/év és legalább 500 ezer Ft/káresemény mértékű, **a 11. rész vonatkozásában legalább** 1,5 millió- Ft/év és legalább 500 ezer Ft/káresemény mértékű, **a 12. rész vonatkozásában legalább** 1,5 millió- Ft/év és legalább 500 ezer Ft/káresemény mértékű, **a 13. rész vonatkozásában legalább** 2 millió- Ft/év és legalább 1 millió Ft/káresemény mértékű, **a 14. rész vonatkozásában legalább** 2 millió- Ft/év és legalább 1 millió Ft/káresemény mértékű, **a 15. rész vonatkozásában legalább** 1,5 millió- Ft/év és legalább 500 ezer Ft/káresemény mértékű, **a 16. rész vonatkozásában legalább** 2 millió- Ft/év és legalább 1 millió Ft/káresemény mértékű, **a 17. rész vonatkozásában legalább** 2 millió- Ft/év és legalább 1 millió Ft/káresemény mértékű, **a 18. rész vonatkozásában legalább** 1 millió- Ft/év és legalább 500 ezer Ft/káresemény mértékű, **a 19. rész vonatkozásában legalább** 1 millió- Ft/év és legalább 500 ezer Ft/káresemény mértékű, **a 20. rész vonatkozásában legalább** 1 millió- Ft/év és legalább 500 ezer Ft/káresemény mértékű, **a 21. rész vonatkozásában legalább** 1 millió- Ft/év és legalább 500 ezer Ft/káresemény mértékű, **a 22. rész vonatkozásában legalább** 1 millió- Ft/év és legalább 500 ezer Ft/káresemény mértékű, **a 23. rész vonatkozásában legalább** 1 millió- Ft/év és legalább 500 ezer Ft/káresemény mértékű, **a 24. rész vonatkozásában legalább** 15 millió- Ft/év és legalább 7 millió Ft/káresemény mértékűfelelősségbiztosítással. Amennyiben a nyertes ajánlattevő a szerződéskötés időpontjában nem rendelkezik a fenti kritériumokkal rendelkező felelősségbiztosítással, abban az esetben az a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján és ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlattevővel köt szerződést. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén a szerződéskötés időpontjában a fenti tartalmú felelősségbiztosítással rendelkezni fog.

**29.** A Kbt. 57. § (2) bekezdése alapján ajánlatkérő előírja, hogy a közbeszerzési dokumentumokat (dokumentáció) ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban, megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie (le kell töltenie), az ajánlattételi határidő lejártáig, melyet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén bármelyik ajánlattevő) vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozó köteles cégszerűen aláírt, teljes körűen kitöltött regisztrációs lap ajánlatkérő részére a +3646572189 fax számon vagy e-mailen az info@demeterugyved.hu e-mail címre történő megküldésével igazolni.

**30.** Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 73. § (4)-(5) bekezdésében foglaltakra. A Kbt. 73.§ (4) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után, ha nem felel meg azoknak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletben felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. Ennél fogva ajánlattevőknek nyilatkozatot kell benyújtaniuk arról, hogy a fentebb hivatkozott feltételeknek, előírásoknak megfelelnek.

**31.** A Kbt. 73. § (5) bekezdés alapján ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni. A tájékozódási kötelezettsége teljesítéséről ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell.

**32.** Változásbejegyzés: Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük, **nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani**. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §]

**33.** Az eljárás nyertese: az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő által az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételek alapján, valamint a meghatározott értékelési szempont szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette. Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy – a nyertes visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.

**34.** Az ajánlathoz árazott költségvetést kell csatolni, cégszerűen aláírva, továbbá csatolni kell a dokumentáció mellékletében található xls formában is. Ajánlatkérő a szakmai ajánlat részének tekinti az árazott költségvetést.

**35. Szakmai ajánlat:**

Az ajánlattevő kötelessége, hogy áttanulmányozza az Ajánlatkérési dokumentáció valamennyi utasítását, az űrlapokat, az összes feltételt és műszaki előírásokat. Amennyiben az ajánlattevő nem adja meg az Ajánlatkérési dokumentációban kért összes információt, vagy ha a benyújtott Ajánlat nem felel meg az Eljárást megindító felhívás és az Ajánlatkérési dokumentáció feltételeinek, az minden vonatkozásában az ajánlattevő kockázata és az Ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.

Ajánlatkérő a szakmai ajánlat valamennyi tartalmát az eljárásban és a megvalósítás során jelentőséggel bírónak tekinti! A szakmai ajánlat valamennyi tartalmi elemének meg kell felelnie a szakmai ajánlatra vonatkozó valamennyi előírásnak és a közbeszerzési műszaki leírásban szereplő valamennyi vonatkozó megrendelői követelménynek. Semmiképpen nem tekinthető jelentéktelennek vagy részletkérdésnek a szakmai ajánlat olyan hiánya vagy hibája, amely tartalmi követelményeket a felhívás vagy dokumentáció a szakmai ajánlattal összefüggésben előír!

A fenti előírásokat nem teljesítő ajánlatot a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja az ajánlatkérő!

Ajánlattevőnek ajánlata részeként az alábbiakban részletezett előírásoknak megfelelően a jelen beruházásra vonatkozóan Szakmai ajánlatot kell összeállítania, és az ajánlathoz csatolnia (árazott költségvetés, a teljesítésbe bevonásra kerülő szakember önéletrajza és rendelkezésre állási nyilatkozata).

A szakmai tapasztalatot bemutatott szakembert a jelen közbeszerzés eredményeként megkötött vállalkozói szerződés nyertesének a kivitelezés során kötelessége építésvezetőként vagy felelős műszaki vezetőként alkalmazni.

A Kbt. 71. § (9) bekezdése szerint az ajánlatkérő által bemutatni kért szakemberek személye hiánypótlás keretében csak a Kbt. 71. § (4) bekezdésben foglalt, vagy az alkalmassági követelménynek való megfelelőség miatt szükséges esetben és csak úgy változhat, hogy a hiánypótlásban az értékeléskor figyelembe veendő minden releváns körülmény tekintetében a korábbival legalább egyenértékű szakember kerül bemutatásra. Ha a hiánypótlás során a korábbinál nagyobb tapasztalattal, magasabb képzettséggel rendelkező személy kerül bemutatásra, az ajánlatkérő az értékeléshez akkor is csak az általa pótolt szakember adatait veheti figyelembe, a hiánypótlás ilyenkor is csak az érvényessé tételt szolgálja, és nem eredményezi az értékeléskor figyelembe veendő tényezők változását. Ha a 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti értékeléshez bemutatott szakemberekre vonatkozó, a felolvasólapon feltüntetett adat és az ajánlatban a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentum tartalma között ellentmondás van, és nem sikerül felvilágosítás vagy a már bemutatott szakemberre vonatkozó dokumentum hiánypótlása keretében a felolvasólapon feltüntetett adatot alátámasztani, az ajánlatkérő az értékeléskor - feltéve, hogy az a felolvasólapon szereplő adatnál az értékeléskor kevésbé kedvező - azt az adatot veszi figyelembe, amelyet a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentumok alátámasztanak. Az ajánlatkérő az értékelt adat ezen megállapított értékéről az eljárásban részt vevő minden ajánlattevőt, az érték megállapítását követően haladéktalanul, egyidejűleg értesít.

Ha a felolvasólapon feltüntetett adat és a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentum tartalma között olyan ellentmondás áll fenn, hogy a felolvasólapon szereplő adat az értékeléskor kevésbé kedvező, az értékeléskor a felolvasólapon szereplő adatot kell figyelembe venni.

Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy az önéletrajzban az adatokat a valóságnak megfelelően állítsák be. Az ajánlatkérő fenntartja a jogot az önéletrajzban szereplő adatok valóságtartalmának ellenőrzésére. A valóságtól eltérően közölt bármely adat esetén az ajánlattevő a Kbt. 62. (1) bekezdés h) pontjában foglalt kizáró ok hatálya alá kerül.

**36.** Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdésére, amely a következőt tartalmazza: „(1) Építési beruházás esetén az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének 65%-át. Az alvállalkozóknak a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesülnek a szerződés általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből. (5) Építési beruházás esetén a teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe az alvállalkozói szerződés értékének 65%-át meghaladó mértékben további közreműködőt.”

**37.** Abban az esetben, ha az eljárás során ajánlattevő a szakember vonatkozásában igénybe veszi más szervezet kapacitásait, csatolandó ezen szervezet kötelezettség vállalása, melyből egyértelműen megállapítható, hogy ezen feladatok elvégzéséhez a megjelölt kapacitást nyújtó kerül bevonásra a teljesítéshez szükséges mértékben. A bemutatott szakembernek legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig a 266/2013. (VII. 11.) Kormányrendeletben meghatározott, vagy azzal egyenértékű jogosultságokkal kell szerepelnie a kamarai névjegyzékben. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy nyertessége esetén az általa - az ajánlattételi felhívás M.1. pontjában meghatározott műszaki-szakmai alkalmasság alapján - bemutatott szakember közül a fenti pozícióra melyet kívánja megajánlani, másfelől arról, hogy azon megajánlott szakember, akinél a fentiek szerint szakmagyakorlási jogosultság került megjelölésre a kamarai névjegyzékbe vétellel a szerződés megkötéséig, illetve a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog. A névjegyzékbe-vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot tevővel kötheti meg ajánlatkérő a szerződést.

**38. Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlattételi felhívás 7. pontjában meghatározott kezdő időpont (munkaterület birtokba adása) az eljárás befejezésének változó időpontjára tekintettel módosulhat.**

**39.** Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: **2018. április 13. napja**

**2. FEJEZET**

**ÚTMUTATÓ Az érdekelt gazdasági szereplők részére**

1. **A DOKUMENTÁCIÓ TARTALMA**

**1.1.** A dokumentáció a következő részekből áll:

1. **KÖTET: ajánlattételi felhívás**
2. **KÖTET: ÚTMUTATÓ Az érdekelt gazdasági szereplők részére**
3. **KÖTET: SZERZŐDÉSTERVEZET**
4. **KÖTET: AJÁNLOTT IGAZOLÁS- ÉS NYILATKOZATMINTÁK**
5. **KÖTET: MŰSZAKI LEÍRÁS**

**Önálló mellékletek:** teljes műszaki dokumentáció és árazatlan költségvetés

**1.2.** Jelen dokumentáció nem mindenben ismétli meg az ajánlattételi felhívásban foglaltakat, a dokumentáció az ajánlattételi felhívással együtt kezelendő. Az ajánlattevők kizárólagos kockázata, hogy gondosan megvizsgálják a dokumentációt és annak minden kiegészítését, amely esetleg az ajánlati időszak alatt kerül kibocsátásra, valamint, hogy megbízható információkat szerezzenek be minden olyan körülmény és kötelezettség vonatkozásában, amely bármilyen módon is befolyásolhatja az ajánlat természetét vagy jellemzőit.

**1.3.** Az ajánlattevőknek a dokumentációban közölt információkat bizalmas anyagként kell kezelniük, amelyről harmadik félnek semmiféle részletet ki nem szolgáltathatnak, hacsak e harmadik fél nem készít és nyújt be ajánlatot az ajánlattevő számára a munka egy részére vonatkozóan (alvállalkozó), vagy az alkalmasság igazolásában részt vesz a gazdasági szereplő. Sem a dokumentációt, sem annak részeit, vagy másolatait nem lehet másra felhasználni, mint ajánlattételre, és az abban leírt szolgáltatások céljára.

1. **KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS**
	1. Bármely gazdasági szereplő, aki jelen közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet - a megfelelő ajánlattétel érdekében - az ajánlattételi felhívásban, valamint a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől vagy az általa meghatározott szervezettől.
	2. Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (6) bekezdése vonatkozásában, a kiegészítő tájékoztatás esetében ésszerű időnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző **második** munkanapot (tájékoztatás megküldésére), feltéve, hogy a kérdések és kérések az ajánlattételi határidő lejártát megelőző **negyedik** munkanapig megérkeznek ajánlatkérőhöz.
	3. Bármely gazdasági szereplő kiegészítő tájékoztatást a következő kapcsolattartási pontokon szerezhet:

**DEMETER Ügyvédi Iroda**

**3526 Miskolc, Arany János tér 1. F. III/9.**

**Telefon: +36 46572188**

**Fax: +36 46 572189**

**E-mail:** **info@demeterugyved.hu**

* 1. A kiegészítő tájékoztatások kézhezvételét az ajánlattevőknek haladéktalanul vissza kell igazolniuk. Kérjük a Tisztelt Ajánlattevőket, hogy a válaszok megérkezéséről a +36 46 572189-es faxszámra vagy az info@demeterugyved.hu e-mail címre küldjenek visszajelzést!
	2. A gazdasági szereplő kizárólagos felelőssége, hogy olyan telefax-elérhetőséget vagy e-mail címet adjon meg, amely a megküldendő dokumentumok fogadására 24 órában alkalmas. Ugyancsak a gazdasági szereplő felelőssége, hogy a szervezeti egységén belül a kiegészítő tájékoztatás időben az arra jogosulthoz kerüljön.

**3. AZ AJÁNLATOK BENYÚJTÁSA**

**3.1.** Az ajánlattevőnek a Kbt.-ben, az ajánlattételi felhívásban, illetve jelen dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelmények maradéktalan figyelembevételével és az előírt kötelező okiratok, dokumentumok, nyilatkozatok (a továbbiakban együttesen: mellékletek) becsatolásával kell ajánlatát benyújtania.

**3.2.** Ajánlatkérő az ajánlattétel megkönnyítése érdekében a dokumentációt e-mail-en megküldi a dokumentációt átvevő gazdasági szereplők részére. Ajánlatkérő kérésre nyomtatott formában is megküldi a dokumentációt átvevő gazdasági szereplők részére. Eltérés esetén ebben az esetben a nyomtatott formában átadott dokumentáció tartalma tekintendő irányadónak, és ajánlatkérő semmiféle felelősséget nem vállal az elektronikus iratok sérüléséből, megrongálódásából fakadó károkért. Ajánlattevő külön kérésére (pl. e-mail cím hiányában) az elektronikus dokumentumokat CD-n is rendelkezésre bocsátja ajánlatkérő. Jelen dokumentáció nem mindenben ismétli meg az ajánlatételi felhívásban foglaltakat, ezért hangsúlyozzuk, hogy az ajánlattételi dokumentáció az ajánlattételi felhívással együtt kezelendő. Az ajánlattételi felhívás és a dokumentáció rendelkezéseinek esetleges ellentmondása esetén a felhívásban szereplők az irányadóak. A dokumentáció papíralapú és elektronikus változata közül a papíralapú az irányadó. Ajánlattevő kötelezettségét képezi – az ajánlattételi felhívás és jelen dokumentáció gondos áttanulmányozását követően – az ezekben foglalt valamennyi előírás, formai követelmény, kikötés, a beszerzés tárgyára vonatkozó specifikáció betartása, valamint a kiegészítő (értelmező) tájékoztatás–kérésre adott ajánlatkérői válaszok figyelembevétele. Az ajánlat nem tartalmazhat betoldásokat, törléseket és átírásokat, az ajánlattevő által elkövetett hibák szükséges korrekcióinak kivételével, amely esetben ezen korrekciókat az ajánlatot aláíró személynek, vagy személyeknek kézjegyükkel kell ellátni.

**3.3.** Az ajánlatok benyújtásának helye és határideje:

**DEMETER Ügyvédi Iroda**

**3526 Miskolc, Arany János tér 1. F. lh. III/9.**

**határideje: ~~2018. május 02. napja 10.00 óra.~~**

**2018. május 09. napja 10.00 óra.**

**3.4.** Ha jelen dokumentáció ajánlott igazolás- és nyilatkozatminta alkalmazását írja elő, ez esetben a 4. fejezetben található vonatkozó iratmintát kérjük lehetőség szerint felhasználni és megfelelően kitöltve az ajánlathoz mellékelni. Az ajánlott igazolás- és nyilatkozatminta helyett annak tartalmilag mindenben megfelelő más okirat is mellékelhető (pl. referencia nyilatkozat esetén). Az ajánlattevő felelősséggel tartozik az ajánlatban közölt adatok és nyilatkozatok, valamint a becsatolt igazolások, okiratok tartalmának valódiságáért.

1. **KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL**
	1. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot, nincs azonban akadálya annak, hogy valamely ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő olyan gazdasági szereplővel tegyen közös ajánlatot, amelynek ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást. A közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni.
	2. Közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy létrehozását ajánlatkérő kizárja mind ajánlattevő, mind közös ajánlattevők vonatkozásában.
	3. A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését.
	4. A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek.
	5. Az egy közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében az ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet be.
	6. Amennyiben több gazdasági szereplő közösen tesz ajánlatot a közbeszerzési eljárásban, akkor az ajánlathoz csatolniuk kell az erre vonatkozó megállapodást.

A közös ajánlattevők megállapodásának tartalmaznia kell:

* a jelen közbeszerzési eljárásban közös ajánlattevők nevében eljárni (továbbá kapcsolattartásra) jogosult képviselő szervezet megnevezését;
* a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősségvállalást minden tag részéről;
* ajánlatban vállalt kötelezettségek és a munka megosztásának ismertetését a tagok és a vezető között;
* a számlázás rendjét.
1. **ELŐZETES VITARENDEZÉS**
	1. A Kbt. 80. § (1) bekezdése szerinti előzetes vitarendezési kérelmet az alábbi címre kell benyújtani:

**DEMETER Ügyvédi Iroda**

**3526 Miskolc, Arany János tér 1. F. lh. III/9.**

**Telefon: +36 46/572 188**

**Fax: +36 46/572-189**

**E-mail:** **info@demeterugyved.hu**

1. **A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE ÉS TELJESÍTÉSE**
	1. Eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést a nyertes szervezettel (személlyel) - közös ajánlattétel esetén a nyertes szervezetekkel (személyekkel) - kell írásban megkötni a közbeszerzési eljárásban közölt végleges feltételek, szerződéstervezet és ajánlat tartalmának megfelelően.
	2. A szerződésnek tartalmaznia kell - az eljárás során alkalmazott értékelési szempontra tekintettel - a nyertes ajánlat azon elemeit, amelyek értékelésre kerültek.
	3. Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és a második legkedvezőbb ajánlatot (ha ajánlatkérő hirdetett második helyezettet) tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége további hatvan nappal meghosszabbodik.
	4. Az ajánlatkérő köteles szerződéses feltételként előírni, hogy:
* a nyertes ajánlattevő nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek az 62. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
* a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi és az alábbiakban részletezett ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti.
	1. Az ajánlatkérőként szerződő fél jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha:
* a nyertes ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll az 62. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel.
* a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll az 62. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel.

Jelen pontban említett felmondás esetén a nyertes ajánlattevő a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

* 1. A külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
	2. A közbeszerzési szerződést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevőként szerződő félnek, illetve közösen ajánlatot tevőknek kell teljesítenie.
	3. Az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésében köteles közreműködni az olyan alvállalkozó és szakember, amely a közbeszerzési eljárásban részt vett az ajánlattevő alkalmasságának igazolásában. Az ajánlattevő köteles az ajánlatkérőnek a teljesítés során minden olyan - akár a korábban megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt - alvállalkozó bevonását bejelenteni, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a kizáró okok hatálya alatt.
1. **ÜZLETI TITOK VÉDELME**
	1. Az ajánlattevő az ajánlatában, hiánypótlásban vagy felvilágosításban, valamint a Kbt. 72. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ide értve a védett ismeretet is) [a 2013. évi V. törvény 2:47.§] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat úgy kell elkészíteni, hogy azok az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (3) bekezdésére figyelemmel kizárólag olyan információkat tartalmazzanak, amelyek nyilvánosságra hozatala az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A Kbt. 44. § (1) bekezdése alapján gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra.
	2. A Kbt. a 44.§ (2) bekezdése alapján a gazdasági szereplő nem nyilváníthatja üzleti titoknak
2. azokat az információkat, adatokat, amelyek elektronikus, hatósági vagy egyéb nyilvántartásból bárki számára megismerhetők,
3. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (3) bekezdése szerinti közérdekből nyilvános adatokat,
4. az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező által az alkalmasság igazolása körében bemutatott

ca) korábban teljesített közbeszerzési szerződések, illetve e törvény szerinti építés- vagy szolgáltatási koncessziók megkötésére, tartalmára és teljesítésére vonatkozó információkat és adatokat,

cb) gépekre, eszközökre, berendezésekre, szakemberekre, tanúsítványokra, címkékre vonatkozó információkat és adatokat,

1. az ajánlatban meghatározott áruk, építési beruházások, szolgáltatások leírását, ide nem értve a leírásnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) bekezdésben meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak,
2. ha az ajánlatkérő annak benyújtását kéri, az ajánlattevő szakmai ajánlatát, ide nem értve a szakmai ajánlatnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) bekezdésben meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak és a (3) bekezdés alapján nincs akadálya az üzleti titokká nyilvánításnak.

A Kbt. 44.§ (3) bekezdése alapján a gazdasági szereplő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: adat) a nyilvánosságra hozatalát, amely a Kbt. 76. § szerinti értékelési szempont alapján értékelésre kerül, de az ezek alapjául szolgáló - a Kbt. 44. § (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó - részinformációk, alapadatok (így különösen az árazott költségvetés) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.

Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az üzleti titoknak tartott információk, iratok harmadik személyek (különösen más ajánlattevők, gazdasági szereplők) általi megismeréséért, amennyiben ajánlattevő az üzleti titkot (ide értve a védett ismeretet is) [a 2013. évi V. törvény 2:47.§] tartalmazó iratokat ajánlatában nem elkülönített módon, vagy úgy helyezi el, hogy azok tartalmaznak a fentiekben megjelölt információkat is.

1. **tájékoztatást nyújtó szervek:**

A munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozóan területileg illetékes kormányhivatal munkavédelmi felügyelősége és munkaügyi felügyelősége nyújt tájékoztatást.

Adózás:

NAV Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatóság

Borsod-Abaúj-Zemplén megyei központi ügyfélszolgálat

3525 Miskolc, Kazinczy u. 19.

Tel: 46/514-200

Fax: 46/515-428

Környezetvédelem:

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

1016 Budapest, Mészáros u. 58/a.

1539 Budapest, Pf. 675.

Tel.: 1/2249-100

Fax: 1/2249-262

Honlap: [www.orszagoszoldhatosag.gov.hu](http://www.orszagoszoldhatosag.gov.hu)

Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

3530 Miskolc, Mindszent tér 4.

Tel: 06 46/517-300

Fax: 06 46/517-399

email: **eszakmagyarorszagi@zoldhatosag.hu**

Honlap: [www.orszagoszoldhatosag.gov.hu](http://www.orszagoszoldhatosag.gov.hu)

Egészségvédelem:

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve

3530 Miskolc, Meggyesalja u. 12

Tel.:06-46-354-611  Fax:06-46-358-060

titkarsag.borsod@emr.antsz.hu

Fogyatékossággal élők esélyegyenlősége:

Emberi Erőforrások Minisztériuma, Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság

Székhely: 1054 Budapest, Báthory u. 10.

Telefonszám: 06-1-795-54-78

e-mail: tarsadalmifelzarkozas@emmi.gov.hu

Munkavállalók védelme és a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségek:

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal  Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkavédelmi Felügyelősége

Székhely: 3530 Miskolc, Mindszent tér 3. (3.em.)

Postacím: 3523 Miskolc, Pf.: 173

tel.: 06-46-560-010,

fax: 06-46-562-071

e-mail: borsodaz-kh-mmszsz@ommf.gov.hu

**3. FEJEZET**

**SZERZŐDÉSTERVEZET**

**Vállalkozási szerződés**

**tervezete mindegyik rész tekintetében**

amely létrejött egyrészről

**MEZŐKÖVESDI TANKERÜLETI KÖZPONT** (székhelye: 3400 Mezőkövesd, Széchenyi István utca 12.; Képviseli: Bozsikné Vig Marianna tankerületi igazgató; adószáma: 15835286-2-05.; KSH számjele: 15835286-8412-312-05.; Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10027006-00336554-30005204), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő)

másrészről a

……………………………………………………………………………..(név) (székhely: …………………………………….., adószám: ……………………………….., pénzforgalmi számlaszám: ………………………………………………, cg.: …………………………………..; képviselő: ………………………………………………………….. kivitelezői nyilvántartási azon.: ......................................................) mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:

**Előzmények**

Megrendelő a 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) Harmadik Rész nyílt közbeszerzési eljárást (Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti eljárás) folytatott le **„EFOP-4.1.3-17 pályázati konstrukció keretében a Mezőkövesdi Tankerületi Központ intézményei tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése”** elnevezéssel.

Az eljárás nyertese a …... rész tekintetében Vállalkozó lett, akivel Megrendelő - a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően - az alábbi szerződést köti.

Felek rögzítik, hogy a Megrendelő a 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 7.) pontja alapján szerződő hatóságnak minősül.

**1. A szerződés tárgya és tartalma**

1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig vállalkozói díj ellenében elvállalja a fent megjelölt közbeszerzési eljárás során keletkezett dokumentumokban, jelen szerződésben, valamint a vonatkozó jogszabályokban, szabványokban foglalt tartalom szerint a „……………………………………………..……………….” elnevezésű rész kivitelezési feladatainak ellátását eredményfelelősséggel.

A teljesítés helye: 1. rész: 3412 Bogács, Alkotmány utca 54. (778/2 Hrsz.)

2. rész: 3411 Szomolya, Széchenyi István u. 1/a. (1059/1 Hrsz.) NUTS: HU311

3. rész: 3423 Tibolddaróc, Kácsi út 15. (765 Hrsz.) NUTS: HU311

4. rész: 3443 Mezőnagymihály, Kossuth út 54. (393 Hrsz.) NUTS: HU311

5. rész: 3418 Szentistván, Hősök tere 1. (1032 Hrsz.) NUTS: HU311

6. rész: 3441 Mezőkeresztes, Összekötő utca 28. (684/3 Hrsz.) NUTS: HU311

7. rész: 3425 Sály, Tél út 2. (898 Hrsz.) NUTS: HU311

8. rész: 3594 Hejőpapi, Templom utca 2. (563 Hrsz.) NUTS: HU311

9. rész: 3467 Ároktő, Széchenyi utca 6/b (986/3 Hrsz.) NUTS: HU311

10. rész: 3459 Igrici, Kossuth utca 71. (453 Hrsz.) NUTS: HU311

11. rész: 3458 Tiszakeszi, Községháza utca 18. (2/4 Hrsz.) NUTS: HU311

12. rész: 3578 Girincs, Rákóczi Ferenc utca 6. (304 Hrsz.) NUTS: HU311

13. rész: 3593 Hejőbába, Fő út 15. (98/1 Hrsz.) NUTS: HU311

14. rész: 3599 Sajószöged, Ady Endre út 20. (178 Hrsz.) NUTS: HU311

15. rész: 3587 Tiszapalkonya, Hősök tere 10. (36 Hrsz.) NUTS: HU311

16. rész: 3580 Tiszaújváros, Alkotmány köz 2. (659/23 Hrsz.) NUTS: HU311

17. rész: (3580 Tiszaújváros, Deák Ferenc tér 16. (664/32 Hrsz.) NUTS: HU311

18. rész: 3580 Tiszaújváros, Munkácsy M út 26-28. (1448/7 Hrsz.) NUTS: HU311

19. rész: 3578 Girincs, Rákóczi utca 1. (33 Hrsz.) NUTS: HU311

20. rész: 3600 Ózd, 48-as út 26. (5319/2 Hrsz.) NUTS: HU311

21. rész: 3425 Sály, Gárdonyi út 18. (41 Hrsz.) NUTS: HU311

22. rész: 3950 Sárospatak, Nagy Lajos utca 10. (1857/5 Hrsz.) NUTS: HU311

23. rész: 3767 Tornanádaska, Kossuth út 1. (7/5 Hrsz.) NUTS: HU311

24. rész: 3980 Sátoraljaújhely, Hajnal u. 8. (1317 Hrsz.) NUTS: HU311

1. Vállalkozó feladata a kivitelezés körében a közbeszerzési műszaki leírás, a műszaki dokumentáció és az árazatlan költségvetés, a hatályos jogszabályok, a szabványok és szakmai előírásoknak megfelelően, a munkálatok teljes körű megvalósítása annak érdekében, hogy tárgyi munka alapján létrejövő eredmény a rendeltetésszerű használatra alkalmas (valamennyi műszaki és jogi feltételnek megfelelő), továbbá a műszaki leírásban meghatározottak szerinti műszaki adatoknak megfelelő legyen.
2. Vállalkozó a munkavégzés során csak érvényes alkalmassági bizonyítvánnyal rendelkező, hiány, és hibamentes, a jogszabályoknak, szabványoknak mindenben megfelelő anyagokat, berendezéseket, szerkezeteket használhat fel. A hiány-, és hibamentes munkálatokként Megrendelő a jogszabályoknak, szakmai szokásoknak, előírásoknak is megfelelő, hiány-, és hibamentességet érti.
3. Vállalkozó kizárólag a vonatkozó szabványok, előírások és rendeleteknek megfelelő minőségű anyagokat jogosult beépíteni a kivitelezés során. A tanúsítványt a beépítés előtt a műszaki ellenőrnek át kell adni. Amennyiben a felhasználandó anyagokról és termékekről a harmadik személy gyártó a Vállalkozónak ilyen tanúsítványt nem állít ki, úgy a Vállalkozó a beépíthetőségre vonatkozó alkalmasságról köteles írásban nyilatkozni. A beépített anyagok, berendezések, szerkezetek minőségét igazoló dokumentumokat (különösen: műbizonylat) a Vállalkozó az építési tevékenység során a Megrendelő képviselőjének köteles bemutatni és az adott megrendelésre vonatkozó átadás-átvételi eljárás során átadni. Vállalkozó akkor teljesít hibátlanul, ha a megvalósult eredmény kielégíti a jogszabályokban, továbbá a jelen szerződésben és Megrendelő által kért ajánlati felhívásban megfogalmazott valamennyi követelményt és alkalmas a rendeltetésszerű használatra. Vállalkozó a munkát hiány- és hibamentesen, határidőre köteles elvégezni
4. Vállalkozó jogosult alvállalkozó(k) (Ptk. szerint: közreműködő(k)) igénybevételére. Az alvállalkozó igénybevételénél a Kbt. és a jelen szerződés megkötéséhez vezető közbeszerzési eljárás rendelkezései irányadóak. Az alvállalkozókkal kötött szerződésekre a Kbt., továbbá a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet szabályai értelemszerűen irányadóak.
5. A Vállalkozó az igénybe vett alvállalkozóért (közreműködőért) úgy felel, mintha az alvállalkozói (közreműködői) által végzett munkákat saját maga végezte volna el. A jogosulatlanul igénybe vett alvállalkozók vonatkozásában azon hátrányos következményekért is felel, amelyek ezen alvállalkozók (közreműködők) igénybevétele nélkül nem következtek volna be. Ha további alvállalkozó bevonása válik szükségessé, a Vállalkozó arról közvetlenül is értesíti a Megrendelőt. Az alvállalkozók által bevont alvállalkozók jogszerű alkalmazásáért az alvállalkozó mellett Vállalkozó is felelős.
6. Megrendelő e körben kifejezetten felhívja a Vállalkozó figyelmét a Kbt. 138-139.§-ban foglaltakra, különös tekintettel a Kbt. 138.§ (1) bek. utolsó két mondatára, a 138.§ (5) bekezdésre, valamint a 138.§ (3) bekezdésére.
7. Megrendelő rögzíti, hogy a 322/2015. (X.30.) Korm rendelet 27.§ (1) bek. alapján a műszaki ellenőr által vizsgálja az alvállalkozó szabályos alkalmazásának feltételeit. Ezen szabályok megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül.
8. Amennyiben bármilyen engedély, jóváhagyás, tanúsítás szükséges a teljesítéshez, annak beszerzése a teljesítési határidőn belül Vállalkozó feladata és költsége.
9. Vállalkozó köteles együttműködni az érdekelt szervekkel, közszolgáltatókkal.
10. Felek rögzítik, hogy a szerződés tárgyait jogilag oszthatatlannak minősítik a teljesítés vonatkozásában.
11. Vállalkozó kijelenti, hogy a kivitelezői tevékenységre jogosultak névjegyzéke Vállalkozóra vonatkozóan tartalmazza a vállalt tevékenységet, és Vállalkozó a vállalt kivitelezői tevékenység végzésében közvetlenül részt vesz. Tájékoztatja továbbá Megrendelőt, hogy rendelkezik az építőipari kivitelezési tevékenység jellegének megfelelő jogosultsággal rendelkező - vele tagsági, munkavállalói vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló - felelős műszaki vezetővel.
12. Az építési munkaterületen végzett építési-szerelési munkát - felelős műszaki vezető irányítja.

**2. A vállalkozói díj és annak megfizetése**

1. Vállalkozó a szerződés teljesítésért vállalkozói díjra jogosult.
2. A vállalkozói díj átalánydíj (mely a kapcsolódó szolgáltatások, költségek stb. egészét is tartalmazza), amelynek jogi természetével Felek tisztában vannak. Vállalkozó ez alapján további ellenszolgáltatás-fizetési igényt Megrendelővel szemben semmiféle jogcímen nem támaszthat, kivéve, ha jelen szerződés másként rendelkezik. Az átalánydíj a Megrendelő által szolgáltatott árazatlan költségvetés alapján, Vállalkozó költségvetése szerint került meghatározása
3. A vállalkozói díj mértéke mindösszesen ……………. Ft + ÁFA, azaz ……………………….. forint + általános forgalmi adó.
4. Az ajánlattétel, a szerződés, a számlázás és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).
5. Felek rögzítik, hogy jelen szerződésben a tartalékkeret jogintézményét nem alkalmazzák.
6. Vállalkozó további fizetési igényt Megrendelővel szemben semmiféle jogcímen nem támaszthat, kivéve késedelmes fizetés esetén Megrendelő, mint szerződő hatóság köteles a Ptk-ban meghatározott (6:155.§.), és a késedelem időtartamához igazodó mértékű késedelmi kamatot megfizetni, továbbá a külön jogszabályban (2016. évi IX. törvény) meghatározottak szerint a behajtási költségátalányt Vállalkozó a késedelem bekövetkezésétől számított egy éves jogvesztő határidőn belül a 2016. évi IX. törvényben rögzített feltételek szerint a kötelező törvényi minimum mértékében követelheti.
7. A vállalkozói díj magában foglalja

- a közvetlen költséget, ennek keretében

a) az anyagköltséget és a közvetlen gépköltséget a fuvarozási és rakodási költséggel együtt,

b) az építőipari rezsióradíj alapján számított munkadíjat

c) a Vállalkozó által igénybe vett alvállalkozók szerződésükben meghatározott, az alvállalkozók minden költségét magában foglaló vállalkozói díját.

- a fedezetet, ennek keretében

a) a közvetlen költségek között nem szereplő általános költségeket,

b) a tervezett nyereséget, amennyiben azt a rezsióradíj nem tartalmazza.

1. Felek a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet alapján rögzítik, hogy a szerződés megkötését követően az árazott költségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely során a beépítésre kerülő egyes tételeket véglegesíthetik. A felek az egyeztetésen csak Vállalkozó által az ajánlatában megjelölt építőanyagokkal, termékekkel műszakilag egyenértékű vagy magasabb minőségű helyettesítő termékben egyezhetnek meg. Ezen feltételt a Vállalkozó köteles valamennyi vonatkozó irat (különösen az eredetileg megajánlott anyag és a változtatásra irányadó anyag gyártmánylapja, vagy műszaki leírása) benyújtásával a Megrendelő felé igazolni. Amennyiben ez nem történik meg, akkor Megrendelő nem hagyja jóvá a változtatást. Amennyiben a Felek a fentiek szerinti helyettesítő termék beépítéséről állapodnak meg, a szerződés módosítására a Kbt. 141. §-ának szabályait megfelelően kell alkalmazni.
2. Megrendelő többletmunkaellenérték-fizetési igényt nem fogad el. Ezzel kapcsolatban Vállalkozó – mint a szerződés tárgyával kapcsolatban kellő szakértelemmel rendelkező jogi személy – jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a közbeszerzési eljárás alatt teljes mértékben megismerte az elvégzendő feladatot és annak körülményeit, így kijelenti, hogy az általa megajánlott (tartalékkeret nélküli) vállalkozói díj valamennyi feltétel kielégítéséhez szükséges munkára (anyagra, berendezési és felszerelési tárgyra, kockázatra, stb.) fedezetet nyújt, így többletmunkaellenérték-fizetési igényéről jelen szerződéssel feltétel nélkül és visszavonhatatlanul lemond. Ez kiterjed a Ptk. 6:245. § (1) bek. második mondatában foglalt költségekre is. Vállalkozó kijelenti, hogy az ár-, árfolyamváltozásokkal, továbbá banki, adózási kondíciók változásával kapcsolatos kockázatokat felmérte, és arra a vállalkozói díj teljes mértékben fedezetet nyújt.
3. Fenti körben Vállalkozó kifejezetten kijelenti, hogy a Vállalkozó a műszaki leírás és szakmai gyakorlata alapján prognosztizálni tudta a felmerülő kockázatokat és azok anyagi vonzatát, amelyek a munkavégzés során felmerülő további munkák felmerüléséből adódnak. Vállalkozó az előző pontban foglaltak figyelembevételével nyilatkozza, hogy a fentieket az ajánlata megtételekor teljes körűen figyelembe vette, így fenti nyilatkozatát erre tekintettel tette meg. Vállalkozó kijelenti, hogy ezen nyilatkozatait a jövőben sem teszi vitássá.
4. Pótmunka esetén a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően járnak el a Felek.
5. Megrendelő a megvalósítás pénzügyi fedezetét - figyelemmel a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben foglaltakra - az EFOP-4.1.3-17 pályázati konstrukció keretében az 1. rész vonatkozásában az EFOP-4.1.3-17-2017-00358.; 2. rész vonatkozásában az EFOP-4.1.3-17-2017-00358.; 3. rész vonatkozásában az EFOP-4.1.3-17-2017-00193.; 4. rész vonatkozásában az EFOP-4.1.3-17-2017-00319.; 5. rész vonatkozásában az EFOP-4.1.3-17-2017-00190.; 6. rész vonatkozásában az EFOP-4.1.3-17-2017-00203.; 7. rész vonatkozásában az EFOP-4.1.3-17-2017-00305.; 8. rész vonatkozásában az EFOP-4.1.3-17-2017-00309.; 9. rész vonatkozásában az EFOP-4.1.3-17-2017-00277.; 10. rész vonatkozásában az EFOP-4.1.3-17-2017-00283.; 11. rész vonatkozásában az EFOP-4.1.3-17-2017-00227.; 12. rész vonatkozásában az EFOP-4.1.3-17-2017-00388.; 13. rész vonatkozásában az EFOP-4.1.3-17-2017-00312.; 14. rész vonatkozásában az EFOP-4.1.3-17-2017-00225.; 15. rész vonatkozásában az EFOP-4.1.3-17-2017-00137.; 16. rész vonatkozásában az EFOP-4.1.3-17-2017- 00273.; 17. rész vonatkozásában az EFOP-4.1.3-17-2017-00302.; 18. rész vonatkozásában az EFOP-4.1.3-17-2017-00363.; 19. rész vonatkozásában az EFOP-4.1.3-17-2017-00235.; 20. rész vonatkozásában az EFOP-4.1.3-17-2017-00235.; 21. rész vonatkozásában az EFOP-4.1.3-17-2017-00235.; 22. rész vonatkozásában az EFOP-4.1.3-17-2017-00235.; 23. rész vonatkozásában az EFOP-4.1.3-17-2017-00235.; 24. rész vonatkozásában az EFOP-4.1.3-17-2017-00235. azonosítószámú Támogatási Szerződés forrásából; az Európai Unió forrásából biztosítja.
6. A támogatás intenzitása a projekt elszámolható összköltségének 100,000000 %-a. A finanszírozás formája: utófinanszírozás.

Megrendelő rögzíti, hogy az ellenértéket közvetlenül Megrendelő teljesíti a Vállalkozó felé.

1. Megrendelő a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján a szerződésben foglalt – tartalékkeret és áfa nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő értékű előleget biztosít Vállalkozónak. Az előleg a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése alapján, legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül kerül előlegbekérő alapján kerül kifizetésre. Megrendelő nem él az előleg részletekben való kifizetésével. A fenti határidő teljesítése érdekében felek megállapodnak abban, hogy az előlegbekérőt a munkaterület átadását követő 8 naptári napon belül kell a Megrendelőnek átadni.
2. Az előlegszámla összege a végszámlában számolandó el. Felek rögzítik, hogy amennyiben a jelen szerződés az előleg elszámolása előtt megszűnne, a szerződés megszűnésének napját követő banki 5. napig (alapuljon az bármely jogcímen) köteles a Vállalkozó a felvett, de még el nem számolt előleget késedelmi kamat terhe mellett a megrendelőnek átutalással hiánytalanul visszafizetni.
3. A szerződést megelőző ajánlattétel, továbbá a szerződés, a számlázás, és a kifizetések pénzneme: HUF.
4. Megrendelő a részszámlázást az alábbiak szerint biztosítja.
5. A teljesítés során 2 db számla (ideértve a végszámlát is, de az előlegszámlát nem) benyújtásának lehetősége biztosított az alábbiak szerint:

- 1. részszámla benyújtásának lehetősége: a teljes nettó vállalkozói díj 50 %-ának megfelelő összegről az ÁFA nélküli vállalkozói díj 50 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén;

- végszámla benyújtása: a teljes nettó vállalkozói díj 50 %-ának megfelelő összegről az ÁFA nélküli vállalkozói díj 100 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén, sikeres műszaki átadás-átvételt követően. A végszámla benyújtásának feltétele sikeres műszaki átadás-átvétel, a megvalósulási és átadási dokumentáció és annak összes mellékletének szolgáltatása, a munkaterület rendeltetés szerinti használatra alkalmas állapotban a Megrendelőnek történő birtokba adása, és ennek a teljesítésigazolásban való elismerése.

A vállalkozói díj az igazolt szerződésszerű teljesítést követően átutalással, forintban (HUF) kerül teljesítésre az alábbiak szerint:

* alvállalkozó igénybevételének hiánya esetén a Kbt. 135. § (1)-(2) és (5)-(6) bekezdései, továbbá a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés szerint,
* alvállalkozó igénybevétele esetén a fentiek figyelembevételével, de a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. § (3) bekezdése alapján a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. szerint.

Megrendelő a kifizetés során az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/B. §-ában foglaltakat teljes körben alkalmazza.

1. Megrendelő a vállalkozói díjat az igazolt szerződésszerű teljesítést és az elfogadott teljesítésigazolás követően Vállalkozó által kiállított számlák, továbbá a számlákhoz Vállalkozó által kiállított alvállalkozói nyilatkozatok kiállításától számított 30 napos fizetési határidő mellett, a 2013. évi V. tv. 6:130.§ (1) bekezdés szerint **……………….. vezetett ………………………………….. számú számlájáról Vállalkozó ………………. vezetett …………………………… számú számlájára, vagy Vállalkozó nyilatkozata szerinti alvállalkozóinak bankszámlájára történő átutalással teljesíti.**
2. Vállalkozó a számlák kiállításától számított 3 napon belül köteles a számlákat Megrendelő részére eljuttatni. Amennyiben Vállalkozó ezen kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a fizetési határidő kezdete a számlák kézhezvételének napja.
3. A teljesítésigazolás - mely a számla (számlák) kötelező melléklete - aláírására Bozsikné Vig Marianna tankerületi igazgató és a műszaki ellenőre(i) jogosult.
4. A számlát a hatályos jogszabályok szerint kell kiállítani.
5. Hiányos vagy szabálytalan számla, illetve aggályos vagy nem szerződésszerű teljesítésigazolás esetén a Megrendelő – az adott számla és teljesítésigazolás kézhezvételét követő 5 munkanapon belül – jogosult az esedékes díjfizetést kamatmentesen felfüggeszteni, és a Vállalkozót a szerződésszerű díjigénylésre, illetve elszámolásra felhívni.
6. A kiszámlázott díj nem térhet el a jelen szerződésben foglaltaktól.
7. Vállalkozó csak abban az esetben tarthat igényt vállalkozói díjra, ha a jelen szerződésben és az árajánlatban vállalt szolgáltatást szerződésszerűen, maradéktalanul teljesíti.
8. Felek rögzítik, hogy fizetési kötelezettséget kizárólag a jogszabályoknak és jelen szerződésnek mindenben megfelelő számla és mellékleteinek Megrendelő általi kézhezvétele keletkeztet.

**3. Szerződési biztosítékok**

1. Vállalkozó amennyiben olyan okból, amiért felelős (Ptk. 6:186. §), a jelen szerződésben meghatározott teljesítési határidőt nem tartja be (késedelem), késedelmi kötbért fizet. A késedelmi kötbér mértéke a nettó vállalkozói díj 0,5%-a naptári naponként, a késedelem minden megkezdett napja után. A 30 napot meghaladó késedelem esetén Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani/elállni, mely okán Vállalkozó a meghiúsulási kötbérfizetésre lesz kötelezett.
2. A Megrendelő az esetleges kötbér igényét írásbeli felszólítás útján érvényesíti, melynek a Vállalkozó köteles 8 naptári napon belül maradéktalanul eleget tenni. Amennyiben a Vállalkozó a fenti irat kézhezvételét követő 3 napon belül magát érdemi indokolással és azt alátámasztó bizonyítékokkal nem menti ki, akkor a kötbér elismertnek tekintendő. A Kbt.-ben foglalt beszámítási feltételek [135. § (6) bekezdés] teljesülésekor a kötbér a számlába beszámítható. Ez esetben a Vállalkozó a számlát/számlákat kötbérrel terhelt teljesítése esetén is a 2/3. alpontban meghatározott vállalkozói díjról köteles benyújtani, ekkor Megrendelő a Műszaki Átadás-átvételi jegyzőkönyvben meghatározott kötbér összegével csökkentett vállalkozói díjat fizeti meg a Vállalkozó részére.
3. Amennyiben olyan okból, amiért Vállalkozó felelős (Ptk. 6:186.§) a szerződés teljesedésbe menése meghiúsul, köteles a Vállalkozó Megrendelő felé a nettó vállalkozói díj 15%-nak megfelelő meghiúsulási kötbért megfizetni.
4. Megrendelő érvényesítheti a kötbéren felüli kárát is.
5. Vállalkozó a szerződés hibátlan teljesítésének biztosítására valamennyi beépített dolog, ill. elvégzett munka vonatkozásában a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást követően kiadott teljesítési igazolás keltétől számított ..…. (ajánlattevő megajánlása szerint a kötelezően előírt 12 hónappal együtt) hónap jótállást vállal. Amennyiben a jótállás tekintetében jogszabály a fentieknél magasabb mértéket, vagy hosszabb kötelező alkalmassági időt határoz meg valamely munkarész tekintetében, akkor a vonatkozó jogszabály előírásait kell alkalmazni.

A jótállási idő alatt a csere, vagy garanciális javítás egyetlen költségeleme sem terhelhető Megrendelőre, így nem számolható fel a szállítás, illetve kiszállás díja, illetve munkabér sem. Vállalkozó jótállási kötelezettsége – az érintett hibával kapcsolatban – megszűnik, ha a hiba a teljesítést követően keletkezett, különösen:

- rendeltetésellenes vagy szakszerűtlen használat

 - szándékos rongálás vagy erőszakos behatás,

 - elemi csapás,

 - szakszerűtlen szerelő vagy javító jellegű beavatkozás,

- a szükséges karbantartás hiánya

miatt következett be.

1. Vállalkozó a jótállási kötelezettsége alatt a hiba bejelentésétől számított 10 munkanapon belül köteles a javítást elkezdeni és megfelelő személyi állománnyal annak befejezéséig folyamatosan munkát végezni. A hiba kijavításának végső határideje a bejelentést követő 30. nap. Amennyiben technológiailag a fenti idő nem tartható a műszaki ellenőr által meghatározott időtartam az irányadó.
2. A közvetlen balesetveszélyt, vagy az épület részleges vagy teljes használhatatlanságát, vagy a benne lévő értékek közvetlen veszélyeztetését, károsodását eredményező hibák esetén a fentiek azzal alkalmazandóak, hogy a Vállalkozó a bejelentést követő 1 napon belül köteles a hiba kijavítását megkezdeni.
3. A jótállási kötelezettség nem érinti a Megrendelőt megillető kellékszavatossági, ill. jogszabályban rögzített esetleges kötelező jótállási jogokat és azok érvényesíthetőségét.
4. Vállalkozó teljes kártérítési kötelezettséget vállal jelen szerződéssel kapcsolatosan felmerült károkért, függetlenül attól, hogy az a Megrendelőre vagy harmadik személyekre háramlik. Harmadik személyekre háramló kár esetén a Vállalkozó köteles az erről való tudomásszerzést követő 3 munkanapon belül a Megrendelőt teljes körűen mentesíteni a kártérítési igények alól, illetve amennyiben Megrendelő a kártérítési igényt teljesítette, köteles a fenti határidőben a Megrendelő által teljesített összegeket megtéríteni.
5. Amennyiben a Vállalkozó teljesítésével kapcsolatban Megrendelő ellen per indul, Vállalkozó – amennyiben erre jogi lehetőség van - Megrendelő oldalán köteles a perbe belépni és minden intézkedést megtenni Megrendelő pernyertessége érdekében, vagy amennyiben ez nem lehetséges a Megrendelő pernyertességét egyéb módon elősegíteni. Pervesztesség esetén az előző pont alkalmazandó.

**4. Szerződő Felek jogai és kötelezettségei**

1. Vállalkozó köteles a Megrendelő által átadott tervdokumentációt megvizsgálni és a Megrendelőt a terv felismerhető hibáira, hiányosságaira figyelmeztetni. Ha a terv valamely hibája vagy hiányossága a kivitelezés folyamatában válik felismerhetővé, Vállalkozó késedelem nélkül köteles erről Megrendelőt tájékoztatni.
2. Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni minden olyan körülményről, amelynek a szerződés teljesítésére kihatása lehet. Megrendelő a tevékenységet bármikor ellenőrizheti és kifogásait az ellenőrzéskor nyomban közölheti. A hibás teljesítésért Vállalkozó akkor is felel, ha a Megrendelő a munkát nem, vagy nem megfelelően ellenőrizte.
3. Szerződő Felek kötelesek egymást értesíteni, ha a szerződésben vállalt valamely kötelezettség teljesítése előre láthatóan akadályba ütközik, kivéve, ha az akadályt a másik félnek közlés nélkül is ismernie kellett. Az akadályközlési kötelezettség elmulasztásával okozott kárért a mulasztó fél a szerződésszegésért való felelősség szabályai szerint felelős.
4. Megrendelő jelen szerződés aláírásával egyidejűleg köteles átadni Vállalkozónak a szerződés szerinti feladatok teljesítéséhez szükséges dokumentumokat. Amennyiben felmerül a teljesítéshez szükséges egyéb információk nyújtásának vagy közbenső intézkedések foganatosításának szükségessége, úgy Vállalkozó köteles az információ igényéről, illetve szükséges intézkedésről a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni. Megrendelő vállalja, hogy Vállalkozó által ésszerűen kért, a teljesítéshez szükséges minden információt, adatot, nyilatkozatot, hozzájárulást a lehető legrövidebb ésszerű határidőn belül, de legkésőbb az igénybejelentéstől számított 2 (két) napon belül Vállalkozó rendelkezésére bocsátja, illetve a szükséges intézkedést megteszi.
5. Megrendelő késedelem nélkül köteles meggyőződni arról, hogy a szolgáltatás minősége és mennyisége megfelelő-e. A szolgáltatás minőségének és mennyiségének megvizsgálásával járó költségek Megrendelőt terhelik.
6. Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződést külön jogszabályban feljogosított szervek jogosultak ellenőrizni. Vállalkozó vállalja, hogy az esetleges vizsgálat esetén az ellenőrzést végző szervek részére a kért felvilágosítást megadja, jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos iratokat bemutatja, és szükség esetén másolatban átadja.
7. A Vállalkozót a teljesítés során fokozott együttműködés terheli a projekt megvalósítás és támogatás adminisztrációját megvalósító projektmenedzsment szervezettel.
8. Vállalkozó köteles a Megrendelő utasításai szerint eljárni. Az utasítás nem terjedhet ki a tevékenység megszervezésére, és nem teheti a teljesítést terhesebbé. Ha Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, Vállalkozó köteles őt erre figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmaradásából eredő kárért Vállalkozó tartozik felelősséggel. Ha a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, Vállalkozó a szerződéstől elállhat vagy a feladatot a Megrendelő utasításai szerint, a Megrendelő kockázatára elláthatja. Vállalkozó köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát.
9. Megrendelő a szerződés teljesítésének megkezdése előtt a másik fél súlyos szerződésszegése, azaz amennyiben a másik fél a szerződés szerinti kötelezettségét nem, vagy nem megfelelően teljesíti, elállhat a szerződéstől, ezt követően a teljesítésig a szerződést felmondhatja. Megrendelő elállása vagy felmondása esetén köteles a Vállalkozónak a díj arányos részét megfizetni és a szerződés megszüntetésével okozott kárt megtéríteni azzal, hogy a kártalanítás a vállalkozói díjat nem haladhatja meg. Megrendelő elállása esetében, ha a szerződéskötés előtt fennállott helyzetet nem lehet visszaállítani, bármelyik fél a bírósághoz fordulhat azért, hogy az a szerződést a jövőre nézve szüntesse meg. Megrendelő ilyenkor is köteles a Vállalkozó kárát megtéríteni.
10. Ha a Megrendelő a szerződéstől azért állt el, mert a teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá vált, hogy Vállalkozó a munkát csak olyan számottevő késéssel tudja elvégezni, hogy a teljesítés emiatt a Megrendelőnek már nem áll érdekében, a Megrendelő a szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerint kártérítést követelhet.
11. Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha:
	1. Vállalkozó ellen az illetékes bíróság jogerős végzése alapján felszámolási eljárás indul; vagy
	2. Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel,
	3. Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel,
	4. Ennek érdekében a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt Vállalkozó tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről Megrendelőt haladéktalanul értesíti.
	5. a Vállalkozó végelszámolás iránti kérelme a cégbíróságnál benyújtásra került; vagy
	6. a Vállalkozóval szemben az illetékes cégbíróság előtt megszüntetési, törlési eljárás indul;
	7. Vállalkozó a jelen szerződésben megjelölt véghatáridőt 30 napot meghaladóan elmulaszt;
	8. Vállalkozó olyan magatartást tanúsít, amely Megrendelő jó hírnevét sérti, vagy veszélyezteti;
	9. Vállalkozó, vagy képviseletében eljáró személy titoktartási kötelezettségét megszegi;
	10. előzetes szerződésszegés (Ptk. 6:151. §) esetén, amennyiben a teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy Vállalkozó a szolgáltatását határidőben nem fogja tudni teljesíteni, és a teljesítés emiatt Megrendelőnek már nem áll érdekében;
	11. Vállalkozó közbenső szerződésszegése (Ptk. 6:150. §) esetén;
	12. Részleges szerződésszegés esetén (Ptk 6:149. §), amennyiben az osztható szolgáltatás egy részére vonatkozó vállalkozói szerződésszegés Megrendelő lényeges jogi érdekét sérti.
	13. Az ajánlattételi felhívásban az előírt felelősségbiztosítás - annak jelen szerződésben foglalt hatálya alatt - bármely okból megszűnik és a megszűnés napját követő 3 banki napon belül legalább azonos tartalommal újabb, az előírásoknak megfelelő biztosítási jogviszony nem áll fenn azzal, hogy ez csak akkor elfogadható, ha egyebekben az új biztosítás hatálybalépése előtt keletkezett károkra is biztosított az eredményes igényérvényesítés lehetősége.
	14. Vállalkozó a jelen szerződésben foglalt bármely egyéb kötelezettségének nem tesz eleget, és emiatt a szerződés, vagy jogszabály feljogosítja Megrendelőt a felmondásra vagy az elállásra, vagy
	15. Jogszabályon alapuló felmondási vagy elállási okok fennállnak. Megrendelő nem alkalmazza a Ptk. rendes felmondásra vonatkozó rendelkezéseit.

Vállalkozónak ilyen esetben csak a már elvégzett munkák elszámolására lehet igénye.

1. Amennyiben a Vállalkozó teljesítése során neki felróható okból mennyiségi, minőségi hiba, illetőleg hiányosság, kifogás merül fel, Vállalkozó köteles a Megrendelő jogszerű utasításai alapján a hibát, hiányosságot kijavítani a Megrendelő által adott póthatáridő megtartása mellett.
2. Szerződő Felek kijelentik, hogy a tevékenységük során a tudomásukra jutott üzleti titkot megőrzik. Üzleti titokként definiálnak minden olyan adatot, mely jelen szerződés keretein belül a másik féllel kapcsolatban a tudomásukra jut. Kivételt képez ez alól azon adatok összessége, amely a jogszabályok szerint nyilvános adatnak minősül.
3. A titoktartási kötelezettség megszegéséből eredő kárért az ezért felelő fél kártérítési kötelezettséggel tartozik.
4. Felek titoktartási kötelezettsége kiterjed a munkavállalóikra, valamely polgári jogi szerződés alapján munkavégzésre irányuló jogviszony, vagy más jogviszony alapján a féllel kapcsolatban lévő egyéb személyekre is. Ezen személyek magatartásáért a titoktartási kötelezettség viszonylatában az érintett fél, mint saját magatartásáért felel.
5. Nem minősülhet üzleti titoknak mindazon adat vagy információ, amelyet jogszabály, illetve egyéb dokumentum az üzleti titok köréből kizár.
6. Szerződő Felek jelen szerződés teljesítése során kötelesek együttműködni.
7. Megrendelő és Vállalkozó egymás írásbeli megkereséseire azok kézhezvételétől számítva 2 munkanapon belül írásban érdemi nyilatkozatot kötelesek tenni.
8. Megrendelő képviselője jogosult a kivitelezés során bármikor a munka állását ellenőrizni.
9. Vállalkozó kivitelezési tevékenységét a vonatkozó jogszabályok, műszaki előírások és szabványok rendelkezései maradéktalan betartása mellett folytathatja, azok be nem tartásából eredő károkat Vállalkozó viseli.
10. A kivitelezési tevékenység megkezdésekor Megrendelő a munkaterületet jelen szerződés szerint átadja Vállalkozó részére. A munkaterület átadásával egyidejűleg meg kell nyitni az elektronikus/ papír alapú építési naplót és abban az átadás-átvételt - az időpont, a tevékenység és a munkaterület megjelölésével - rögzíteni kell. A szerződés teljesítésével kapcsolatos közlések az építési naplóba való bejegyzéssel történnek.
11. Vállalkozó a kivitelezés során az Építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet, valamint a 2014-2020 programozási időszakban az egyes Európai Uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet szerint köteles az építési naplóval kapcsolatos kötelezettségeit ellátni.

**5. Teljesítési határidő, teljesítés helye**

1. Jelen szerződést felek a teljesítésig kötik. A szerződés teljesítésének határideje **2018. szeptember 15. napja**. Megrendelő előteljesítést elfogad
2. **A teljesítési határidőbe a** **műszaki átadás-átvételi eljárás időtartama beleszámít.**
3. Minden, a szerződés teljesítését akadályozó, el nem hárítható külső körülmény (vis maior), vagy Megrendelő érdekkörében felmerülő esetleges akadály a befejezési határidő módosítását vonhatja maga után, kivéve, ha bármilyen munkaszervezési (több munkavállaló alkalmazása, munkaszervezés megváltoztatása, stb.) eljárással megoldható lett volna a határidő betartása. A határidő módosulásához az ok (és annak fennállásának időtartama) építési naplóba való bejegyzése és a Megrendelő műszaki ellenőrének jóváhagyása szükséges. Vállalkozó kijelenti, hogy a rendelkezésére álló teljesítési időszak – figyelembe véve az évszakokkal kapcsolatban felmerülő munkavégzést általában akadályozó körülményeket is – elégséges a szerződés határidőben történő hiány- és hibamentes teljesítésére.
4. Nem eredményezi a teljesítési határidő módosulását az elhárítható, illetve a Vállalkozó által kellő gondossággal előre látható okok miatt bekövetkezett késedelem.
5. Vállalkozó kijelenti, hogy tisztában van azzal, hogy a szerződés közvetett tárgyát képező felépítmény közcélokat szolgál, így fenti határidőben és tartalommal, valamint minőségben való átadása a Megrendelő különösen fontos érdeke.

**6. A munkaterület átadása, munkavégzés**

1. Megrendelő a munkaterületet legkésőbb 2018. június 18. napján adja a Vállalkozó birtokába.
2. Megrendelő köteles a munkaterületet a tevékenység végzésére alkalmas állapotban Vállalkozó rendelkezésére bocsátani. Vállalkozó a tevékenység megkezdését mindaddig megtagadhatja, amíg a munkaterület a tevékenység végzésére nem alkalmas. Ha a Megrendelő a munkaterületet a Vállalkozó felszólítása ellenére nem biztosítja, a Vállalkozó elállhat a szerződéstől, és kártérítést követelhet.
3. **Vállalkozónak a kivitelezés alatt az iskolai tanév időszakában az intézmények zavartalan és biztonságos működését biztosítania kell.**
4. Szerződő Felek rögzítik, hogy az átadás-átvétel vonatkozásában a munkaterület megfelelő, ha a munkavégzés helyére az anyag szállítása gépi vagy kézi erővel megoldható és a munkavégzés a tényleges munkavégzés helyén megkezdhető.
5. A Vállalkozó energiaigényét saját maga köteles biztosítani, arra Megrendelő nem köteles. Amennyiben bármely energiaigényt a Megrendelő közüzemi szerződése alapján elégíti ki a Vállalkozó, akkor köteles legkésőbb az átadás-átvételi eljárás lezárásáig a Megrendelő felé ennek költségét megfizetni, melynek alapja a Megrendelő által a közüzemi szolgáltatónak, energiakereskedőnek fizetett egységár.
6. Az építési munkaterületen csak a jogszerűen munkát végzők tartózkodhatnak
7. A munkaterület átadását követően a terület elkerítéséről, a kitáblázásról, valamint a személy-, vagyon-, és munkabiztonságról, a környezetvédelmi szabályok betartásáról a Vállalkozó köteles gondoskodni. Vállalkozó felel a Megrendelő, ill. harmadik személyek vonatkozásában azok vagyontárgyaiban, életében, testi épségében, ill. egészségében a neki felróható módon keletkezett hiányokért, ill. károsodásokért.
8. Vállalkozó köteles az építkezés (kivitelezés) tűzvédelmi feladatainak ellátására.
9. Vállalkozó köteles a tényleges munkavégzéssel érintett munkaterületet megfelelően elkeríteni. Felel mindazon károkért, amely ezen kötelezettségeinek elmulasztásából, vagy nem megfelelő teljesítéséből adódott.
10. Vállalkozó köteles a keletkezett hulladékot a jogszabályoknak megfelelően gyűjteni, és hivatalos hulladéklerakó-helyre szállítani, valamint ezt a Megrendelő felé megfelelően igazolni. A hulladék elszállításának költségét jelen szerződésben meghatározott vállalkozói díj magában foglalja.
11. Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó munkát munkanaponként 7.00 órától 20.00 óráig végezhet. Nem munkanapnak minősülő napokon munka csak a Megrendelőnek/műszaki ellenőrnek előzetesen bejelentve történhet azzal, hogy ilyen esetben fokozott zajjal és porképződéssel járó munka nem végezhető.
12. Vállalkozó köteles az általa használt közutakat a lehullott anyagtól, ill. az általa a közútra felhordott szennyeződéstől haladéktalanul mentesíteni, megtisztítani.
13. Vállalkozó köteles a munkaterület folyamatosan – az építési folyamat jellegének megfelelően – rendezett állapotban tartani. Vállalkozó köteles a jogszabályban foglalt tájékoztató tábla elhelyezésére és folyamatosan, a jogszabályban előírt tartalommal való láthatóságának biztosításáért.
14. Megrendelő rögzíti, hogy a bontás során feleslegessé vált használt építőanyag tulajdonjogáról – tekintettel azok avultságára és érték nélküliségére – a Vállalkozó javára ellenérték nélkül lemond, aki köteles azt saját költségén elszállítani a helyszínről legkésőbb a műszaki átadás-átvétel megkezdéséig.
15. Mivel a beruházás tárgya körül más önálló ingatlanok/felépítmények vannak, Vállalkozó köteles azok továbbá a beruházás tárgyának állapotát a munka megkezdése előtt dokumentálni, kivéve, ha olyan munkák a jelen szerződés tárgyai, amelyek jellegüknél fogva nem eredményezhetnek azokon, illetve magán a beruházás tárgyán károsodást. Amennyiben a Vállalkozó tevékenysége miatti igény merül fel akár Megrendelő, akár harmadik személy oldaláról, Vállalkozó kötelezettsége annak igazolása, hogy az igény alapjául szolgáló állapot, vagy annak oka a munkakezdéskor fennállt-e.
16. Vállalkozó köteles a munkaterületet folyamatosan – az építési folyamat jellegének megfelelően – rendezett állapotban tartani.
17. Az eltakarásra kerülő munkarészek eltakarása előtt a műszaki ellenőrt közvetlenül, ill. az építési naplón keresztül megfelelő időben (értve ez alatt a legalább 3 napot) értesítenie kell a Vállalkozónak. Ennek elmulasztása esetén a Megrendelő követelheti, hogy tárják fel az eltakart munkarészeket, melynek költségei a Vállalkozót terhelik.
18. Vállalkozó teljesítésének elválaszthatatlan része az építési munkák befejezését követően a teljes tereprendezés.
19. Amennyiben a szerződés bármilyen okból teljesítés előtt megszűnik, úgy a Vállalkozó haladéktalanul, legkésőbb 8 napon belül köteles a megszűnés napjáig végzett munkákat felmérni és a munkaterületet haladéktalanul a Megrendelőnek visszaadni.
20. Vállalkozó köteles a Megrendelő utasításait betartani azzal, hogy az utasítási jog gyakorlására a Ptk. szabályai irányadóak. A Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a Vállalkozó köteles őt erre figyelmeztetni. Ha a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a Vállalkozó a szerződéstől elállhat vagy a feladatot a Megrendelő utasításai szerint, a Megrendelő kockázatára elláthatja. A Vállalkozó köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát. A felmondási vagy elállási jog csak akkor gyakorolható, ha más módon a szerződésszerű teljesítés nem biztosítható.
21. Felek rögzítik, hogy amennyiben bármilyen engedély, jóváhagyás, tanúsítás szükséges a teljesítéshez, annak beszerzése a fenti teljesítési határidőn belül a Vállalkozó feladata és költsége, kivéve, ha azt jogszabály vagy a műszaki leírás a Megrendelő feladatává nem teszi.
22. Vállalkozó köteles együttműködni az érdekelt szervekkel, közszolgáltatókkal.
23. Vállalkozó feladatát képezik a 191/2009. (IX.15.) Korm. rend. 12.§ (2) bekezdésében, valamint az 1997. évi LXXVIII. Tv. (Étv.) 40.§ (1) és 43.§ (2) bekezdéseiben foglaltak.
24. A Vállalkozó az őt terhelő jótállási, kellékszavatossági (kötelező alkalmassági) időn belüli bármilyen jogcímen történő jogutód nélküli megszűnése esetére e szerződéssel engedményezi az alvállalkozóit (közreműködőit) a tárgyi beruházással kapcsolatban terhelő jótállás, kellékszavatosság alapján érvényesíthető összes jogokat. Az átszállás napja a jogutód nélküli megszűnés napja. Ezen igények érvényesíthetősége érdekében a Vállalkozó a szerződés során (de legkésőbb a teljesítésig) köteles igénybe vett alvállalkozóinak cégnevét és székhelyét, adószámát Megrendelőnek megadni. Úgyszintén köteles a Vállalkozó a szerződés teljesítése során az alvállalkozói változásokat a Megrendelőnek írásban tudomására hozni. Az előzőekről Vállalkozó köteles alvállalkozóját írásban értesíteni.
25. Amennyiben a szerződés bármilyen okból teljesítés előtt megszűnne, úgy a Vállalkozó haladéktalanul 3 napon belül köteles a megszűnés napjáig végzett munkákat felmérni, és a munkaterületet a Megrendelőnek visszaadni.
26. A szerződés teljesítése során, az bármilyen állványon, segédépületen, közterületen, vagy oda kinyúló, a Vállalkozó által létesített ideiglenes építményen, bármilyen ideiglenes az építkezéshez kapcsolódó szerkezeten a Vállalkozó csak akkor helyezhet el reklám célját szolgáló tárgyat, feliratot, vagy táblát, ha ehhez a Megrendelő külön írásban hozzájárult. Az ezen előírás megszegéséért a Vállalkozót kártérítési felelősség terheli.
27. A Vállalkozó teljesítésre vonatkozó fentebb részletezett szabályok bármelyikének megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül.
28. Tekintettel arra, hogy jelen szerződés közbeszerzési eljárás eredményeképpen jött létre Felek rögzítik a nyertes ajánlatban megajánlott minőségi szempontot, amely az ajánlatban értékelésre került:

1. A teljesítésbe bevonásra kerülő szakember neve: ……………….….. és az alkalmassági követelményen felüli szakmai tapasztalata ……… (hónap). (ajánlati elem legkedvezőbb mértéke 48 hónap)

**7. Kapcsolattartás, jognyilatkozat-tétel, titoktartási szabályok**

1. Felek kijelentik, hogy minden olyan adatot, tényt, információt mely jelen szerződés keretein belül a másik féllel kapcsolatban a tudomásukra jut, titokként kezelnek, kivéve melynek nyilvánosságra hozatalát jogszabály előírja.
2. Vállalkozó köteles mentesíteni a Megrendelőt a fentiek miatt a harmadik személyek által a Megrendelővel szemben érvényesített valamennyi kár, ill. igény vonatkozásában. Erre nézve a 3. fejezet vonatkozó pontjainak rendelkezési megfelelően irányadók.
3. A titoktartási kötelezettség megszegéséből eredő kárért az ezért felelős fél kártérítési kötelezettséggel tartozik.
4. Felek titoktartási kötelezettsége kiterjed a munkavállalóikra, valamely polgári jogi szerződés alapján munkavégzésre irányuló jogviszony, vagy más jogviszony alapján a féllel kapcsolatban lévő egyéb személyekre, közreműködőikre is. Ezen személyek magatartásáért a titoktartási kötelezettség viszonylatában az érintett Fél, mint saját magatartásáért felel.
5. A szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a vonatkozó jogszabályok és megállapodások szerinti illetékes ellenőrző szervezetek feladat- és hatáskörüknek megfelelően jelen szerződés alapjául szolgáló közbeszerzési eljárást és jelen szerződés teljesítését ellenőrizhetik, részükre a jogszabály szerinti információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg.
6. Az illetékes ellenőrző szervezetek ellenőrzése, helyszíni vizsgálata esetén Vállalkozó köteles minden segítséget Megrendelő részére megadni, a helyszíni vizsgálaton jelen lenni az ellenőrzés hatékonysága és Megrendelő kötelezettségeinek megfelelő teljesítése érdekében.
7. Megrendelő a Kbt. 142. § (1) bekezdés alapján köteles dokumentálni a szerződés teljesítésére vonatkozó adatokat, ennek keretében köteles ellenőrizni és dokumentálni azon szerződéses kötelezettségek teljesítését, amelyeket a közbeszerzési eljárásban az értékelés során figyelembe vett, valamint minden, a szerződésben foglaltaktól eltérő teljesítést, annak okait és - adott esetben - a szerződésszegéssel kapcsolatos igények érvényesítését. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Kbt. 2. § (1)-(4) bekezdésében foglalt alapelvek megsértését valósítja meg Megrendelő részéről a szerződésszegésből eredő igények érvényesítésének elmaradása (ide nem értve a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását), ha

a) a szerződésszegés olyan kötelezettség szerződésszerű teljesítésének elmaradásával valósul meg, amelyet Megrendelő a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelése során figyelembe vett; vagy

b) a szerződésszegés eredményeként a teljesítés a szerződés tartalmától olyan mértékben tér el, amely - ha a felek szerződésüket így módosították volna - szerződésmódosításként a Kbt. 141. § (6) bekezdése szerint lényeges módosításnak minősülne.

1. Felek kifejezetten rögzítik, hogy tudomásuk van arról, hogy Megrendelő köteles a Közbeszerzési Hatóságnak bejelenteni, ha
	1. Vállalkozó szerződéses kötelezettségét súlyosan megszegte és ez a szerződés felmondásához vagy elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a szerződés alapján alkalmazható egyéb jogkövetkezmény érvényesítéséhez vezetett, valamint, ha Vállalkozó olyan magatartásával, amelyért felelős, részben vagy egészben a szerződés lehetetlenülését okozta. A bejelentésnek tartalmaznia kell a szerződésszegés leírását, az annak alapján alkalmazott jogkövetkezményt, valamint, hogy a szerződő fél a szerződésszegést elismerte-e, vagy sor került-e arra vonatkozóan perindításra.
	2. Vállalkozó szerződéses kötelezettségének jogerős bírósági határozatban megállapított megszegése esetén a szerződésszegés tényét, leírását, lényeges jellemzőit, beleértve azt is, ha a szerződésszegés a szerződés felmondásához vagy a szerződéstől való elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a szerződés alapján alkalmazható egyéb szankció érvényesítéséhez vezetett, valamint Vállalkozó szerződő fél olyan magatartásával, amelyért felelős, (részben vagy egészben) a szerződés lehetetlenülését okozta.
2. Felek fenti körben megállapodnak abban, hogy Vállalkozó nem jogosult a fenti adatok átadása miatt a Megrendelővel szemben semmiféle igényt sem érvényesíteni abban az esetben sem, ha bármely átadott tény, vagy körülmény utóbb nem bizonyulna valósnak, kivéve, ha ezzel a Megrendelőnek az adatok átadásának pillanatában tényszerűen tisztában kellett lennie (nem tartozik ide a hibás jogszabály-értelmezésből vagy téves tényállás-értelmezésből származó körülmény, kivéve, ha az a Megrendelőnek felróhatóan következett be).
3. Jelen szerződéssel kapcsolatban joghatályos nyilatkozattételre jogosult személyek az alábbiak, akik jognyilatkozataikat kizárólag írásban, az átvétel idejét igazoló módon tehetik meg érvényesen. Felek ez alatt értik a telefax, ill. az e-mail üzenetek váltását, ha annak átvétele igazolható, valamint az építési naplóba az arra jogosult által tett bejegyzést is:

**Megrendelő részéről:**

Név:

Cím:

Telefon:

e-mail:

Jognyilatkozattétel korlátozása, a korlátozás köre:

**Vállalkozó részéről:**

Név:

Telefon:

E-mail:

Jognyilatkozattétel korlátozása, a korlátozás köre:

**Vállalkozó által megajánlott szakember:**

Név:

Jogosultsági száma:

Címe:

E-mail:

Telefon:

Jognyilatkozattétel korlátozása, a korlátozás köre:

10. A Megrendelő a 191/2009. (IX.15.) Korm. r. 16. § (1) bekezdés b) pontja alapján a teljesítést műszaki ellenőr igénybevételével ellenőrzi. **A műszaki ellenőr adatai:**

 Cégnév:

 Székhely:

 Eljáró műszaki ellenőr neve, elérhetősége:

 Nyilvántartási azonosító:

 NÜJ szám:

11. A műszaki ellenőr a Megrendelő képviseletében jár el.

12. Szerződő felek jelen szerződés teljesítése során kötelesek együttműködni.

13. Megrendelő és Vállalkozó egymás írásbeli megkereséseire azok kézhezvételétől számítva 2 munkanapon belül írásban érdemi nyilatkozatot kötelesek tenni.

14. Megrendelő képviselője jogosult a kivitelezés során bármikor a munka állását ellenőrizni és ezek eredményéről az építési naplóba bejegyzéseket eszközölni. Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Vállalkozót nem mentesíti a hibás teljesítés jogkövetkezménye alól, ha a Megrendelő ellenőrzési kötelezettségét nem, vagy nem megfelelően teljesítette.

**8. A szerződés teljesítésével kapcsolatos átadás átvételi eljárás**

1. Az átadás-átvételi eljárás megkezdéséről Vállalkozó Megrendelőt köteles készrejelentés formájában írásban, a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően értesíteni. Megrendelő köteles az átadás-átvételi eljárást 1 munkanapon belül megkezdeni, és 5 munkanapon belül lefolytatni.
2. Az eljáráson a felek képviselői megvizsgálják a teljesítést, jegyzőkönyvet vesznek fel, melyben felvezetik az esetleges hibák és hiányok listáját. A Vállalkozó köteles a jegyzőkönyvbe nyilatkozni a hibák kijavításának határnapjáról, mely nem haladhatja meg összességében 5 munkanapot.
3. Az átadás-átvételi eljáráson a Vállalkozó átadja 2 példányban a megvalósulási dokumentációt, jótállási jegyeket, valamint jelen szerződésben és jogszabályban rögzített egyéb iratokat, és megadja a beépített szerkezetek, berendezési és felszerelési tárgyak használati és karbantartási utasításait stb. Ennek hiánytalan teljesítése a szerződésszerű teljesítés feltétele.
4. A megvalósulási dokumentáció különösen a következőket tartalmazza, amennyiben az a tárgyi beruházás vonatkozásában releváns:

 a) kivitelezői nyilatkozatot,

b) megvalósulási terveket (ha kivitelezés eltért a kiviteli tervektől),

c) felelős műszaki vezetői nyilatkozatot,

d) építési naplót,

e) beépített anyagok és szerkezetek minőségi tanúsítványait,

f) építési hulladékkezelés dokumentumait,

g) ellenőrző mérések dokumentálását.

5. A fentiek alapján elvégzett hiánypótlásokról, ill. javításokról a Vállalkozó írásban tájékoztatja a Megrendelőt, aki a tárgyi munkát – megfelelőség esetén – átveszi. Ez a birtokbavétel napja.

 6. Felek rögzítik, hogy az átadás-átvétel lezárásáig a Vállalkozó köteles valamennyi gépet, eszközt, anyagot, hulladékot a kivitelezés helyszínéről elszállítani, mely az átvétel feltétele. Az átadás-átvétel további feltétele a kivitelezéssel a Vállalkozónak felróható károk teljes körű megtérítésének/helyreállításának igazolása.

7. Felek kifejezetten rögzítik, hogy Megrendelő csak hiány- és hibamentes teljesítést vesz át.

8. Vállalkozó az utófelülvizsgálati eljárásban köteles közreműködni. Az utófelülvizsgálatot a Megrendelő hívja össze a teljesítést követő 12 havonta, a jótállási idő lejártáig, az adott időszak leteltét megelőző időpontra. Az utófelülvizsgálati eljárásban a Felek a teljesítés szerződésszerűségét és a hibás/hiányos teljesítésből eredő hibákat/hiányosságokat vizsgálják és jegyzőkönyvben rögzítik. Vállalkozó a jegyzőkönyvben nyilatkozik a hibák kijavításának határidejéről, mely összességében nem lehet több, mint 10 nap.

**9. Szerzői jogi rendelkezések**

1. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés alapján a Vállalkozó által készítendő, szerzői jogi védelem alatt álló alkotások vonatkozásában a Megrendelő a részére történő átadással teljes, átruházható, és korlátozásmentes (térben, időben, felhasználási módban) felhasználási jogot szerez. A felhasználási jog ellenértékét a szerződéses díj tartalmazza.
2. Felek megállapodnak abban, hogy Megrendelő a rendelkezés jogát jelen szerződéssel kiköti, így a Vállalkozó a szellemi alkotást csak saját belső tevékenységéhez használhatja fel, nyilvánosságra nem hozhatja, harmadik személlyel nem közölheti; ilyen esetben a szellemi alkotással a megrendelő szabadon rendelkezik.
3. Felek rögzítik, hogy a Megrendelő által átadott terveket, adott esetben egyéb a szerzői jog által védett dokumentumokat Vállalkozó kizárólag csak a jelen szerződés teljesítéséhez használhatja fel, egyebekben azon semmiféle felhasználási jogot nem szerez. Ennek megsértéséből eredő valamennyi hátrányos jogkövetkezmény a Vállalkozót terheli. A jelen szerződés körében történő fentiek szerinti felhasználás után Vállalkozónak a Megrendelő felé nem kell ellenértéket megfizetnie.

**10. A szerződés megszűnése, megszűntetése és kapcsolódó szabályok**

1. Vállalkozó felelős a Megrendelővel szemben a szerződés alapján vállalt kötelezettségeinek hibátlan, azaz az előírásoknak, a szakmai szokásoknak és a tevékenység végzésére vonatkozó egyéb normáknak megfelelő határidőben történő teljesítéséért. Megrendelő kizárólag hiba és hiánymentes teljesítést fogad el.
2. A szerződés teljesítés előtti megszűntetésére a Ptk. kivitelezési szerződésre vonatkozó szabályai irányadók az alábbiak figyelembevételével:
3. A sérelmet szenvedett fél jogosult elállni a szerződéstől, ill. azt felmondani másik fél szerződésszegése esetén, ha nem áll érdekében a teljesítés. A jelen szerződésben súlyos szerződésszegésként megjelölt bármely magatartás vagy mulasztás tanúsítása az érdekmúlás bekövetkezését önmagában megalapozza.
4. A szerződés megszegését jelenti bármely kötelezettség szerződésszerű teljesítésének elmaradása.
5. Súlyos szerződésszegésnek minősül Vállalkozó részéről különösen
	1. Vállalkozó a teljesítéssel kapcsolatos bármely kötelezettségét akként szegi meg, hogy az előírt minőségben, vagy határidőre való teljesítés nem valószínű,
	2. Vállalkozó alapos ok nélkül munkavégzést felfüggeszti (legalább 3 napra),
	3. a Vállalkozó ellen az illetékes bíróság jogerős végzése alapján felszámolási eljárás indul; vagy
	4. a Vállalkozó végelszámolás iránti kérelme (amennyiben gazdasági társaságról van szó) a cégbíróságnál benyújtásra került; vagy
	5. Vállalkozó a felvett előleget nem tárgyi beruházás megvalósítására fordítja egészben vagy részben,
	6. a Vállalkozóval szemben az illetékes cégbíróság előtt megszűntetési, törlési eljárás indul, vagy
	7. a Vállalkozó a jelen szerződésben megjelölt teljesítési határidőt 20 napot meghaladóan elmulasztja, vagy
	8. Vállalkozó a Szerződésben foglalt bármely egyéb kötelezettségének nem tesz eleget, és emiatt a Szerződés feljogosítja a Megrendelőt a felmondásra vagy az elállásra, vagy
	9. Vállalkozó környezetvédelmi, hulladékelszállítási kötelezettségét megszegi,
	10. az előírt felelősségbiztosítás – annak jelen szerződésben foglalt hatálya alatt - bármely okból megszűnik, és a megszűnés napját követő 3 banki napon belül legalább azonos tartalommal újabb az előírásoknak megfelelő biztosítási jogviszony nem áll fenn azzal, hogy ez csak akkor elfogadható, ha egyebekben az új biztosítás hatálybalépése előtt keletkezett károkra is biztosított az eredményes igényérvényesítés lehetőség
	11. amennyiben bármely a Kbt. által előírt kötelezettségét – kivéve, ha ahhoz más jogkövetkezményt fűz a Kbt. vagy más kógens jogszabály - a Vállalkozó megszegi, különösen a Kbt. 136.§ (1) bek. a) vagy b) pontjának, 138.§ (1) bek. a) pontjának ill. (5) bekezdésének megsértése esetén.
	12. jogszabályon vagy jelen szerződésen alapuló titoktartási kötelezettségét megszegi,
	13. Jogszabályon alapuló egyéb felmondási vagy elállási okok fennállnak,
	14. Vállalkozó a teljesítés során hamis adatot szolgáltat,
	15. Vállalkozó alvállalkozót jogosulatlanul vesz igénybe,
	16. Vállalkozó foglalkoztatásra vonatkozó szabályokat megsérti.
	17. amennyiben Vállalkozó az értékelési szempontokra tett megajánlásokat nem teljesíti.

Súlyos szerződésszegés esetén a sérelmet szenvedett fél jogosult elállni a szerződéstől, ill. azt felmondani.

Amennyiben Vállalkozó jelen szerződés megszegésével kárt okoz, kártérítési kötelezettségére a Ptk.6:142.-6:146.§-aiban foglaltak az irányadók. Egyéb károkozás esetére a Ptk. 6:518.- 6:561.§ rendelkezéseiben foglaltak szerint kell eljárni.

1. A Vállalkozó jogosult jelen Szerződéstől való azonnali hatályú elállásra/felmondásra, ha Megrendelő – neki felróhatóan –
	1. a munkaterület átadási kötelezettségét a következményekre történő figyelmeztetés ellenére, a felszólítás átvételétől számítva is 15 napot meghaladóan elmulasztja.
	2. a számlát – felszólítás ellenére – sem fizeti meg, vagy
	3. egyébként Vállalkozó tevékenységét lehetetlenné teszi.
2. A szerződés bármely jogcímen történő megszűnése esetén a Vállalkozó a megszűnésig teljesített szolgáltatások ellenértékére jogosult.
3. Szerződésszegés esetén bármely fél köteles fenti jogának gyakorlása előtt a másik, szerződésszegő fél figyelmét írásban felhívni a szerződésszegés megszüntetésére, megfelelő, legalább 3 munkanapos (fizetés teljesítésénél 15 napos) határidő mellett. Az azonnali hatályú felmondást tartalmazó nyilatkozatban hivatkozni kell a súlyos szerződésszegés tényére, és meg kell jelölni a súlyos szerződésszegés megállapításának alapjául szolgáló tényt, körülményt. Nem kell jelen pontot alkalmazni akkor, ha a szerződésszegés jellege miatt (pl.: elmulasztott szigorú határidő) nem lehetséges.
4. Ha a szerződésszegés következtében Megrendelőnek a szerződés teljesítéséhez fűződő érdeke megszűnt, elállhat a szerződéstől, vagy ha a szerződéskötés előtt fennállt helyzetet természetben nem lehet visszaállítani, felmondhatja azt.
5. Vállalkozó nem követelheti az ellenszolgáltatás nélkül maradt szolgáltatás ellenértékének pénzbeni megtérítését, ha Megrendelő bizonyítja, hogy a számára teljesített szolgáltatást visszatéríteni olyan okból nem tudja, amelyért Vállalkozó felelős.
6. Megrendelő a szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerződéstől elállhat, ha:
	1. feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
	2. Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy az Vállalkozó személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy
	3. az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis.

Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha

a) a nyertes ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;

b) a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

1. Megrendelő elállása vagy felmondása esetén - a szerződéssel elérni kívánt cél megvalósítására alkalmas szerződést köthet, és - a kártérítés szabályai szerint - követelheti Vállalkozótól a szerződésben és a fedezeti szerződésben kikötött ellenértékek közötti különbség, továbbá a fedezeti szerződés megkötéséből eredő költségek megtérítését.
2. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés bármely jogcímen történő megszűnése/megszűntetése esetén a Vállalkozó köteles a megszűnés napján a munkaterületet dokumentáltan a Megrendelő birtokába adni (a szerződés megszűnésével a Vállalkozó birtokláshoz való joga automatikusan megszűnik). Vállalkozó jelen szerződés aláírásával elismeri, hogy a fentiek okán a szerződés bármely jogcímen történő megszűnésének napjától a munkaterület vonatkozásában birtoklási joga nem áll fenn, az a Megrendelő jogosult – akár önhatalommal is – birtokba venni. Megrendelő – amennyiben jelen szerződés másként nem rendelkezik – biztosítja a Vállalkozónak, hogy a munkaterületen lévő vagyontárgyait (ide nem értve a beépített vagyontárgyakat) reális időn belül a Megrendelő képviselőjének jelenléte mellett elszállítsa. Vállalkozó a fentiek szerinti esetekre jelen szerződés aláírásával lemond valamennyi a Megrendelővel szemben érvényesíthető birtokvédelmi jogáról.
3. Hibás teljesítés esetén, azaz ha e szerződésben vállalt szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a jogszabályban vagy e szerződésben megállapított minőségi követelményeknek, Megrendelő a Ptk. 6:157-6:184 §-aiban, illetőleg jelen szerződésben meghatározott hibás teljesítésre vonatkozó előírás szerint jár el. Hibás teljesítésnek minősül különösen, ha a Vállalkozó a munka eredményére tekintettel nem tartja, illetve tartotta be a vonatkozó jogszabályok, műszaki előírások, szabványok rendelkezéseit, valamint figyelmen kívül hagyta a Megrendelő elvárásait az általa létrehozott munka eredményével kapcsolatban. Vállalkozót nem mentesíti a hibás teljesítés jogkövetkezménye alól, ha a Megrendelő ellenőrzési kötelezettségét nem, vagy nem megfelelően teljesítette.
4. A műszaki tervnek megfelelően elkészített létesítmény hibájáért a kivitelező kártérítéssel tartozik, ha a Megrendelőtől kapott tervek hibáját felismerhette, a Megrendelőt azonban erre nem figyelmeztette, vagy a munkát a jogszabály tilalma ellenére elvégzi. A közös károkozásra vonatkozó szabályok (Ptk. 6:524. §) szerint az így keletkezett kár a Tervező és a kivitelező között megosztható, de a Megrendelővel szemben a felelősségük általában egyetemleges (GK 54) abban az esetben, ha a kivitelező és a kiviteli terv készítője jelen szerződés tárgyát képező engedélyezési terv alapján jár el.

**11. Egyéb rendelkezések**

1. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a Kbt. által engedett körben a Ptk., az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet, 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről és a többi, vonatkozó jogszabály rendelkezései szerint kell eljárni.
2. Jelen szerződés aláírását közvetlenül megelőzően Vállalkozó bemutatta a 322/2015. (X.30.) Korm. rend. 26.§-ban és az ajánlattételi felhívásban meghatározott felelősségbiztosításra vonatkozó kötvényt. Vállalkozó nyilatkozza, hogy a biztosítás hatályát a jelen szerződés teljesítéséig fenntartja.
3. Felek rögzítik, hogy vis maior esetben a szerződést bármely fél felmondhatja, az az ok legalább 45 napon keresztül fennáll. Vis maior esetén az erről tudomást szerző fél haladéktalanul köteles a másik felet értesíteni, melynek elmaradásából, vagy nem megfelelő teljesítéséből eredő károkért felelős.
4. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó:

a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;

b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

A külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

1. Felek a jogviták eldöntésére – hatáskörtől függően – kikötik a Megrendelő székhelye szerinti Járásbíróság/ Törvényszék kizárólagos illetékességét.
2. E szerződés módosítására kizárólag írásban van lehetőség a Ptk. 6:191 § rendelkezései alkalmazásával. Kivételt képez e rendelkezés alól, ha a Szerződő Felek adataiban változás következik be, vagy a kapcsolattartó, illetve teljesítésigazoló személye megváltozik. Ezekben az esetekben Szerződő Felek a változás bekövetkezésétől számított 10 napon belül egyoldalúan, írásban tájékoztatják a másik Szerződő Felet az adatban, vagy a személyben bekövetkező változás tényéről, valamint az új adat, kapcsolattartó, illetve teljesítésigazoló személyéről. Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen szerződés csak a Kbt. feltételeinek (141.§) teljesülése esetén, írásban módosítható. Felek rögzítik, hogy a szerződés – alakszerű szerződésmódosítás nélkül – módosul az alábbi esetekben:

a. felek közhiteles nyilvántartásban foglalt adatainak módosulása esetén a nyilvántartásba bejegyzés napjával,

b. felek kapcsolattartóira, teljesítésigazoló személyére vonatkozó adatok módosulása esetén a másik félhez tett közlés kézhezvételének napjával,

c. amennyiben a Kbt. ezt egyebekben nem zárja ki.

Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen Szerződés módosítására mindkét Szerződő Fél részéről történő szerződésszerű teljesítéséig van lehetőség. Kivételt képez e rendelkezés alól a hibás teljesítésre, jótállásra és szavatosságra vonatkozó szabályozásról szóló rendelkezések köre.

1. Felek rögzítik, hogy semmis a szerződés módosítása, ha az arra irányul, hogy a Vállalkozót mentesítsék az olyan szerződésszegés (illetve szerződésszegésbe esés) és annak jogkövetkezményei - ide nem értve a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását - alkalmazása alól, amelyért felelős (illetve felelős lenne), vagy amely arra irányul, hogy Megrendelő átvállaljon a Vállalkozót terhelő többletmunkaköltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a szerződés alapján a Vállalkozót terhelő kockázatokat. E körben kijelenti Vállalkozó, hogy a kockázatokat felmérte és azt a jelen szerződésben foglalt ellenszolgáltatásban teljes körűen érvényesítette.
2. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben jelen szerződés bármely pontja kógens jogszabályba ütközne, vagy a közbeszerzési eljárás kötelező érvényű dokumentumának tartalmával ellentétes lenne, akkor jelen szerződés fentieket sértő rendelkezése helyébe – minden további jogcselekmény, így különösen a szerződés módosítása nélkül – a megsértett kötelező érvényű jogszabályi rendelkezés vagy közbeszerzési dokumentumi rendelkezés kerül. Fentieket kell megfelelően alkalmazni, ha valamely kógens jogszabály akként rendelkezik, hogy valamely rendelkezése a szerződés része és azt szövegszerűen a szerződés nem tartalmazza (az adott rendelkezés a szerződés részét képezi).
3. Vállalkozó képviselője kijelenti, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) a) pont, valamint 6.§ (4) és (5) bekezdések és 20.§ (1) bekezdése előírásainak megfelelően a jelen szerződésben foglalt adatai kezelésének tényéről, céljáról, jogalapjáról, terjedelméről, az adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosult személyéről, valamint arról, hogy jelen szerződésben foglalt adatait mely személyek ismerhetik meg, és a Vállalkozó és képviseletében eljáró személyek adatkezeléssel összefüggő jogairól, jogorvoslati lehetőségeiről Megrendelő előzetesen, teljes körűen tájékoztatta. Vállalkozó képviselője kijelenti továbbá, hogy jelen szerződésben rögzített adatai teljes körű kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát is) jelen szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárul. Az adatkezelés időtartama a szerződés teljesítésétől számított öt év.
4. Felek tudomásul veszik, hogy a szerződés a Kbt. 43. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel nyilvános, tartalma közérdekből nyilvános adatnak minősül.
5. Vállalkozó kijelenti, hogy valamennyi rá, ill. az általa végzett tevékenységgel kapcsolatos jogszabályi feltételnek megfelel. Vállalkozó jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. b.) pontja szerint átlátható szervezetnek minősül. Vállalkozó és képviselője kijelenti, hogy az átláthatóság jogintézményével és jogkövetkezményeivel tisztában van. Vállalkozó és képviselője vállalják az ezzel kapcsolatos kötelezettségek teljesítését, különösen, ha bármely feltétellel már nem rendelkezik Vállalkozó.
6. Jelen szerződés 6 megegyező, eredeti példányban készült el, elválaszthatatlan részét képezi (Megrendelő példányához kapcsolva) a közbeszerzési eljárás iratanyaga. A szerződés a mindkét fél aláírásra és kötelezettségvállalásra jogosult vezető tisztségviselőjének (Vállalkozónál cégszerű) aláírása esetén érvényes.
7. Jelen szerződés hatálybalépésének napja az aláírás napja.

Felek a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után, helybenhagyólag aláírják.

|  |  |
| --- | --- |
| Kelt: Mezőkövesd, 2018. év ...............hónap……….napján……………………………………….**………………………….....................**Képv.: ………………………………**Vállalkozó** |  Kelt: Mezőkövesd, 2018. év…………….. ............hónap...napján……………………………………………………..**MEZŐKÖVESDI TANKERÜLETI KÖZPONT**Képv.: Bozsikné Vig Marianna tankerületi igazgató**Megrendelő** |

**4. FEJEZET**

**AJÁNLOTT IGAZOLÁS- ÉS NYILATKOZATMINTÁK**

**1. számú melléklet**

**TARTALOM- ÉS IRATJEGYZÉK**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Oldalszám |
| Az ajánlat első lapja a **fedőlap**, amelyen a következő információkat kell legalább feltüntetni:- ajánlattevő neve és címe;- a közbeszerzés tárgyának megnevezése |  |
| **Regisztrációs lap** |  |
| **Tartalomjegyzék** (*1. számú melléklet*); |  |
| **Felolvasólap** (*2.1. / 2.2. számú melléklet*) |  |
| **A 2. értékelési részszempontra tett megajánlás alátámasztását igazoló dokumentum** (szakmai önéletrajz és rendelkezésre állási nyilatkozat) (*2.3. számú melléklet és 2.4. számú melléklet*)  |  |
| **Nyilatkozat a Kbt. 66. § (4) és (6) bekezdései valamint a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint** (*3.1. számú melléklet*) A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni, és az ajánlathoz csatolni. Közös ajánlattevők esetén valamennyi közös ajánlattevőre is egyértelműen ki kell terjednie a nyilatkozatoknak. |  |
| **Ajánlati nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján** (*3.2. számú melléklet*) (Eredeti, arra feljogosított személy(ek) által aláírt nyilatkozat nyújtható be) |  |
| **Nyilatkozat a kapacitást rendelkezésre bocsátó részéről** (*3.3. számú melléklet*), **valamint a szerződésben vagy előszerződésben vállalt kötelezettség igazolása** (adott esetben) |  |
| **I. FEJEZET: Kizáró okokkal kapcsolatban előírt nyilatkozatok, igazolások** |  |
| **Nyilatkozat a Kbt. 67. § (1) és 114. § (2) bekezdés alapján** (*4.1. számú melléklet*) A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) és kb) pontja tekintetében az ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; valamint a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy az erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.  |  |
| **II. FEJEZET: Gazdasági és pénzügyi, MŰSZAKI, ILLETVE SZAKMAI ALKALMASSÁGGAL KAPCSOLATBAN ELŐÍRT NYILATKOZATOK** |  |
| **Nyilatkozat, hogy Ajánlattevő megfelel a P/1, M/1 alkalmassági feltételnek** (*5. számú melléklet*) |  |
| **III. FEJEZET: AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSBAN ELŐÍRT EGYÉB NYILATKOZATOK** |  |
| Ajánlattevő, az alkalmasság igazolásába bevont (kapacitást nyújtó) gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult, ajánlatban csatolt nyilatkozatot, dokumentumot aláíró képviselőjének **aláírási címpéldánya vagy aláírás mintája**. |  |
| **Nyilatkozat felelősségbiztosításról** *(7. számú melléklet)* |  |
| **Nyilatkozat változásbejegyzési kérelemről** *(8. számú melléklet)*(nemleges tartalommal is csatolandó) |  |
| A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállalók esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos **meghatalmazás** teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva *(9. számú melléklet)* |  |
| **Nyilatkozat üzleti titokról** *(10. számú melléklet)* |  |
| **Nyilatkozat a szerződés teljesítése során az eljárásba bevonni kívánt szakemberről** *(11. számú melléklet)* |  |
| Konzorciumi megállapodásA közös ajánlattevők megállapodásának tartalmaznia kell:a jelen közbeszerzési eljárásban közös ajánlattevők nevében eljárni (továbbá kapcsolattartásra) jogosult képviselő szervezet megnevezését;a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősségvállalást minden tag részéről;ajánlatban vállalt kötelezettségek és a munka megosztásának ismertetését a tagok és a vezető között;a számlázás rendjét. |  |
| **Árazott költségvetés** |  |
| **V. FEJEZET: ÜZLETI TITKOT TARTALMAZÓ IRATOK (ADOTT ESETBEN)****Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 44. §-ban foglaltakra!** | önálló mellékletben |
| **VI. FEJEZET: AZ AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL BECSATOLNI KÍVÁNT DOKUMENTUMOK (ADOTT ESETBEN)** |  |
| + az ajánlathoz csatolni kell a papír alapú példány képolvasó készülékkel készült CD-re vagy DVD-re írt 1 db elektronikus példányát! |  |
| Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személy(ek)nek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni. |  |
| **A Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felkérésre benyújtandó igazolások** |  |
| **Gazdasági és pénzügyi ALKALMASSÁGGAL KAPCSOLATBAN ELŐÍRT NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK** |  |
| Pénzügyi intézménytől származó igazolások |  |
| Nyilatkozat pénzügyi intézményeknél vezetett számlákról *(12. számú melléklet)*  |  |
| **MŰSZAKI, ILLETVE SZAKMAI ALKALMASSÁGGAL KAPCSOLATBAN ELŐÍRT NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK** |  |
| A teljesítésbe bevonni kívánt szakember végzettségét igazoló dokumentum – adott esetben |  |
| Az eljárást megindító felhívás M.1. pontja alapján teljesítésbe bevonni tervezett szakember szakmai önéletrajza és rendelkezésre állási nyilatkozata *(13. számú melléklet)* |  |

**Ajánlatkérő tájékoztatja a T. Ajánlattevőket, hogy a kizáró okok igazolása és az alkalmasság igazolása a Kbt. 69. §-a szerinti ajánlatkérői felhívásra történik, ugyanakkor amennyiben az ajánlattevő az igazolásokat korábban benyújtotta, az ajánlatkérő nem hívja fel az ajánlattevőt az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be - és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér)!**

**REGISZTRÁCIÓS ADATLAP**[[1]](#footnote-2)

Alulírott .................................................... (név) ......................................................................... (cégnév, székhely, cégjegyzékszám) ajánlattevő nevében eljárva aláírásommal igazolom, hogy a mai napon a **Mezőkövesd Tankerületi Központ** ajánlatkérő által ***„EFOP-4.1.3-17 pályázati konstrukció keretében a Mezőkövesdi Tankerületi Központ intézményei tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése”*** tárgyban megindult közbeszerzési eljárás rendelkezésre bocsátott közbeszerzési dokumentumát átvettem.

□[[2]](#footnote-3) A közbeszerzési dokumentumokat az ajánlattevő nevében vettem át.

□[[3]](#footnote-4) A közbeszerzési dokumentumokat ……………………………….(cégnév, székhely, cégjegyzékszám) ajánlattevő nevében és megbízásából, valamint részére, ………………………………. (cégnév, székhely, cégjegyzékszám), mint alvállalkozó vettem át.

Kelt:

....................................................

átvevő aláírása

|  |  |
| --- | --- |
| Ajánlattevő neve: |  |
| Ajánlattevő székhelye: |  |
| Ajánlattevő adószáma: |  |
| Ajánlattevő telefonszáma: |  |
| Ajánlattevő telefaxszáma: |  |
| Ajánlattevő e-mail címe: |  |
| Kapcsolattartó neve, beosztása: |  |

**2.1. számú melléklet**

**Felolvasólap**

**(önálló ajánlattétel esetén)**

**.… rész tekintetében**

* 1. **Ajánlattevő**

Név:

Székhely:

Telefon: Fax:

E-mail:

Adószám:

MKIK szám[[4]](#footnote-5):

* 1. **Ajánlattétel tárgya: *„EFOP-4.1.3-17 pályázati konstrukció keretében a Mezőkövesdi Tankerületi Központ intézményei tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése”***
	2. **Ajánlat:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Számszerűsíthető értékelési szempont(ok)** | **Ajánlat** |
| **1. Nettó ajánlati ár összesen (HUF)** | ….…………….…. HUF |
| **2. A teljesítésbe bevonásra kerülő M.1. alkalmasság tekintetében megajánlott „MV-É” kategóriájú felelős műszaki vezető szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap) (az ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 48 hónap)** | ………….... hónap (a névjegyzékbe vételhez szükséges gyakorlati időn felül) |
| **3. Többlet jótállás időtartama a kötelező 12 hónapon felül egész hónapban megadva (az ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 24 hónap)** | ……….. hónap |

*Mellékletként becsatolandó az ajánlati árat alátámasztó árazott költségvetés, a szakember szakmai tapasztalatát alátámasztó szakmai önéletrajz.*

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen

 meghatalmazott képviselő aláírása)

**2.2. számú melléklet**

**Felolvasólap**

**(közös ajánlattétel esetén)**

**.… rész tekintetében**

1. **Ajánlattevői konzorcium**

Név:

Székhely:

Telefon: Fax:

E-mail:

Tagok adatai (név, székhely):

Tagok adatai (név, székhely):

Adószám:

MKIK szám:[[5]](#footnote-6)

1. **Ajánlattétel tárgya: *„EFOP-4.1.3-17 pályázati konstrukció keretében a Mezőkövesdi Tankerületi Központ intézményei tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése”***
2. **Ajánlat:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Számszerűsíthető értékelési szempont(ok)** | **Ajánlat** |
| **1. Nettó ajánlati ár összesen (HUF)** | ….…………….…. HUF |
| **2. A teljesítésbe bevonásra kerülő M.1. alkalmasság tekintetében megajánlott „MV-É” kategóriájú felelős műszaki vezető szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap) (az ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 48 hónap)** | ………….... hónap (a névjegyzékbe vételhez szükséges gyakorlati időn felül) |
| **3. Többlet jótállás időtartama a kötelező 12 hónapon felül egész hónapban megadva (az ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 24 hónap)** | ……….. hónap |

*Mellékletként becsatolandó az ajánlati árat alátámasztó árazott költségvetés, a szakember szakmai tapasztalatát alátámasztó szakmai önéletrajz.*

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen

 meghatalmazott képviselő aláírása)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.3 számú melléklet** * 1. **A teljesítésbe bevonásra kerülő szakember szakmai önéletrajza**

**.… rész tekintetében**a Mezőkövesd Tankerületi Központ ajánlatkérő által ***„EFOP-4.1.3-17 pályázati konstrukció keretében a Mezőkövesdi Tankerületi Központ intézményei tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése”*** tárgyú közbeszerzési eljárásban **A szerződés teljesítésekor betöltendő munkakör:** magasépítési területen építésben szerzett szakmai tapasztalattal rendelkező szakember**A szakember kamarai nyilvántartási száma (adott esetben):** ………………………….. **A névjegyzékbe vétel időpontja (amennyiben releváns):** ……………………………….

|  |
| --- |
| **SZEMÉLYES ADATOK** |
| **Név:** |  |
| **Születési idő:** |  |
| **Állampolgárság:** |  |

|  |
| --- |
| **ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK**(Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!) |
| **Mettől meddig (év)** | **Intézmény megnevezése / Végzettség** |
|  |  |
|  |  |

|  |
| --- |
| **MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK**(Kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az időben visszafelé!) |
| **Mettől meddig (év)** | **Munkahely megnevezése, munkakör ismertetése** |
|  |  |
|  |  |

|  |
| --- |
| **KÉPZETTSÉG/SZAKMAI GYAKORLAT IGAZOLÁSA** (Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az időben visszafelé!) |
| **Korábbi projektek ismertetése, időpontjai (-tól, -ig) (**ÉV, HÓNAP**)** | **Ellátott funkciók, feladatok és beosztások ismertetése** |
|  |  |
|  |  |
| Szakmai gyakorlat (összesen hónap) | \*\* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ hónap |

Egyéb képességek:A gyakorlati idő meghatározása:* az adott projekt vonatkozásában az év, hónap adatokkal megadott hónapok kerülnek összeadásra, úgy, hogy
	+ az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember szakmai tapasztalatába
	+ a projekt kezdő és záró hónapja is beleszámít az adott szakember szakmai tapasztalatába
	+ a projekt kezdő és záró hónapjába nem lehet beleszámítani a garanciális időszak hosszát, hanem a szerződéskötéstől a műszaki átadás lezárásáig tartó időszakot

\*\*:Ezen hónap érték kerül a felolvasólapraKijelentem, hogy az ajánlat nyertessége esetén képes vagyok dolgozni és részt kívánok venni a Mezőkövesd Tankerületi Központ ajánlatkérő által ***„EFOP-4.1.3-17 pályázati konstrukció keretében a Mezőkövesdi Tankerületi Központ intézményei tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése”*** tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében a teljesítés teljes időszaka alatt magasépítési területen felelős műszaki vezető beosztásban, melyre vonatkozóan önéletrajzomat benyújtottam.Nyilatkozatommal kijelentem, hogy nincs más olyan kötelezettségem ezen időszak(ok)ra vonatkozóan, amelyek az e szerződésben való munkavégzésemet bármilyen szempontból akadályoznák. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnekKelt: ……………………………… saját kezű aláírás |
|  |
|  |

**2.4. számú melléklet**

**NYILATKOZAT**

**a szakember rendelkezésre állásáról**

**.… rész tekintetében**

Alulírott ………………………………………, mint a(z) ……………………………………… ajánlattevő /alvállalkozó /az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet által ajánlott ……………………………………. szakember kijelentem, hogy részt veszek aMezőkövesd Tankerületi Központ ajánlatkérő által ***„EFOP-4.1.3-17 pályázati konstrukció keretében a Mezőkövesdi Tankerületi Központ intézményei tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése”*** tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítéséhez rendelkezésre állok, közreműködöm a szerződés teljesítésben.

Kijelentem továbbá, hogy az ajánlat keretében való személyem bemutatásáról tudomásom van, ehhez kifejezetten hozzájárulok, az ajánlat nyertessége esetén képes vagyok dolgozni, és dolgozni kívánok a szerződés teljes időtartama során, az ajánlatban szereplő beosztásban, melyre vonatkozóan az önéletrajzomat benyújtották.

Nyilatkozatommal kijelentem, hogy nincs más olyan kötelezettségem a fent jelzett időszakra vonatkozóan, amely a jelen szerződésben való munkavégzésemet bármilyen szempontból akadályozná.

|  |
| --- |
| Kelt (helység, év, hónap, nap) |
|  |  |  |
|  |  | (szakember saját kezű aláírása) |

**3.1. sz. melléklet**

**nyilatkozat**[[6]](#footnote-7)

**.… rész tekintetében**

Alulírott …………………………….…….., mint a ……………………………… *(ajánlattevő megnevezése)* …………………………. *(ajánlattevő székhelye),* …………………………. *(Ajánlattevőt nyilvántartó cégbíróság neve), ………………………… (Ajánlattevő cégjegyzékszáma)* nevében kötelezettségvállalásra jogosult …………….. *(tisztség megjelölése)*, a Mezőkövesd Tankerületi Központ ajánlatkérő által ***„EFOP-4.1.3-17 pályázati konstrukció keretében a Mezőkövesdi Tankerületi Központ intézményei tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése”*** tárgyban megindított közbeszerzési eljárással összefüggésben.

1. Nyilatkozom a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja alapján[[7]](#footnote-8), hogy a közbeszerzés tárgyának alábbiakban meghatározott részeivel összefüggésben alvállalkozó(ka)t veszek igénybe[[8]](#footnote-9):

|  |
| --- |
| **A közbeszerzés azon része, amelynek teljesítéséhez alvállalkozót vesz igénybe**  |
|  |
|  |

1. Nyilatkozom a Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontja alapján[[9]](#footnote-10), hogy a szerződés teljesítéséhez a 1. pontban meghatározott közbeszerzési részek esetében az ajánlat benyújtásakor ismert alvállalkozókat veszem igénybe:

|  |  |
| --- | --- |
| **Alvállalkozó neve, címe, adószáma** | **A közbeszerzés azon része, amelynek teljesítéséhez alvállalkozót kívánunk igénybe venni**  |
|  |  |
|  |  |

1. Nyilatkozom a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján, hogy az alábbi kapacitást nyújtó szervezet(ek)et kívánjuk igénybe venni[[10]](#footnote-11):

|  |  |
| --- | --- |
| **Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet (név, cím, adószáma)** | **Az alkalmassági feltétel, amelynek igazolásához a kapacitást nyújtó szervezet erőforrására** **támaszkodik (a felhívás vonatkozó pontjának megjelölése)** |
|  |  |
|  |  |

**4.** A Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy vállalkozásunk

* a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint ……………………………………-vállalkozásnak[[11]](#footnote-12) minősül /
* nem tartozik a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény hatálya alá[[12]](#footnote-13).

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen

 meghatalmazott képviselő aláírása)

**3.2. számú melléklet**

**Ajánlati nyilatkozat**[[13]](#footnote-14)

A Kbt.66. § (2) bekezdésére vonatkozóan

**.… rész tekintetében**

Alulírott …………………………….…….., mint a ……………………………… *(ajánlattevő megnevezése)* …………………………. *(ajánlattevő székhelye),* …………………………. *(Ajánlattevőt nyilvántartó cégbíróság neve), ………………………… (Ajánlattevő cégjegyzékszáma)* nevében kötelezettségvállalásra jogosult …………….. *(tisztség megjelölése)* a Mezőkövesd Tankerületi Központ ajánlatkérő által ***„EFOP-4.1.3-17 pályázati konstrukció keretében a Mezőkövesdi Tankerületi Központ intézményei tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése”*** tárgyban megindított közbeszerzési eljárással összefüggésben.

A Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy ajánlatunk az előzőekben meghatározott - általunk teljes körűen megismert - dokumentumokon alapszik, az ajánlattételi felhívás feltételeit elfogadjuk.

A szerződéstervezetben rögzített, a tárgyi feladat ellátásához szükséges kötelezettségeinket maradéktalanul teljesítjük a Felolvasólapon rögzített ár alkalmazásával. Nyilatkozunk, hogy ajánlatunkat az ajánlati kötöttség beálltát követően az eljárást megindító felhívásban megjelölt időpontig fenntartjuk.

Nyilatkozom, hogy nyertességünk esetén a jelen dokumentáció mellékletét képező szerződéstervezet megkötését vállaljuk és azt a szerződésben foglalt a feltételekkel teljesítjük.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen

 meghatalmazott képviselő aláírása)

**3.3 számú melléklet**

**NYILATKOZAT**

**az erőforrások rendelkezésre állásáról[[14]](#footnote-15)**

**.… rész tekintetében**

Alulírott …………………….., melyet képvisel: …………………………, mint kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 65. § (7) bekezdése alapján kijelentem, hogy a Mezőkövesd Tankerületi Központ ajánlatkérő által ***„EFOP-4.1.3-17 pályázati konstrukció keretében a Mezőkövesdi Tankerületi Központ intézményei tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése”*** tárgyban megindított közbeszerzési eljárásban a szerződés teljesítéséhez szükséges alábbi erőforrások az ajánlattevő rendelkezésére fognak állni a szerződés teljesítésének időtartama alatt:

*{Az érintett erőforrások pontos leírása a műszaki és szakmai alkalmasság tekintetében az ajánlattételi felhívás szerint.}*

Mellékelten csatolandó a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

 …...………………………………………..

 (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen

 meghatalmazott képviselő aláírása)

**4.1. számú melléklet**

**Nyilatkozat[[15]](#footnote-16)**

**a kizáró okok vonatkozásában**

Alulírott …………………………………………………………………, mint a(z) ……………….………………….............................................................. (székhely: ………...................................…….......................................) ajánlattevő szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője a Mezőkövesd Tankerületi Központ ajánlatkérő által ***„EFOP-4.1.3-17 pályázati konstrukció keretében a Mezőkövesdi Tankerületi Központ intézményei tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése”*** tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás során az alábbi nyilatkozatot teszem a kizáró okok vonatkozásában.

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja előírásaira tekintettel a Társaságunk vonatkozásában az alábbiakat nyilatkozom:

* nyilatkozom *a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja* szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosról[[16]](#footnote-17):

neve: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, állandó lakóhelye: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[17]](#footnote-18)

vagy

* nyilatkozom, hogy *a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja* szerint tényleges tulajdonos nincs.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

 …...………………………………………..

 (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen

 meghatalmazott képviselő aláírása)

**5. számú melléklet**

**Nyilatkozat[[18]](#footnote-19)**

**a kizáró okok vonatkozásában (Jelen nyilatkozat az ajánlat benyújtásával egyidejűleg benyújtandó a Kbt. 67. § (1) és 114. § (2) bekezdés alapján)**

**.… rész tekintetében**

Alulírott …………………………………………………………………, mint a(z) ……………….………………….............................................................. (székhely: ………...................................…….......................................) ajánlattevő szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője a Mezőkövesd Tankerületi Központ ajánlatkérő által ***„EFOP-4.1.3-17 pályázati konstrukció keretében a Mezőkövesdi Tankerületi Központ intézményei tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése”*** tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás során az alábbi nyilatkozatot teszem:

**I.**

Az általam képviselt szervezet nem tartozik az ajánlattételi felhívásban előírt kizáró okok, azaz a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k); m) és q) pontban meghatározott kizáró okok hatálya alá.

**II.**

Cégünk, mint ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k); m) és q) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót/alvállalkozókat és alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetet/ket.

**III.**

Nyilatkozom, hogy ajánlatkérő által tárgyi eljárás ajánlati felhívásában előírt **P.1.** gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételnek mindenben megfelelek. [[19]](#footnote-20)

**IV.**

Nyilatkozom, hogy ajánlatkérő által tárgyi eljárás ajánlati felhívásában előírt **M.1.** műszaki és szakmai alkalmassági feltételnek mindenben megfelelek. [[20]](#footnote-21)

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

 …...………………………………………..

 (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen

 meghatalmazott képviselő aláírása)

**7. számú melléklet**

**NYILATKOZAT**

**A FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSRÓL**

**.… rész tekintetében**

Alulírott …………………………………………………………………, mint a(z) ……………….………………….............................................................. (székhely: ………...................................…….......................................) ajánlattevő szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője a Mezőkövesd Tankerületi Központ ajánlatkérő által ***„EFOP-4.1.3-17 pályázati konstrukció keretében a Mezőkövesdi Tankerületi Központ intézményei tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése”*** tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás során az alábbi nyilatkozatot teszem.

Ezúton

**n y i l a t k o z o m, hogy**

nyertességem esetén vállalom, hogy a szerződéskötés időpontjában az ajánlattételi felhívás egyéb információk 28. pontjában foglalt mértékű általános felelősségbiztosítással a szerződéskötés időpontjában rendelkezni fogok.

Tudomásul veszem, hogy amennyiben nyertes ajánlattevőként kiválasztásra kerülök és a szerződéskötés időpontjában nem rendelkezem az ajánlatkérő által a felhívásban előírt kritériumoknak megfelelő felelősségbiztosítással, abban az esetben az a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján és az ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlattevővel köt szerződést.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

………………………………………………

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen

meghatalmazott képviselő aláírása)

**8. számú melléklet**

**nyilatkozat**

**Változásbejegyzésről**

Alulírott \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, mint a(z) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (székhely: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) ajánlattevő szervezet cégjegyzésre jogosult/meghatalmazott képviselője[[21]](#footnote-22) a Mezőkövesd Tankerületi Központ ajánlatkérő által ***„EFOP-4.1.3-17 pályázati konstrukció keretében a Mezőkövesdi Tankerületi Központ intézményei tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése”*** tárgyú eljárás soránaz alábbiak szerint nyilatkozom a **változásbejegyzés** vonatkozásában:

Nyilatkozom, hogy **nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás**[[22]](#footnote-23)

**Vagy**

Nyilatkozom, hogy **változásbejegyzési eljárás van folyamatban**[[23]](#footnote-24)

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolom a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

|  |
| --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| cégszerű aláírás(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűenmeghatalmazott képviselő aláírása) |

**9. számú melléklet**

**MEGHATALMAZÁS**

**.… rész tekintetében**

Alulírott \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, mint a(z) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (székhely: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) ajánlattevő/alvállalkozó/ az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője ezennel meghatalmazom \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (szig.z.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; szül.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; an.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; lakcím: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), hogy a Mezőkövesd Tankerületi Központ ajánlatkérő által ***„EFOP-4.1.3-17 pályázati konstrukció keretében a Mezőkövesdi Tankerületi Központ intézményei tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése”*** tárgyában készített ajánlatunkat, valamint a Kbt. 71. § és 72. §-a szerinti bírálati cselekmények vonatkozásában benyújtandó nyilatkozatokat az aláírásával lássa el.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (meghatalmazó cégjegyzésre jogosult (meghatalmazott aláírása)

 képviselőjének aláírása)

Előttünk, mint tanúk előtt:

Aláírás: Aláírás:

Név: Név:

Lakcím: Lakcím:

**10. számú melléklet**

**Nyilatkozat üzleti titokról**

Alulírott …………………………….…….., mint a ……………………………… (ajánlattevő megnevezése) …………………………. (ajánlattevő székhelye), …………………………. (ajánlattevőt nyilvántartó cégbíróság neve), ………………………… (ajánlattevő cégjegyzékszáma) nevében kötelezettségvállalásra jogosult ………………... (tisztség megjelölése), a Mezőkövesd Tankerületi Központ ajánlatkérő által ***„EFOP-4.1.3-17 pályázati konstrukció keretében a Mezőkövesdi Tankerületi Központ intézményei tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése”*** tárgybanmegindított közbeszerzési eljárás során

1.) Kijelentem, hogy az általunk benyújtott ajánlat elkülönített módon üzleti titkot tartalmaz, amelynek nyilvánosságra hozatalát megtiltom és kérem annak bizalmas kezelését.

Az üzleti titkot tartalmazó rész helye az ajánlatban: ………… oldaltól …………… oldalig

Üzleti titokká nyilvánítás indoka:………………………………………………………

2.) Kijelentem, hogy az általunk benyújtott ajánlat üzleti titkot nem tartalmaz.

*(\*Kérjük a megfelelő rész (1.) vagy 2.)) kitöltését.)*

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen

meghatalmazott képviselő aláírása)

**11. számú melléklet**

**N Y I L A T K O Z A T**

**.… rész tekintetében**

a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe

Alulírott……………………………………… mint a(z)……………………………………………(székhely:………………………………………, cégjegyzékszám:…………………………) cégjegyzésre jogosult /meghatalmazott képviselője ezennel kijelentem, hogy a(z) …………………………………… mint ajánlattevő /alvállalkozó /az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet rendelkezik a Mezőkövesd Tankerületi Központ ajánlatkérő által ***„EFOP-4.1.3-17 pályázati konstrukció keretében a Mezőkövesdi Tankerületi Központ intézményei tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése”*** tárgyban indított közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásában meghatározott alábbi szakemberekkel:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A felhívásban előírt alkalmassági feltétel, aminek az adott szakemberrel meg kíván felelni** | **A szerződés teljesítésekor betöltendő munkakör** | **Szakember neve** | **Képzettség, végzettség**  | **Releváns szakmai tapasztalat**  |
| **M.1.** | **felelős műszaki vezető**  |  |  |  |

Ennek igazolásaként a nyilatkozat mellékletét képezi:

* a szakember szakmai tapasztalatát ismertető saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, olyan részletezettséggel, hogy abból egyértelműen derüljön ki az M.1. pontban előírt alkalmassági feltételek teljesülése; az időtartam tekintetében kezdési és befejezési dátumot feltüntetve, legalább év-hónap pontossággal;
* végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok;
* a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat, mely tartalmazza, hogy eljárásba történő bevonásáról tudomással bír.

Nyilatkozom továbbá, hogy nyertességünk esetén, amennyiben a bemutatott M.1. szerinti szakember nem szerepel a szakmai, kamarai nyilvántartásban, úgy a szerződéskötésig gondoskodunk a nyilvántartásba vételéről, illetőleg nyilatkozunk, hogy tudomással bírunk arról, hogy a nyilvántartásba vétel elmaradása a szerződéstől való visszalépést jelenti, amelynek következtében a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján az ajánlatkérő ez esetben a második legkedvezőbb ajánlatot tevővel köti meg a szerződést.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen

meghatalmazott képviselő aláírása)

**A következő nyilatkozatokat, igazolásokat kizárólag a** **Kbt. 69.§ (4)-(6) bekezdése szerint, az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő(k) részéről kell csatolni ajánlatkérő erre irányuló felszólítását követően!**

**12. számú melléklet**

**NYILATKOZAT**

**PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYEKNÉL VEZETETT SZÁMLÁKRÓL**

Alulírott …………………………………………………………………, mint a(z) ……………….………………….............................................................. (székhely: ………...................................…….......................................) ajánlattevő szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője a Mezőkövesd Tankerületi Központ ajánlatkérő által ***„EFOP-4.1.3-17 pályázati konstrukció keretében a Mezőkövesdi Tankerületi Központ intézményei tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése”*** tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás során nyilatkozom, hogy valamennyi az alább felsorolt pénzforgalmi számlámról becsatoltam a P.1. gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolására előírt tartalommal bíró pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatot.

|  |  |
| --- | --- |
| **Számlavezető pénzintézet neve:** | **Pénzforgalmi bankszámla száma:** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Nyilatkozom továbbá, hogy a fent megnevezett pénzügyi intézményeken kívül más pénzügyi intézménynél az általam képviselt szervezet számlát nem vezet.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

 …...………………………………………..

 (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen

 meghatalmazott képviselő aláírása)

 **13. számú melléklet**

* 1. **A teljesítésbe bevonásra kerülő szakember szakmai önéletrajza**
1. **.… rész tekintetében**
2. a Mezőkövesd Tankerületi Központ ajánlatkérő által ***„EFOP-4.1.3-17 pályázati konstrukció keretében a Mezőkövesdi Tankerületi Központ intézményei tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése”*** tárgyú közbeszerzési eljárásban

**A szerződés teljesítésekor betöltendő munkakör:** felelős műszaki vezető

**A szakember kamarai száma (adott esetben):**………………………….

**A szakember jogosultságának**

 megszerzési dátuma: ……………………………..

 érvényességi dátuma:……………………………..

|  |
| --- |
| **SZEMÉLYES ADATOK** |
| **Név:** |  |
| **Születési idő:** |  |
| **Állampolgárság:** |  |

|  |
| --- |
| **ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK**(Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!) |
| **Mettől meddig (év)** | **Intézmény megnevezése / Végzettség** |
|  |  |
|  |  |

|  |
| --- |
| **MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK**(Kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az időben visszafelé!) |
| **Mettől meddig (év)** | **Munkahely megnevezése, munkakör ismertetése** |
|  |  |
|  |  |

|  |
| --- |
| **KÉPZETTSÉG/SZAKMAI GYAKORLAT IGAZOLÁSA** (Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az időben visszafelé!) |
| **Korábbi projektek ismertetése, időpontjai (-tól, -ig) (ÉV, HÓNAP)** | **Szakmai tapasztalat számított (átfedéssel csökkentett) időintervalluma (hónap)\*** | **Ellátott funkciók, feladatok és beosztások ismertetése (az alkalmasság eldöntéséhez szükséges mértékben részletezve)** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Kijelentem, hogy az ajánlat nyertessége esetén képes vagyok dolgozni és részt kívánok venni a **Mezőkövesd Tankerületi Központ** ajánlatkérő által ***„EFOP-4.1.3-17 pályázati konstrukció keretében a Mezőkövesdi Tankerületi Központ intézményei tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése”*** tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében MV-É szakterületen felelős műszaki vezető beosztásban, melyre vonatkozóan önéletrajzomat benyújtottam.

Nyilatkozatommal kijelentem, hogy nincs más olyan kötelezettségem ezen időszak(ok)ra vonatkozóan, amelyek az e szerződésben való munkavégzésemet bármilyen szempontból akadályoznák.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek

Kelt:

 ………………………………

 sajátkezű aláírás

**5. FEJEZET**

**MŰSZAKI LEÍRÁS**

A közbeszerzés tárgya: építési beruházás: **Az „EFOP-4.1.3-17 pályázati konstrukció keretében a Mezőkövesdi Tankerületi Központ intézményei tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése”**

**1. rész: Az EFOP-4.1.3-17-2017-00358 pályázat keretén belül a Bükkalja Általános Iskola tanulást segítő tereinek korszerűsítési munkálatai (3412 Bogács, Alkotmány utca 54. (778/2 Hrsz.)) mely magában foglal:**

* Tornatermi sportpadló készítése: 165 m2
* Magastető felújítás: 726 m2
* Új belső ajtók beépítése: 38 db
* Külső sportpálya felújítása: 880 m2
* Sportudvar melletti kerítés cseréje: 71 m

**2. rész: Az EFOP-4.1.3-17-2017-00358 pályázat keretén belül a Bükkalja Általános Iskola Móra Ferenc Tagiskolája tanulást segítő tereinek korszerűsítési munkálatai (3411 Szomolya, Széchenyi István u. 1/a. (1059/1 Hrsz.))** **mely magában foglal:**

* Tornatermi sportpadló készítése: 288 m2
* Vizesblokk felújítás: 120 m2

**3. rész: Az EFOP-4.1.3-17-2017-00193 pályázat keretén belül a Tibolddaróci II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tanulást segítő tereinek korszerűsítési munkálatai (3423 Tibolddaróc, Kácsi út 15. (765 Hrsz.))** **mely magában foglal:**

* Külső térlefedés: 22 m2
* Vizesblokk felújítás: 36 m2
* Festés-mázolás: 106 m2
* Külső térburkolás: 300 + 36 m2

**4. rész: Az EFOP-4.1.3-17-2017-00319 pályázat keretén belül a Mezőnagymihályi Arany János Általános Iskola tanulást segítő tereinek korszerűsítési munkálatai (3443 Mezőnagymihály, Kossuth út 54. (393 Hrsz.)) mely magában foglal:**

* Melegburkolatok készítése: 287 m2
* Parketta csiszolás: 288 m2
* Álmennyezet javítása: 60 m2
* Festés-mázolás: 380 m2
* Betonozott udvar javítása, térkövezés: 456 m2
* Kerítéspillérek javítása, vízelvezetés: 20 m2

**5. rész: Az EFOP-4.1.3-17-2017-00190 pályázat keretén belül a Szentistváni István Király Általános Iskola tanulást segítő tereinek korszerűsítési munkálatai (3418 Szentistván, Hősök tere 1. (1032 Hrsz.))** **mely magában foglal:**

* Linóleum burkolat készítése: 203 m2
* Melegburkolat készítése: 102 m2
* Tornatermi sportpadló készítése: 288 m2
* Hidegburkolat készítése: 18 m2
* Álmennyezet készítése: 60 m2
* Bádogozás: 10 m2
* Festés-mazolás: 953 m2
* Vakolatjavítás, festés: 12 m2
* Új ajtók: 3 db
* Külső térlefedés: 77 m2
* Kamerarendszer telepítése: 1 rendszer (kamera rendszer kiépítése, kamerákkal, monitorral, adattárolóval, vezetékeléssel, hálózat kiépítéssel)
* Tornatermi fényforrás csere: (a tornaterem világítás rendszerének cseréje):

**6. rész: Az** **EFOP-4.1.3-17-2017-00203 pályázat keretén belül a Mezőkeresztesi Kossuth Lajos Általános Iskola tanulást segítő tereinek korszerűsítési munkálatai (3441 Mezőkeresztes, Összekötő utca 28. (684/3 Hrsz.)) mely magában foglal:**

* Linóleum burkolat készítése: 87 m2
* Tetőhéjalás csere: 180 m2
* Vizesblokk felújítás: 20 m2
* Festés-mázolás: 500 m2
* Épületgépészeti munkák
* Belső átalakítási munkák
* Meglévő belső ajtók kibontása, új ajtók beépítése
* Épületvillamossági erősáramú fejlesztés
* Kamera rendszer telepítése: 2 rendszer telepítése kamerákkal, monitorokkal, adattárolókkal.
* Nyílászáró szerkezetek cseréje: 50 db
* Statikai megerősítés
* Külső hőszigetelés: 121 m2
* Műfüves sportpálya felújítása: 1050 m2
* Kazánház felújítása
* Tornateremi vizesblokk felújítása: 74 m2
* "C" épület vizesblokk átalakítás: 7 m2

**7. rész: Az EFOP-4.1.3-17-2017-00305 pályázat keretén belül a Sályi Gárdonyi Géza Általános Iskola tanulást segítő tereinek korszerűsítési munkálatai (3425 Sály, Tél út 2. (898 Hrsz.))** **mely magában foglal:**

* Linóleum burkolat készítése: 167 m2
* Melegburkolat készítése: 259 m2
* Parketta csiszolás: 72,50 m2
* Lapostető szigetelése: 750 m2
* Vizesblokk felújítás: 74 m2
* Festés-mázolás: 502 m2
* Nyílászáró szerkezetek javítása
* Külső sportpálya felújítása: 800 m2

**8. rész: Az EFOP-4.1.3-17-2017-00309 pályázat keretén belül a Hejőpapi Általános Iskola tanulást segítő tereinek korszerűsítési munkálatai (3594 Hejőpapi, Templom utca 2. (563 Hrsz.))** **mely magában foglal:**

* Linóleum burkolat készítése: 210 m2
* Hidegburkolat készítése: 40 m2
* Bádogozás: 30 m2
* Festés-mázolás, vakolatjavítás: 575 m2
* Tornaterem kettéválasztása gipszkarton fallal
* Külső közmű szerelés: lefolyócsatorna kiömlő vizének bevezetése gyűjtőcsőbe, térkő megbontásával és visszaépítésével, gyűjtőcső szintezésével.

**9. rész: Az EFOP-4.1.3-17-2017-00277 pályázat keretén belül a Dr. Mészáros Kálmán Általános Iskola tanulást segítő tereinek korszerűsítési munkálatai (3467 Ároktő, Széchenyi utca 6/b (986/3 Hrsz.))** **mely magában foglal:**

* Külső palánk építése: 128 m2
* Külső sportpálya felújítása: 800 m2
* Nyílászáró szerkezetek cseréje: 33 db

**10. rész: Az EFOP-4.1.3-17-2017-00283 pályázat keretén belül az Igrici Tompa Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulást segítő tereinek korszerűsítési munkálatai (3459 Igrici, Kossuth utca 71. (453 Hrsz.))** **mely magában foglal:**

* Aljzat készítése: 377 m2 Az egész tetőtér aljzatolása, új rétegrend kialakítása.
* Álmennyezet készítése: 516 m2
* Vizesblokk felújítása: 9 m2 Újonnan kialakított wc burkolása és épületgépészeti munkái.
* Festés-mázolás: 105 m2
* Új falak megépítése száraztechnológiás (gipszkarton) rendszerből. A vizes helyiségek falai impregnált gipszkartonból.
* Fűtés alapcsövezés+radiátoros hőelosztó rendszer: Új kazán beépítése füstgáz elvezetéssel együtt, össze helyiséghez menő csövezés kiépítése, nem kialakított helyiségeknél ledugózva, az aktív használatba kerülő helyiségekben, hőleadókkal, Rendszer kiegészítő elemeinek beépítésével.
* Az egész tetőtér villamoshálózata kiépítésre kerül.
* Melegítő konyha kialakítása: burkolás-festés, konyhabútor mögött egy sávban csempézés, padló linóleumozása.

**11. rész: Az EFOP-4.1.3-17-2017-00227 pályázat keretén belül a Tiszakeszi Széchenyi István Általános Iskola tanulást segítő tereinek korszerűsítési munkálatai (3458 Tiszakeszi, Községháza utca 18. (2/4 Hrsz.))** **mely magában foglal:**

* Linóleum burkolat készítése: 103 m2
* Parkettacsiszolás: 70 m2
* Bádogozás: 40 m2
* Külső térlefedés: Kerékpár tároló építése, fölötte polikarbonát fedésű tetővel. Faszerkezetű polikarbonát fedésű nagyméretű előtető készítése kültéri rendezvényekhez.
* Festés-mázolás, vakolat javítás: 726+144 m2
* Külső udvar térkövezése, burkolása

**12. rész: Az EFOP-4.1.3-17-2017-00388 pályázat keretén belül a Dőry Ferenc Körzeti Általános Iskola tanulást segítő tereinek korszerűsítési munkálatai (3578 Girincs, Rákóczi Ferenc utca 6. (304 Hrsz.))** **mely magában foglal:**

* Linóleum burkolat készítése: 315 m2
* Tornatermi sportpadló készítése: 180 m2
* Magastető felújítás: 190 m2
* Festés-mázolás, vakolatjavítás: 488 m2
* Meglévő ajtók bontása, új ajtók beépítése, visszajavítással.

**13. rész: Az EFOP-4.1.3-17-2017-00312 pályázat keretén belül a Hejőbábai Zrínyi Ilona Általános Iskola tanulást segítő tereinek korszerűsítési munkálatai (3593 Hejőbába, Fő út 15. (98/1 Hrsz.))** **mely magában foglal:**

* Linóleum burkolat készítése: 65 m2
* Tornatermi sportpadló készítése: 288 m2
* Hideg burkolás: 45 m2
* Vizesblokk felújítás: 10 m2
* Festés-mázolás: 457 m2
* Akadálymentes mosdó kialakításával járó fal bontás-építés. Konyha és ebédlő között falnyílások létrehozása. Visszajavítással, állapot helyreállítással.
* A kialakított helyiségekben épületvillamossági munkák.
* Tornatermi fényforrás csere:
* Külső sportpálya aszfaltozása: 500 m2

**14. rész: Az EFOP-4.1.3-17-2017-00225 pályázat keretén belül a Sajószögedi Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulást segítő tereinek korszerűsítési munkálatai (3599 Sajószöged, Ady Endre út 20. (178 Hrsz.))** **mely magában foglal:**

* Meglévő betonozott udvar térkövezése: 364 m2
* Külső sportpálya aszfaltozása: 364 m2
* Távolugró pálya kialakítása
* Súlylökő pálya kialakítása
* Futópálya kialakítása

**15. rész: Az EFOP-4.1.3-17-2017-00137 pályázat keretén belül a Tiszapalkonyai Széchenyi István Általános Iskola tanulást segítő tereinek korszerűsítési munkálatai (3587 Tiszapalkonya, Hősök tere 10. (36 Hrsz.))** **mely magában foglal:**

* Hidegburkolat készítése: 302 m2
* Nyílászáró csere: 73 db Külső homlokzati nyílászárók cseréje hőszigetelt, fokozott légzárású műanyagra. (U=1,15 W/m2K). Bontással-beszereléssel visszajavítással, takarítással.

**16. rész: Az EFOP-4.1.3-17-2017-** **00273 pályázat keretén belül a Tiszaújvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulást segítő tereinek korszerűsítési munkálatai (3580 Tiszaújváros, Alkotmány köz 2. (659/23 Hrsz.))** **mely magában foglal:**

* Hidegburkolat készítése: 1005 m2
* Vizesblokk felújítás
* A tanári mosdóban gipszkarton válaszfal építés
* Belső informatikai hálózat korszerűsítése: 53 végpontú hálózat, teljes vezetékhálózatának kiépítéssel.
* Nyílászáró csere: A hátsó bejáratánál szélfogót kialakítása, járulékos belső építészeti bontással, nagy igénybevételű műanyag nyílászáró szerkezet beépítésével.

**17. rész: Az EFOP-4.1.3-17-2017-00302** **pályázat keretén belül a Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskola tanulást segítő tereinek korszerűsítési munkálatai (3580 Tiszaújváros, Deák Ferenc tér 16. (664/32 Hrsz.))** **mely magában foglal:**

* Linóleum burkolat készítése: 221 m2
* Tornatermi sportpadló készítése: 40 m2
* Álmennyezet készítése: 50 m2
* Fix lamellás árnyékoló rögzítése a homlokzathoz.
* Elektromos működtetésű, függőleges mozgású, két rétegű PVC elválasztó függöny épület tartószerkezetéhez rögzítve.
* Tanári mosdó felújítása: burkolás és épületgépészeti munkák.
* Festés-mázolás: 1027 m2
* Épületvillamossági erősáramú fejlesztés
* Lambéria bontás több helyiségben, valamint falbontás a tornaszobában.
* Belső ajtók cseréje
* Laminált padló csere: 108 m2

**18. rész: Az EFOP-4.1.3-17-2017-00363** **pályázat keretén belül a Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium Középiskolai Kollégiuma tanulást segítő tereinek korszerűsítési munkálatai (3580 Tiszaújváros, Munkácsy M út 26-28. (1448/7 Hrsz.))** **mely magában foglal:**

* Vizesblokk felújítás: 130 m2

**19. rész: Az EFOP-4.1.3-17-2017-00235 pályázat keretén belül a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium és EGYMI tanulást segítő tereinek korszerűsítési munkálatai (3578 Girincs, Rákóczi utca 1. (33 Hrsz.))** **mely magában foglal:**

* Parkettacsiszolás: 480 m2
* Vizesblokk felújítás: 80 m2
* Festés-mázolás: 283 m2

**20. rész: Az EFOP-4.1.3-17-2017-00235 pályázat keretén belül a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium és EGYMI Ózdi Tagintézménye tanulást segítő tereinek korszerűsítési munkálatai (3600 Ózd, 48-as út 26. (5319/2 Hrsz.))** **mely magában foglal:**

* Linóleum burkolat készítése: 203 m2
* Vizesblokk felújítás: 66,20 m2
* Festés-mázolás, vakolat javítás: 649 m2
* Vizesblokkban belső építészeti munkák, száraztechnológiás falak építésével.
* Épületvillamossági erősáramú fejlesztés: A fejlesztés az akadálymentes WC kialakításával járó épületvillamossági munkákat foglalja magában.

**21. rész: Az EFOP-4.1.3-17-2017-00235 pályázat keretén belül a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium és EGYMI Sályi Tagintézménye tanulást segítő tereinek korszerűsítési munkálatai (3425 Sály, Gárdonyi út 18. (41 Hrsz.))** **mely magában foglal:**

* Vizesblokk felújítás: 86 m2

**22. rész: Az EFOP-4.1.3-17-2017-00235 pályázat keretén belül a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium és EGYMI Sárospataki Tagintézménye tanulást segítő tereinek korszerűsítési munkálatai (3950 Sárospatak, Nagy Lajos utca 10. (1857/5 Hrsz.))** **mely magában foglal:**

* Parkettacsiszolás: 210 m2
* Vizesblokk felújítás: 50 m2

**23. rész: Az EFOP-4.1.3-17-2017-00235 pályázat keretén belül a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium és EGYMI Tornanádaskai Tagintézménye tanulást segítő tereinek korszerűsítési munkálatai (3767 Tornanádaska, Kossuth út 1. (7/5 Hrsz.))** **mely magában foglal:**

* Parkettacsiszolás: 230 m2
* Vizesblokk felújítás: 55 m2
* Festés-mázolás: 20 m2

**24. rész: Az EFOP-4.1.3-17-2017-00235 pályázat keretén belül a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium és EGYMI Sátoraljaújhelyi Tagintézménye tanulást segítő tereinek korszerűsítési munkálatai (3980 Sátoraljaújhely, Hajnal u. 8. (1317 Hrsz.))** **mely magában foglal:**

* Bontási munkálatok: belső vakolatok leverése oldalfalról és mennyezetről; padló rétegrend bontása; belső nyílászárók bontása; törmelék elszállítása 100 m3.
* Új válaszfalak építése. A funkció változás miatt a teljes alaprajzi elrendezés megváltozik, új válaszfalak kerülnek beépítésre, hőszigetelt gipszkarton szerkezetből, felületkezeléssel.
* Új belső ajtók beépítése. A teljes épületrész belső nyílászárói cserére kerülnek, gyári felületkezelt acél tokos ajtók, lyukfuratolt ajtólappal, rozsdamentes szerelvényekkel.
* Új padlórétegrend készítése. A meglévő padló réteg teljes bontása után új tömörített 10 cm kavicsréteg, 8 cm aljzatbeton, 1 rtg. hegeszthető bitumenes lemez szigetelés, 15 cm lépésálló hőszigetelés, technológiai szigetelés, 6 cm aljzatbeton, önterülő réteg, flexibilis ragasztó, padlóburkolat rétegrend készül.

**Az elvégzendő építési feladatok építési engedélyhez vagy bejelentéshez nem kötött tevékenységek.**

**Nyertes ajánlattevőnek a kivitelezés alatt az iskolai tanév időszakában az intézmények zavartalan és biztonságos működését biztosítania kell.**

**Nyertes ajánlattevő feladatát képezi jelen ajánlattételi felhívással egyidejűleg megküldött közbeszerzési dokumentumokban, így a közbeszerzési dokumentumokhoz csatolt műszaki dokumentációban, a szerződéstervezetben, valamint az árazatlan költségvetésben összefoglalt tevékenységek teljes körű ellátása, a minőségi követelmények és a vonatkozó jogszabályi előírások maradéktalan betartása mellett.**

**A részletes feladatleírást és az árazatlan költségvetést a közbeszerzési dokumentumok önálló mellékletét képező műszaki dokumentáció tartalmazza.**

**(A műszaki leírás mennyiségi eltérése esetén az árazatlan költségvetési kiírásban leírtak az irányadóak.)**

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.

**CPV:**

Fő tárgy: **45000000-7 Építési munkák**

További tárgyak:

**45200000-9 (Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka)**

**45210000-2 (Magasépítési munka)**

**45432100-5 (Padlólerakás és –burkolás)**

**45442100-8 (Festés)**

**45453100-8 (Felújítás)**

1. Kérjük a közbeszerzési dokumentum átvételét követően haladéktalanul kitöltve, cégszerűen aláírva megküldeni a +36 46/572-189-es telefaxszámra, vagy az info@demeterugyved.hu email címre! [↑](#footnote-ref-2)
2. A megfelelő választ kérjük jelölje. [↑](#footnote-ref-3)
3. A megfelelő választ kérjük jelölje és adja meg az ajánlattevő cégnevét. [↑](#footnote-ref-4)
4. Építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzéke [↑](#footnote-ref-5)
5. Építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzéke [↑](#footnote-ref-6)
6. **Közös ajánlattétel esetén, külön-külön szükséges benyújtani, ajánlattevőnként.** [↑](#footnote-ref-7)
7. 66. § (6) Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást megindító felhívásban előírhatja, hogy az ajánlatban, több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben meg kell jelölni

a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni. [↑](#footnote-ref-8)
8. Amennyiben nem kíván igénybe venni, úgy írja be, hogy „Nem kíván igénybe venni” [↑](#footnote-ref-9)
9. 66. § (6) Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást megindító felhívásban előírhatja, hogy az ajánlatban, több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben meg kell jelölni

b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.

Nemleges tartalommal is kitöltendő. [↑](#footnote-ref-10)
10. Amennyiben nem kíván igénybe venni, úgy írja be, hogy „Nem kíván igénybe venni” [↑](#footnote-ref-11)
11. mikro-, kis- vagy középvállalkozás a 2004. évi XXXIV. törvény meghatározásai szerint – a megfelelő választ a jogszabály rendelkezéseinek tanulmányozását követően kérjük megadni. [↑](#footnote-ref-12)
12. A nem alkalmazandó szövegrészt kérjük törölni. [↑](#footnote-ref-13)
13. **Közös ajánlattétel esetén, külön-külön eredeti példányban szükséges benyújtani, ajánlattevőnként.** [↑](#footnote-ref-14)
14. Amennyiben ajánlattevő az alkalmassági feltételek szerinti alkalmasságát más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva kívánja igazolni, csak akkor kell kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek ezt a nyilatkozatot kitöltenie és aláírnia. [↑](#footnote-ref-15)
15. **Jelen nyilatkozat ajánlatkérő felhívására a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján benyújtandó annak igazolására, hogy ajánlattevővel szemben nem állnak fenn a kizáró okok. Amennyiben azonban az ajánlatban benyújtásra kerül az igazolás, a későbbiekben ajánlatkérő nem szólatja fel ajánlattevőt annak újbóli benyújtására** [↑](#footnote-ref-16)
16. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pontja szerint **tényleges tulajdonos:**

*a)* az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben **közvetlenül vagy** - a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon - **közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik,** vagy egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet felett, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,

*b)* az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik,

d) alapítványok esetében az a természetes személy,

*da)* aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták,

*db)* akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy

*dc)* aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár, [↑](#footnote-ref-17)
17. Szükség esetén bővíthető! [↑](#footnote-ref-18)
18. [↑](#footnote-ref-19)
19. **Amennyiben ajánlattevő választása szerint kapacitás szervezettel kívánja alkalmasságát igazolni, kérjük a vonatkozó mondatot törölni szíveskedjenek és a kapacitás szervezet tekintetében megadott iratokat szíveskedjenek ajánlatukhoz csatolni** [↑](#footnote-ref-20)
20. **Amennyiben ajánlattevő választása szerint kapacitás szervezettel kívánja alkalmasságát igazolni, kérjük a vonatkozó mondatot törölni szíveskedjenek és a kapacitás szervezet tekintetében megadott iratokat szíveskedjenek ajánlatukhoz csatolni** [↑](#footnote-ref-21)
21. Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni. [↑](#footnote-ref-22)
22. Megfelelő válasz aláhúzandó! [↑](#footnote-ref-23)
23. Megfelelő válasz aláhúzandó! [↑](#footnote-ref-24)